# Počet stran: 6

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/17 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na schválení zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Charakteristika projektu Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 19. 11. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje 	č. 29/2232	ze dne 19. 11. 2013

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 12.530.000 Kč |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Odbor evropských projektů připravuje ve spolupráci s odborem informatiky, odborem zdravotnictví a odborem životního prostředí a zemědělství, projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ (dále jen „projekt“). Zastupitelstvo kraje rozhodlo zahájit přípravu a profinancovat a kofinancovat projekt dne 19. 9. 2013 usnesením č. 6/461 (materiál č. 51).

Předmětem projektu je rozšíření možností využití stávajícího hardware a souvisejícího software používaného na krajském úřadě a v příspěvkových organizacích kraje. V rámci projektu bude, mimo jiné, pořízen informační systém pro pracoviště centrálních operačních sálů, aktualizována grafická část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, zřízeno digitální úložiště pro archivaci dat ze systému nově budovaného komunikačního zařízení zastupitelstva kraje a komunikačního portálu kraje, pořízen videokonferenční systém pro komunikaci s dalšími orgány veřejné správy (zejm. pro využití při komunikaci s příspěvkovými organizacemi kraje), implementován související software, který má v budoucnu snížit mandatorní provozní náklady a bude zvýšena bezpečnost serverů stávajícího Technologického centra Moravskoslezského kraje.

| Aktivity projektu | Výstupy jednotlivých aktivit projektu |
| --- | --- |
| Rozvoj eHealth | Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací |
| Rozvoj služeb Technologického centra Moravskoslezského kraje | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací |
|  | Digitální datové úložiště |
|  | Služby videokonference pro příspěvkové organizace |
|  | Pořízení HW pro služby Technologického centra kraje |
| Bezpečnostní infrastruktura technologického centra | Zvýšení bezpečnosti provozu Technologického centra kraje |

Uvedené aktivity projektu částečně navazují na výstupy projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383, jehož realizace bude ukončena k 31. 12. 2014.

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem informatiky, odborem zdravotnictví a odborem životního prostředí a zemědělství zpracoval žádost o finanční podporu (dále jen „žádost“) vč. studie proveditelnosti projektu (zpracováním podkladů zaměstnanci Moravskoslezské kraje zařazenými do krajského úřadu, bylo uspořeno cca 300.000 Kč s DPH oproti přípravě žádosti dodavatelsky). Žádost byla odborem evropských projektů předložena k hodnocení Centru pro regionální rozvoj a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen „poskytovatel finanční podpory“) dne 26. 11. 2013 v rámci výzvy č. 19 „Krajské služby eGovernmentu“ vyhlašované v Integrovaném operačním programu (dále jen „IOP“), prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. V současnosti probíhá hodnocení žádosti poskytovatelem finanční podpory a bude následovat vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek (dále jen „Rozhodnutí“). Tyto podmínky bude Moravskoslezský kraj zavázán plnit při realizaci projektu (znění podmínek bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 29/2232 ze dne 19. 11. 2013 (materiál č. 10/16).

V rámci projektu se předpokládá realizace 4 nadlimitních otevřených výběrových řízení k dodání definovaných technologií a služeb. Tato výběrová řízení mohou být vyhlášena již před vydáním Rozhodnutí, avšak smlouvy s vítěznými uchazeči (dodavateli) nabydou účinnosti až poté, co Moravskoslezský kraj toto Rozhodnutí od poskytovatele finanční podpory obdrží a bude mu finanční podpora přiznána. Vyhlášení výběrových řízení předchází povinné hodnocení zadávacích dokumentací poskytovatelem finanční podpory, což může způsobit značné zdržení následné realizace.

Z tohoto důvodu navrhuje rada kraje zahájit realizaci, resp. uskutečnění výběrových řízení, již před vydáním Rozhodnutí, což povede k urychlení realizace projektu vzhledem k tomu, že závazný termín pro ukončení realizace projektu stanovil poskytovatel finanční podpory na 30. 6. 2015. Náklady na zabezpečení výběrových řízení, budou-li uskutečněny externím subjektem, jsou za těchto podmínek v projektu způsobilým výdajem. V případě, že Rozhodnutí poskytovatel finanční podpory nevydá, náklady na do té doby již uskutečněná výběrová řízení budou kryty z vlastních prostředků kraje (ORJ 14).

Předpokládaná struktura financování projektu:

celkové maximální náklady projektu (profinancování):	32.000.000 Kč

- z toho maximální podíl ERDF (85 % způsobilých nákladů):	26.025.000 Kč

- z toho maximální podíl Moravskoslezského kraje (15 %):	4.592.647 Kč

- z toho maximální nezpůsobilé náklady	1.382.353 Kč

V rámci projektu jsou předpokládány nezpůsobilé náklady max. ve výši 1.382.353 Kč na pořízení Komplexního informačního systému pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací. Tyto náklady však vziknou jen v případě, že výsledná cenová nabídka za tento systém bude vyšší než 14.117.647 Kč, což je maximální hranice nákladů, pro které poskytovatel finanční podpory přizná k tomuto výstupu dotaci. Případné nezpůsobilé náklady do celkové výše profinancování budou hrazeny z ORJ 14. Detailní přehled nákladů je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.

| Aktivita projektu | max. náklad 100% | z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | požadovaná dotace (85% způsobilých nákladů) | podíl kraje 15% způsobilých nákladů | max. nezpůsobilé náklady |
| Rozvoj eHealth (Komplexní IS pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací) | 15 500 000 | 12 000 000 | 2 117 647 | 1 382 353 |
| Rozvoj služeb Technologického centra Moravskoslezského kraje | 15 680 018 | 13 328 015 | 2 352 003 | 0 |
| Bezpečnostní infrastruktura TCK | 819 983 | 696 985 | 122 997 | 0 |
| Celkem | 32 000 000 | 26 025 000 | 4 592 647 | 1 382 353 |
|  | 32 000 000 | 32 000 000 |

Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu (bez provozních nákladů) budou nárokovány v rámci připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 – 2017.

Provozní náklady celého projektu v období udržitelnosti (nejpozději do konce roku 2020) v maximální předpokládané výši 12.530.000 Kč (tj. 1.130.000 Kč v roce 2015, a dále 2.280.000 Kč/rok v období 2016 – 2020) budou nárokovány v rozpočtovém výhledu v rámci odvětví vlastní správní činnost kraje. Detailní přehled předpokládaných provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj, p. o. (dále jen „CRR“), vydává Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterých jsou stanoveny povinnosti Moravskoslezského kraje jako příjemce finanční podpory tohoto projektu. Mezi povinnosti kraje tak patří zejména:

- uskutečňovat zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

- pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv;

- nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že monitorovací indikátory byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí. Příjemce je povinen udržet monitorovací indikátory po dobu pěti let od ukončení projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné;

- povinnost příjemce zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné. Po tuto dobu nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu ŘO IOP prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu;

- na hrazení celkových výdajů projektu poskytnutých v rámci IOP čerpat dotaci ze žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování.

Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje zastupitelstvu přijmout usnesení dle bodů 1) a 2) předloženého materiálu.

Výpis z usnesení 29. schůze rady kraje konané dne 19. 11. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje					č. 24/1814		ze dne 3. 9. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 6/461			ze dne 19. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | 29/2232 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 |

|  | 29/2232 |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l a přijmout Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím Integrovaného operačního programu k projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu |

|  | 29/2232 |
| --- | --- |
| 3) | z m o c ň u j e hejtmana kraje k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, k projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“, realizovatelnému v rámci Integrovaného operačního programu |

|  | 29/2232 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu v letech 2015 – 2020 v maximální výši 12.530.000 Kč |

|  | 29/2232 |
| --- | --- |
| 5) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |