Počet stran: 9

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/26 |
| --- | --- |

Pro 7. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 12. 2013

| Věc: | Návrh na schválení změny obsahu projektu, zahájení přípravy a prodloužení období profinancování a kofinancování k projektům z oblasti silničního hospodářství a prodloužení období profinancování a kofinancování k projektu z oblasti kultury |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Stanislav Lichnovský

odbor evropských projektů

Ing. Radim Duda

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 12. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 3. 12. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 30/2360		ze dne 3. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | s c h v a l u j e změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | s c h v a l u j e zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba fyzické realizace v letech 2014 – 2015, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l o změnit v bodě 1) usnesení č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | r o z h o d l o změnit v bodě 2) usnesení č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 5) | r o z h o d l o změnit v bodě 1) usnesení č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 – 2015“ |

Důvodová zpráva:

K bodům 1) – 2) návrhu usnesení:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací byl proto připraven „zásobníkový“ projekt pod názvem „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ s tím, že z něj budou postupně, dle množství disponibilních finančních prostředků, vyčleňovány dílčí samostatné projekty.

Tento postup byl zvolen z důvodu, že nebyl znám přesný finanční rámec, v jehož rozsahu bude možné jednotlivé etapy realizovat. Zahájit přípravu tohoto „zásobníkového“ projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 5. 9. 2012 usnesením č. 25/2516 (materiál č. 87). Následně zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 6. 2013 usnesením č. 4/387 (materiál č. 99) a dne 25. 7. 2013 usnesením 5/398 (materiál č. 7) změnu obsahu tohoto projektu, kdy byly z uvedeného „zásobníkového“ projektu vyčleněny 3 samostatné projekty „Silnice 2014 – I. etapa“, „Silnice 2014 – II. etapa“ a „Silnice 2014 – III. etapa“. Dále pak byly vyčleněny ještě 2 samostatné projekty „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“ a to usnesením zastupitelstva kraje č. 6/458 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 48).

V současné době, tak mimo již vyčleněné stavby pro projekty v I. až V. etapě, „zásobníkový“ projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ zahrnuje níže uvedené stavby:

  - Sil. III/45814 rekonstrukce mostu ev. č. 45814-5 přes řeku Osoblahu v obci Bohušov,

  - Sil. III/44520 rekonstrukce mostu ev. č. 44520-1 přes řeku Černá Opava ve městě Vrbno p. Pradědem – Mnichov,

  - Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459,

  - Silnice II/480 – stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 480-004 přes potok Kopřivničku v obci Kopřivnice,

  - Silnice III/4676 rekonstrukce mostů ev. č. 4676-2 a ev. č. 4676-3 za Dolním Benešovem včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676,

  - Sil. III/46416 průtah obcí Bravantice,

  - Silnice III/46432 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny, v úseku od I/48 - Sedlnice až po II/464,

  - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1. etapa,

  - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 2. etapa,

  - Sil. II/480 rekonstrukce a modernizace sil. Kopřivnice – Štramberk,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/475 Havířov - obchvat TIR,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /47811 Ostrava, ul. Mitrovická,

  - Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova,

  - Silnice III/4593 Úvalno - Branice včetně mostů,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. II /465 Horní Lhota – Zátiší,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /01137 Petřkovice – Bobrovníky,

  - Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice,

  - Silnice III/45211- rekonstrukce mostů ev. č. 45211-1 a 45211-2 přes Mezinský potok v obci Mezina,

  - Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově,

  - Rekonstrukce opěrné zdi na sil. III/44325 Budišov n. Bud. - Staré Oldřůvky,

  - Silnice III/45919 - rekonstrukce mostu ev. č. 45919-1 přes potok Hvozdnice za obcí Leskovec,

  - Silnice III/45919 - rekonstrukce mostu ev. č. 45919-2 přes potok Jamník před obcí Staré Heřmanovy.

Předmětem všech uvedených staveb je rekonstrukce resp. modernizace úseků silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, snížení negativních dopadů dopravy a zlepšení technického stavu dopravních komunikací.

V návaznosti na provedené předběžné hodnocení staveb dle metodiky programu, kdy bylo sledováno jejich očekávané bodové hodnocení, byl ze staveb obsažených v „zásobníkovém“ projektu sestaven další projekt vhodný k zahájení přípravy v rámci ROP a to „Silnice 2014 – VI. etapa“ sestávající z níže uvedených staveb:

- „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1. etapa“,

- „Rekonstrukce a modernizace sil. II/465 Horní Lhota – Zátiší“.

Jeho realizace včetně předložení žádosti o poskytnutí dotace bude však závislá na případné nevyčerpané alokaci finančních prostředků v ROP projekty I. – V. etapy Silnic 2014.

Předpokládaná struktura financování projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“:

Celkové náklady  	116.500.000 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu      	    2.500.000 Kč

předpokládané uznatelné náklady projektu  	114.000.000 Kč

z toho podíl MSK (30 %)    	  34.200.000 Kč

z toho případné prostředky rozpočtu Regionální rady (70 %)    	  79.800.000 Kč

Výše neuznatelných nákladů bude upřesněna v případě následné realizace v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace dle metodiky ROP.

Cílem uvedených staveb je odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daných úseků, zvýšení únosnosti komunikací, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Součástí nákladů projektu jsou náklady na stavební práce, výkon koordinátora BOZP, výkon autorského dozoru, mzdy členů projektového týmu, PD vícetisky, zajištění publicity, provedení povinného auditu, zpracování žádosti o poskytnutí dotace aj.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ dle bodu 1) navrhovaného usnesení a zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“ dle bodu 2) navrhovaného usnesení.

K bodu 3) návrhu usnesení:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství projekt „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“. Zahájení přípravy tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1078 ze dne 23. 6. 2010 (materiál č. 31). O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 (materiál č. 36). Zahájení realizace projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 (materiál č. 38). O přijetí dotace a podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady rozhodla rada kraje svým usnesením č. 9/614 ze dne 26. 2. 2013 (materiál č. 10/2).

Předmětem projektu je rekonstrukce úseku silnice č. II/449. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace na kategorii 7,5/60, odstranění závad ve sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu. Dále dojde k vybudování nových opěrných zdí a vyztužení svahů a k rekonstrukci a rozšíření propustků a mostů.

Cílem projektu je zlepšení dopravní infrastruktury, odstranění bodových závad, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní situace, zlepšení dopravní obslužnosti, zkrácení jízdních dob a vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj.

Vzhledem ke komplikacím v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací v rámci projektu došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu. Z toho důvodu bylo zažádáno u poskytovatele dotace o prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 10. 2014. Této žádosti bylo ze strany poskytovatele dotace vyhověno a upravený termín ukončení projektu byl zapracován do Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Z tohoto důvodu je zapotřebí také prodloužit období profinancování a kofinancování projektu do roku 2014.

V rámci projektu „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba“ bylo do konce roku 2012 vyčerpáno 351.140 Kč. Na rok 2013 je v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje alokována částka 78.000.300 Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 43.034.000 Kč určená na financování realizace projektu je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit v bodě 1) usnesení č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ dle bodu 3) navrhovaného usnesení.

K bodu 4) návrhu usnesení:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství projekt „Silnice III/4689 Petrovice“. Zahájení přípravy, profinancování a kofinancovaní a zahájení realizace tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 (materiál č. 38). O přijetí dotace a podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady rozhodla rada kraje svým usnesením č. 18/1433 ze dne 20. 6. 2013 (materiál č. 10/18).

Předmětem projektu „Silnice III/4689 Petrovice“ je rekonstrukce úseku silnice III/4689 v Petrovicích u Karviné. V rámci rekonstrukce se plánuje snížení nivelety komunikace o cca 1,0 m oproti stávajícímu stavu a posun osy komunikace tak, aby vznikl prostor pro umístění jednostranného chodníku. Dále je plánováno zřízení krajnic, zřízení příkopů, kácení a ořez silničního stromoví, zřízení odvodňovacího žlábku ze žulových kostek a zlepšení stavebně technického stavu mostů a propustků.

Cílem projektu je zlepšení dopravní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní obslužnosti, zkrácení jízdních dob, vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj a přeshraniční spolupráci.

Vzhledem ke komplikacím v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací v rámci projektu došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu. Z toho důvodu bylo zažádáno u poskytovatele dotace o prodloužení termínu ukončení projektu do 29. 8. 2014. Této žádosti bylo ze strany poskytovatele dotace vyhověno a upravený termín ukončení projektu byl zapracován do Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Z tohoto důvodu je zapotřebí také prodloužit období profinancování a kofinancování projektu do roku 2014.

V rámci projektu „Silnice III/4689 Petrovice“ bylo do konce roku 2012 vyčerpáno 1.447.730 Kč. Na rok 2013 je v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje alokována částka 73.682.000 Kč. Vzhledem ke změně harmonogramu realizace projektu dojde k posunutí úhrady některých výdajů souvisejících s projektem do roku 2014. Potřebné finanční prostředky budou do rozpočtu na rok 2014 převedeny v rámci účelového převodu.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ dle bodu 4) navrhovaného usnesení.

K bodu 5) návrhu usnesení:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury projekt „Archeopark Chotěbuz – 2. část“. Zahájení přípravy tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 25/2198/II ze dne 25. 9. 2008 (materiál č. 53). O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/51 ze dne 18. 12. 2008 (materiál č. 26) a svým usnesením č. 4/205 ze dne 22. 4. 2009 (materiál č. 32) rozhodlo o zahájení realizace projektu.

Cílem projektu je dokončení stavby Archeoparku Chotěbuz spojeného s výstavbou informačního a výukového střediska pro návštěvníky parku. Výstupem projektu budou nově postavené repliky historických objektů, které zvýší atraktivitu parku pro jeho návštěvníky a nové moderně vybavené informační a výukové středisko, které nabídne informační a kulturně vzdělávací doprovodný program pro veřejnost.

Z důvodu optimalizace projektového záměru bylo nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci a následně zpracovat žádost o dotaci. Projekt byl předložen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2, dílčí oblasti 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu, do výzvy dne 18. 7. 2013. Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byl projekt dne 5. 11. 2013 vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.

Vzhledem ke zmíněné nutnosti zpracovat novou projektovou dokumentaci a žádost o dotaci došlo k významnému posunu termínu ukončení realizace projektu, které je nyní plánováno na rok 2015. Z tohoto důvodu je zapotřebí také prodloužit období profinancování a kofinancování projektu do roku 2015.

V rámci projektu Archeopark Chotěbuz – 2. část je v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 alokována částka 1.310.000 Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 31.006.000 Kč určená na financování realizace projektu je součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu kraje na léta 2015 - 2017.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit v bodě 1) usnesení č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 – 2015“ dle bodu 5) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 30. schůze rady kraje konané dne 3. 12. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 24/1808 		ze dne 3. 9. 2013

č. 19/1515	 	ze dne 11. 7. 2013

č. 85/5311		ze dne 1. 6. 2011

č. 91/5748		ze dne 24. 8. 2011

č. 37/1883		ze dne 21. 10. 2009

k usnesení zastupitelstva kraje	 	č. 6/458		ze dne 19. 9. 2013

č. 5/398	 	ze dne 25. 7. 2013

č. 20/1631		ze dne 22. 6. 2011

č. 21/1761		ze dne 21. 9. 2011

č. 8/746		ze dne 18. 11. 2009

(č. usnesení)

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 1) | rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 2) | rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Silnice 2014 – V. etapa“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla uzavřít Dohodu o převodu práv a povinností stavebníka z vydaných povolení pro stavby k projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 4) | rozhodla uzavřít Dohodu o postoupení práv, užitků a povinností z vydaných povolení pro stavby k projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz, IČ 00095711, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015, dle předloženého materiálu |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 7) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 20/1631 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 8) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 21/1761 ze dne 21. 9. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“ |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 9) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 8/746 ze dne 18. 11. 2009 dobu financování z „2009 – 2012“ na „2009 – 2015“ |

|  | 30/2360 |
| --- | --- |
| 10) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 5) – 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 12. 2013 |