Počet stran: 16

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/2 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Aleš Stejskal

jednatel společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

Projednáno s:	Ing. Ivo Murasem

vedoucím odboru dopravy

Projednáno:	 v radě kraje dne 11. 2. 2014 - viz usnesení

V Ostravě dne 	11. 2. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje					č. 35/2645	ze dne 11. 2. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 14/382/1	ze dne 6. 2. 2003

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí Informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti.

Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále jen “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji.

Institucionalizace společnosti Koordinátor ODIS

Společnost s ručením omezeným – Koordinátor ODIS s.r.o. – byla založena na přelomu let 1995 a 1996 s cílem připravit, spustit, provozovat a rozvíjet integrovaný dopravní systém zpočátku v širším zájmovém území města Ostravy, později na území celého Moravskoslezského kraje.

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. se zabývá komplexní dopravně-inženýrskou činností, a to především za účelem správy ODIS. Úkoly vyplývající z potřeby správcování ODIS jsou předmětem přímého i nepřímého zadání společníků společnosti prostřednictvím dotací či smluv o dílo.

Přehled činností společnosti Koordinátor ODIS v roce 2013 pro Moravskoslezský kraj

V roce 2013 došlo k realizaci nebo zahájení realizace několika rozvojových projektů. V některých případech byly původně plánované úkoly po dohodě s Moravskoslezským krajem sloučeny nebo nahrazeny podle vývoje a potřeby úkoly jinými.

Rok 2013 je druhým rokem, kde rozvojová část aktivit společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. vychází ze schváleného Plánu dopravní obslužnosti kraje.

- Aktivity z Plánu dopravní obslužnosti kraje

- Příprava podmínek pro výběrová řízení

Podle schváleného harmonogramu byla společnost Koordinátor ODIS plně zapojena do procesu přípravy zadání pro výběrové řízení na provozování autobusové dopravy v oblastech Třinecka a Jablunkovska. V průběhu roku 2013 byly realizovány tyto činnosti:

- návrh provozních parametrů (organizace dopravy, jízdní řády), projednání s městy a obcemi a uzavření připomínek k 31. 12. 2013,

- návrh modelu financování (spoluúčast měst a obcí), projednání s městy a obcemi a předběžné uzavření k 31. 12. 2013 se souhlasným zapojením měst a obcí na spolufinancování veřejné zakázky,

- návrh provozně-technických standardů, příprava dokumentu, plánované dokončení 02/2014 a následný schvalovací proces.

- Návrh postupu rozšiřování ODIS

  - Oblast Frýdecko-Místecko (projekt 2013, realizace nejdříve 06/2013)

Začlenění oblasti Frýdecko-Místecka do ODIS bylo původně odloženo na dobu nejdříve po dokončení projektu optimalizace dopravní obsluhy zpracovaného firmou UDI Morava. Projekt optimalizace byl realizován až od 15. 12. 2013. Vzhledem k nepříznivému vývoji v oblasti příjmů kraje bylo dohodnuto s Moravskoslezským krajem odložit začlenění této oblasti do ODIS na příznivější dobu.

  - MHD Bruntál (projekt a realizace 2013, po dohodě s městem Bruntál)

Začlenění linek MHD Bruntál do ODIS bylo připraveno ve druhém pololetí 2013 a realizováno od 1. 1. 2014.

  - MHD Karviná (projekt a realizace 2013/2014, po dohodě s městem Karviná)

Projekt začlenění MHD Karviná do ODIS byl zpracován, projednán se zástupci města i s dopravcem se závěrem, že jeho realizace bude možná nejdříve po vytvoření technických podmínek u dopravce – předpoklad v průběhu roku 2014.

  - MHD Orlová (projekt a realizace 2013, po dohodě s městem Orlová)

Projekt začlenění MHD Orlová do ODIS byl zpracován, projednán se zástupci města i s dopravcem se závěrem, že jeho realizace bude možná nejdříve po vytvoření technických podmínek u dopravce – předpoklad v průběhu roku 2014.

  - MHD Nový Jičín (projekt a realizace 2013, po dohodě s městem Nový Jičín)

Odkládání realizace v období let 2012 – 2013 bylo způsobeno vyčkáváním na rozhodnutí vedení města Nový Jičín o provozovateli MHD. V průběhu roku 2013 však již bylo rozhodnuto o provozování MHD Nový Jičín Technickými službami Nový Jičín. Případné zapojení linek MHD Nový Jičín do ODIS bude předmětem řešení v průběhu roku 2014.

- Návrh postupu úprav dopravního řešení v oblastech

Konkrétní projekty podléhají projednání s dotčenými obcemi, jejich realizace včetně časového harmonogramu závisí na ekonomických a technických podmínkách.

  - Audit regionálních železničních tratí a z něj vyplývající dopravní opatření (provedení hloubkové sondáže vybraných regionálních tratí v kraji s cílem vytipování silných a zejména slabých míst a nalezení řešení k jejich odstranění, vícekriteriální vyhodnocení stávajících možností a výhledového potenciálu jednotlivých tratí), u tratí, které budou vyhodnoceny bez potenciálu dalšího rozvoje, zvážení jejich útlumu a plné nebo částečné náhrady jiným druhem dopravy

Projekt byl a nadále bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě. V roce 2013 byly v rámci tohoto projektu zpracovány posudky možné náhrady železniční dopravy dopravou autobusovou v případě tratí Opava východ – Jakartovice, Dětmarovice – Petrovice u Karviné, Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a Jindřichov ve Slezsku – Mikulovice (přes Glucholazy).

  - Aktualizace modelu příměstské železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Posílení významu systému příměstské železniční dopravy bylo v roce 2013 zakomponováno do zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zajištění dopravní obsluhy v oblastech Třinecko a Jablunkovsko, kdy se příměstská železniční doprava (linka S2) stane systémovou páteří veřejné dopravy v této lokalitě.

  - Průmyslové zóny - trvalá součinnost s rozhodujícími zaměstnavateli v průmyslových zónách, zohlednění v rozvojových projektech

Je naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Řešení dopravní obsluhy v socioekonomicky znevýhodněných oblastech - rozpracování závěrů analýzy „Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ v oblasti veřejné dopravy, zohlednění v rozvojových projektech

Je naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Organizace veřejné dopravy v průběhu a po dokončení revitalizace přednádražního prostoru Svinov včetně napojení autobusových linek na tramvajovou linku č. 5

Projekt zpracovávaný v průběhu roku 2012 a na počátku roku 2013 byl vyhodnocen jako provozně a ekonomicky nepřijatelný a proto byl následně připraven tzv. alternativní projekt, který byl v plném rozsahu realizován od 15. 6. 2013.

  - Posouzení zavedení přímých autobusových linek k významným zaměstnavatelům nebo institucím

Projekt z roku 2012 nebyl z finančních důvodů v průběhu roku 2013 realizován.

  - Dopravní napojení Letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov a optimalizace dopravní obsluhy v oblasti Poodří

Příprava projektu řešícího organizaci železničních i autobusových linek tak, aby byla zajištěna dostatečná dopravní obsluha Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov a okolí, byla s ohledem na opoždění realizace nové železniční trati zahájena až na konci roku 2013 s tím, že rozhodující plnění proběhne v 1. pololetí 2014.

  - Terminál Hranečník

Projekt řešící návrh úprav organizace autobusové dopravy na základě zřízení nového dopravního terminálu na Hranečníku byl po dohodě se statutárním městem Ostrava redukován na rámcové posouzení nových možností a dopadů po realizaci terminálu. Toto bude po nalezení shody mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava k prezentaci dalším dotčeným městům (Havířov, Karviná, Orlová, Šenov, Petřvald).

  - Koncepce bezbariérové dopravy

Realizační projekt posledního roku projektu „Moravskoslezským krajem veřejnou dopravou bez bariér – Projekt bezbariérové dopravy na období 2010-2013“ zpracovaným v roce 2010 společností Koordinátor ODIS s.r.o. Projekt je řešením opatření č. 2. 11. v oblasti Přístupnost staveb, dopravy a informací Moravskoslezského krajského plánu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Projekt byl vyhodnocen k 31. 12. 2013 samostatným materiálem.

- Rutinní činnosti

Rutinní činnosti jsou spolufinancovány statutárním městem Ostravou.

- Vyhodnocování plnění smluv k zajištění dopravní obslužnosti v rámci ODIS roku 2013 a příprava podkladů pro návrh smluv roku 2014

Na základě výsledků předchozího roku a se zohledněním požadavků a provozně-ekonomických limitů jsou připravovány smlouvy, resp. dodatky smluv o závazku veřejné služby, resp. o veřejných službách pro města a obce.

- Editace, zajištění tisku a distribuce knižních jízdních řádů ODIS dle oblastí

Sběr, projednávání a zpracovávání podnětů měst a obcí, případně cestujících a příprava zadání objednávky - jízdních řádů. Následná příprava a realizace jízdních řádů až do úrovně přípravy dílčích podkladů pro zastávkové výlepy, příprava a redakce podkladů pro knižní jízdní řády, zajištění tisku a vlastní distribuce knižních jízdních řádů ODIS pro oblasti Opavsko, Bruntálsko, Novojičínsko, Třinecko, Karvinsko, součinnost s DP Ostrava při přípravě knižního jízdního řádu ODIS – oblast Ostravsko (zde linky mimo DP Ostrava).

- Příprava a editace propagačních materiálů

V průběhu roku bylo vydáno informační leporelo k Tarifu ODIS 2014, dále informační leporela ke změnám v linkovém vedení MHD Ostrava (březen), ke změnám souvisejícími s terminálem Svinov (červen) a ke změnám v trolejbusové dopravě v Ostravě (září). Rovněž byla vydána leporela k jednodenní oblastní jízdence Jeseníky a k propagaci bezkontaktní čipové karty ODISka. Připravovaly se rovněž informační letáky a mapky pro potřeby dopravců. Součástí marketingu je správa webu www.kodis.cz a nově www.odiska.cz.

- Dopravní průzkumy

Sledování a vyhodnocování přepravní poptávky městské i regionální dopravy, provádění dopravních průzkumů na určených bodech, provádění účelových dopravních průzkumů v regionální autobusové i železniční dopravě podle požadavků.

- Návrh Tarifu ODIS 2014

Na základě vývoje tržeb, ekonomických podmínek objednatelů a nákladů dopravců je každoročně zpracováván návrh ceníku tarifu, případně návrh úprav struktury tarifu pro širší uplatnění na území celého Moravskoslezského kraje zapojeného do ODIS včetně několika měst s vlastními systémy městské hromadné dopravy. Pro rok 2014 došlo kromě zvýšení cen vybraných druhů jízdenek i ke strukturálním změnám jednotlivého jízdného v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL a v případě některých druhů jízdného k zavedení dvojích cen motivujících k používání čipové karty ODISka. Dále došlo k rozšíření územní platnosti 24 hodinové jízdenky do širší oblasti kolem Ostravy a k plnému zapojení městských tarifů MHD Krnov a MHD Bruntál do ODIS.

- Provoz centrální správy karetního systému MSK včetně vyhodnocování a přerozdělování tržeb (clearing, e-shop atd.)

Vyhodnocování a následné přerozdělování tržeb mezi jednotlivé dopravce je jednou ze zásadních činností společnosti. Ročně se rozdělují tržby v hodnotě cca 1 mld. Kč. Společnost pro tento účel uzavírá se všemi dopravci každoročně Smlouvu o dělbě tržeb s případnými dodatky. Přerozdělování tržeb je realizováno specifickým softwarem pořízeným pro tento účel.

Zásadním vývojem prošel proces standardizace odbavovacích zařízení jednotlivých dopravců v rámci ODIS a zavádění jednotné čipové karty.

Cílem projektu „ODISka“ je dosažení stavu, kdy všichni vydavatelé karet v Moravskoslezském kraji (cca 10 potenciálních dopravců) budou vydávat bezkontaktní čipové karty technicky zcela identické (garantováno standardem Moravskoslezské karty). Smyslem je pak zjednodušení cestování pro cestující ve všech systémech veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji napříč všemi dopravci s jakoukoliv kartou vydanou těmito dopravci pod jednotícím názvem „ODISka“. Pro cestující to znamená, kromě zjednodušení cestování, mají cestující také vyšší nabídku nových tarifních možností, které cestování také zlevní. Tento stav (zjednodušení a zlevnění) je vhodným motivačním faktorem pro větší využívání služeb veřejné dopravy (busy, vlaky, tramvaje, systémy MHD).

Role Koordinátora ODIS s.r.o. (dále jen „KODIS“) je pak v zajištění organizačního, technického, bezpečnostního a právního zázemí pro dopravce tak, aby vzájemné vazby a nastavené procesy byly u všech subjektů v systému identické.

Mezníky projektu ODISka:

- Počínaje rokem 2011 byl zahájen proces postupné implementace jednotné bezkontaktní čipové karty ODISka dle standardu Moravskoslezské karty u jednotlivých dopravců v rámci ODIS.

- Od 1. února 2011 začal nové standardizované karty vydávat jako první dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „DPO“). V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání je realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce.

- Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy možnost použití nové karty byla rozšířena i na další dopravce – Veolia Transport Morava a.s. (nyní ARRIVA MORAVA a.s.), TQM-holding s.r.o. (dále jen „TQM“) a Radovan Maxner – na linkách s nástupem a výstupem všemi dveřmi (šlo o 3 linky). Případné nahrávání je realizováno revizorem KODIS.

- Další, v pořadí třetí etapa byla zahájena 17. září 2012. Do systému se zapojil významný dopravce, a to České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“). Nově je možné nahrávat kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem rovněž na zařízeních UNIPOK na předprodejích ČD v kraji. ODISky s platným kupónem jsou tak akceptovány nově na všech linkách ČD (ve vlacích zařazených do ODIS).

- V rámci čtvrté etapy se od 2. dubna 2013 do systému zapojil jeden z nejvýznamnějších dopravců v kraji – ARRIVA MORAVA a.s. Dopravce zahájil vydávání vlastních karet ODISka a ve všech svých vozidlech zahájil plnou akceptaci veškerých karet ODISka (včetně těch, které jsou vydány DPO) se všemi tarifními funkcionalitami (tj. včetně možnosti využívání elektronické peněženky). Ke stejnému datu zahájilo oficiálně praktickou činnost clearingové centrum KODIS, neboť od té doby existují již dva vydavatelé ODISky. Byla tak zahájena činnost Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje, která zajišťuje propočty potřebné pro finanční vyrovnání mezi dopravci při akceptování bezkontaktních čipových karet vydávaných jednotlivými dopravci. Dopravci jsou oprávněni přijímat na svůj účet platby na elektronické peněženky z karty určené k úhradě služeb a zboží souvisejících s poskytováním přepravy osob všemi dopravci a vzájemné finanční vyrovnání je řešeno tímto SW.

- Pátá etapa byla zahájena od 1. července 2013, kdy se stal dalším dopravcem akceptujícím plně karty ODISka se všemi tarifními funkcionalitami opavský dopravce TQM, který v současné době připravuje rovněž vydávání vlastních karet ODISka.

- Šestá, dosud poslední etapa, byla zahájena 1. prosince 2013. Dalším, již šestým dopravcem akceptujícím karty ODISka je železniční dopravce GW Train Regio a.s., tento dopravce rovněž nahrává kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem na zařízení POP. Vydávání vlastních karet zahájil třetí dopravce TQM.

Od srpna je v ostrém neveřejném provozu úspěšně testována poprvé v České republice zcela nová funkcionalita – na kartách ODISka bez ohledu na jejich vydavatele je nahrána aplikace ČD IN-zákazník, tj. cestujícím vlastnícím kartu ODISka s potřebou cestovat po železnici dopravcem ČD postačí jen jedna karta. Dochází tak ke kobrandaci dvou karet do jedné. Po dořešení administrativních opatření bude tato nabídka pro cestující oficiálně zveřejněna na počátku roku 2014.

Do konce roku 2013 byli připraveni k realizaci další dva dopravci-akceptanti ODISky, a to Osoblažská dopravní společnost s.r.o. a Městský dopravní podnik Opava, a.s., po provedení nezbytných testovacích zkoušek je zveřejnění jejich zapojení předpokládáno na počátku roku 2014.

K 1. 9. 2012 byl od Dopravního podniku Ostrava odkoupen e-shop, který dosud slouží pro nákup dlouhodobých časových jízdenek na karty ODISky vydávané Dopravním podnikem Ostrava a dále k objednávce karet. Během uplynulých měsíců byl e-shop upgradován tak, aby umožňoval i nabíjení elektronické peněženky a aby byl použitelný i pro karty dalších vydavatelů, kde je však zapotřebí splnit technické podmínky i na straně dopravců. Dalším dopravcem, který bude v letošním roce využívat služby e-shopu, bude ARRIVA MORAVA, a to v závislosti na postupu obměny odbavovacího zařízení.

K 9. 1. 2014 bylo vydáno celkem 21 443 karet ODISka, z toho u:

- DP Ostrava 12 094 ks

- ARRIVA MORAVA 9 007 ks

- TQM 141 ks

- MDPO 194 ks

- ODS 7 ks

Karty ODISka vydavatelů MDPO a ODS jsou zatím pouze tzv. zaměstnanecké.

- Operativní činnosti

V průběhu roku byly řešeny dílčí operativní úkoly, jednalo se zejména o:

- průběžné připomínkování projektu UDIMO, týkajícího se optimalizace veřejné dopravy na Brušpersku,

- příprava drážního jízdního řádu a jeho připomínkování,

- terminál Hlavní nádraží – podklady pro plánovanou změnu organizace dopravy,

- terminál Hranečník – podklady pro plánovanou změnu organizace dopravy,

- Rychvaldsko – podklady pro plánovanou změnu organizace dopravy,

- příprava, realizace a vyhodnocení zavedení Jednodenní oblastní jízdenky Jeseníky,

- řešení operativních změn jízdních řádů na základě požadavků obcí a měst,

- průběžné vyhodnocování trendu vývoje tržeb od cestujících buď u konkrétního dopravce, nebo konkrétní linky, nebo konkrétní oblasti s přímým dopadem na ekonomiku linek dopravců.

- Projekty s podporou ROP

Společnost KODIS byla společně se statutárními městy Ostravou a Opavou zapojena do mezinárodního projektu PIMMS CAPITAL zastřešeného Regionální radou Moravskoslezsko. V jeho rámci připravuje a realizuje celkem tři kapitalizační projekty ke spolufinancování z fondu ROP, které byly přihlášeny dle schváleného Plánu výzev do 25. 6. 2013. Další, čtvrtý projekt ke spolufinancování z fondu ROP (mimo PIMMS CAPITAL) byl v roce 2013 zahájen, ale o dotaci bude zažádáno v roce 2014.

- Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech

Předmětem projektu je instalace elektronických informačních tabel v celkem 18 lokalitách - Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov (2x), Kopřivnice (2x), Krnov, Návsí, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava-Svinov, Rýmařov, Třinec (2x), Vítkov. Vždy se jedná o významné dopravní uzly (nádraží, ústřední zastávky apod.).

Pro všechna navržena místa jsou vydána příslušná povolení orgánů státní správy, včetně uzavření všech požadovaných smluvních vztahů. Na podzim proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky a jako vítězná byla vyhodnocena nabídka společnosti Bustec s.r.o. Veškeré podklady týkající se uvedeného investičního záměru byly předány Úřadu Regionální rady a čeká se na jejich stanovisko. Po schválení kontrolním orgánem bude následně podepsána smlouva s nejúspěšnějším uchazečem a realizace proběhne do čtyř měsíců od podpisu smlouvy.

- Propagace veřejné dopravy a ODISbus

Jde o projekt, jehož podstatou je výchovné působení na veřejnost směrem k většímu využívání jednotlivých forem veřejné dopravy. Propagaci veřejné dopravy pojímáme jako nástroj pro zvýšení popularizace, zájmu a povědomí společnosti o možnostech cestování veřejnou dopravou, která je v současnosti spíše vnímána jako doprava pro sociálně slabší. Propagační kampaně budou probíhat zejména na středních školách a druhém stupni základních škol (zejména osmé a deváté ročníky). V rámci škol budou prezentace směřovány do předmětů občanské nauky, případně základů ekologie (dle učebních osnov pro střední školy).

Obsahem investiční části dotace je pořízení speciálně upraveného propagačního autobusu, tzv. ODISbus. Speciální úprava autobusu umožní realizovat přednášky a diskuze přímo v autobuse. Součástí projektu je také pořízení audio a video materiálu, výroba propagačních letáků a drobných propagačních předmětů. Propagační ODISbus bude sloužit jako prostředek pro realizaci propagační kampaně, kdy se plánuje propagovat možnosti a výhody oproti individuální automobilové dopravě. Speciální úprava spočívá zejména v poloze a orientaci sedadel v autobuse tak, aby sedící viděli do středu autobusu, který bude využit jako prezentační prostor, i na projekci za řidičem.

V létě proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky a jako vítězná byla vyhodnocena nabídka společnosti SOLARIS CZECH spol. s r.o. V polovině září 2013 došlo k předání podkladů k zakázce pro kontrolu na ÚRR ještě před podpisem smlouvy s vítězem soutěže. V prosinci 2013 nám bylo zasláno vyjádření ÚRR, kde vyjádřili určité pochybení k procesnímu stavu výběrového řízení s doporučením vyloučit vítězného uchazeče. S vyjádřením jsme nesouhlasili a v závěru roku 2013 jsme podali odvolání k nálezu ředitelce ÚRR. Zatím jsme neobdrželi konečné stanovisko.

- Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava)

IMC je obecně definováno jako informační bod, ve kterém jsou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, 
ale i pro další způsoby dopravy (možnosti parkování, půjčovny automobilů, půjčovny kol atd.). Vzorem pro IMC Ostrava jsou obdobná centra mobility ve Frankfurtu nad Mohanem (D), Birminghamu (GB) nebo Grazu (A). Konkrétní náplň pro IMC Ostrava je přizpůsobena reálným možnostem v Ostravě a okolí. IMC Ostrava bude umístěno v přízemních prostorách budovy ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. Lokalita je vhodná v souvislosti se zřízením nové zastávky Karolina a podstatným zvýšením atraktivity v blízkosti nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina a dalších připravovaných nových bytových a zejména obchodních a administrativních objektů.

Za současného stavu není možné přistoupit k realizaci projektu z důvodu nepřipravenosti přízemních prostor v budově ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav předmětných prostor, přičemž předpoklad realizace VŘ je 01-02/2014. Předpoklad uzavření smluvního vztahu v 02/2014 s následnou realizaci
 v 03 - 05/2014.

- Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech (2. etapa)

Předmětem projektu je instalace elektronických informačních systémů v 30 obcích a městech Moravskoslezského kraje - Bílovec, Bolatice, Brušperk, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Bystřice, Čeladná, Dětmarovice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Hradec nad Moravicí, Hukvaldy, Klimkovice, Kobeřice, Kozlovice, Kravaře, Ludgeřovice, Město Albrechtice, Mošnov, Ostravice, Pržno, Příbor, Raškovice, Rychvald, Řepiště, Velká Polom, Vratimov, Vrbno pod Pradědem. Uvedený projekt ve většině případů řeší výměnu stávajících autobusových označníků na vybraných významných autobusových zastávkách v Moravskoslezském kraji za označníky nové, vybavené informačními LCD monitory, na kterých budou zobrazovány aktuální informace o odjezdech autobusových spojů. Na 6 místech se jedná o instalaci informačních LED tabel umístěných na samostatném pilíři resp. na fasádě budovy a dále se jedná o 10 ks informačních LCD monitorů umístěných rovněž na fasádě budov, resp. čekáren. Vždy se jedná o významnější dopravní uzly, resp. zastávky (nádraží, přestupní zastávky apod.).

V současné době se zpracovává dokumentace pro instalaci, resp. stavbu informačních systémů, včetně přívodu napájení ze sítě NN (datový přenos bude realizován „vzduchem“) a uvedené záměry jsou projednávány s vlastníky dotčených pozemků a příslušnými orgány státní správy. Rovněž jsou vedena jednání s dotčenými obcemi týkající se uzavření potřebných smluv týkajících se samotného umístění zařízení, jeho napájení a následného provozu.

- Ostatní činnosti

- Přepravní kontrola

Provádění přepravní kontroly po celý rok 2013 u dopravců na základě smlouvy (financováno dopravci), přepravní kontrola je prováděna od 1. 7. 2011 u dopravců Veolia Transport Morava, resp. ARRIVA MORAVA a Radovan Maxner, od 1. 1. 2012 u dopravce TQM-holding a od 1. 4. 2012 u dopravců ČSAD Karviná, ČSAD Havířov a ČSAD Frýdek-Místek.

- Infocentrum ODIS

Činnost zahrnuje provoz Infocentra ODIS (provoz a údržba technologií hlasového a vizuálního informačního systému v prostorách terminálu Ostrava-Svinov, provoz informačního střediska ODIS v rozsahu jízdních řádů (odjezdy, spojení, vazby), přepravně-tarifních informací systému ODIS, informace o změnách v dopravě.

- Centrální dispečink ODIS

Centrální dispečink ODIS je pracoviště společnosti KODIS, jehož hlavními úlohami jsou především:

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v rutinním režimu (garance určených návazností),

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v mimořádném režimu (součinnost dopravců při výlukách, nehodách a jiných mimořádnostech v provozu),

- provádění kontrolní činnosti a evidence naplňování dopravních výkonů jednotlivými dopravci dle sjednaných smluvních vztahů s objednateli,

- poskytování dopravních a tarifních informací cestující veřejnosti (pokračování a rozšíření činností Infocentra ODIS).

Vzhledem k tomu, že činnost Centrálního dispečinku ODIS je podstatnou měrou závislá na on-line informacích o pohybu vozidel, které v současné době poskytují pouze dva dopravci (Česká dráhy a ARRIVA MORAVA), je naplňován především první bod. Od 1. 9. 2013 je realizován tzv. ostrý provoz zahrnující všechny spoje uvedených dopravců, tj. systém dozoruje všechny určené vzájemné návaznosti (jedná se o počet v řádu stovek návazností). Provoz dispečinku bude postupně rozšiřován o sledování dalších dopravců poskytujících on-line informace o pohybu svých vozidel.

- Zásadní dopravní změny v ODIS v roce 2013

Od 3. 3. 2013:

- změny na linkách MHD Ostrava vyvolané zhoršenými možnostmi financování DPO z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Od 9. 6. 2013:

- změna organizace dopravy příměstských linek v souvislosti s dokončením terminálu Svinov.

Od 1. 9. 2013

- změny na trolejbusových linkách v Ostravě.

Od 15. 12. 2013:

- ukončení linky 592 a vybraných spojů linky 591 v Ostravě na Hlavním nádraží.

Návrh aktivit v roce 2014

- Aktivity z Plánu dopravní obslužnosti kraje

- Příprava podmínek pro výběrová řízení

Aktivita bude realizována dle specifikace Moravskoslezského kraje. Bude se jednat zejména o dokončení technicko-provozních a ekonomických parametrů pro výběrové řízení na dopravní obsluhu oblastí v rámci 1. etapy, tj. Třinecko a Jablunkovsko (04/2014) a stanovení technicko-provozních a ekonomických parametrů pro výběrové řízení na dopravní obsluhu dalších oblastí v rámci 2. etapy dle zadání (04/2015).

- Návrh postupu rozšiřování IDS

  - Oblast Frýdecko-Místecko (projekt 2014, realizace nejdříve 06/2014)

  - MHD Karviná (realizace 2014, po dohodě s městem Karviná)

  - MHD Orlová (realizace 2014, po dohodě s městem Orlová)

  - MHD Nový Jičín (realizace 2014, po dohodě s městem Nový Jičín)

- Návrh postupu úprav dopravního řešení v oblastech

Konkrétní projekty budou podléhat projednání s dotčenými obcemi, jejich realizace včetně časového harmonogramu bude záviset na ekonomických a technických podmínkách.

  - Audit regionálních železničních tratí a z něj vyplývající dopravní opatření (provedení hloubkové sondáže vybraných regionálních tratí v kraji s cílem vytipování silných a zejména slabých míst a nalezení řešení k jejich odstranění, vícekriteriální vyhodnocení stávajících možností a výhledového potenciálu jednotlivých tratí), u tratí, které budou vyhodnoceny bez potenciálu dalšího rozvoje, zvážení jejich útlumu a plné nebo částečné náhrady jiným druhem dopravy

Projekt bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

  - Aktualizace modelu příměstské železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Projekt bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

  - Průmyslové zóny - trvalá součinnost s rozhodujícími zaměstnavateli v průmyslových zónách, zohlednění v rozvojových projektech

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Řešení dopravní obsluhy v socioekonomicky znevýhodněných oblastech - rozpracování závěrů analýzy „Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ v oblasti veřejné dopravy, zohlednění v rozvojových projektech

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Posouzení zavedení přímých autobusových linek k významným zaměstnavatelům nebo institucím

Projekt z roku 2012 bude realizován dle finančních možností.

  - Dopravní napojení Letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov a optimalizace dopravní obsluhy v oblasti Poodří

Projekt řešící organizaci železničních i autobusových linek tak, aby byla zajištěna dostatečná dopravní obsluha Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov a okolí.

  - Terminál Hranečník

Projekt řešící návrh úprav organizace autobusové dopravy na základě zřízení nového dopravního terminálu na Hranečníku.

  - Koncepce bezbariérové dopravy

Roční projekt nasazování dalších bezbariérových vozidel dle zásad uvedených v projektu „Moravskoslezským krajem veřejnou dopravou bez bariér“, a to v rámci programu „Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020.

- Rutinní činnosti

Rutinní činnosti jsou spolufinancovány statutárním městem Ostravou.

- Vyhodnocování plnění smluv k zajištění dopravní obslužnosti v rámci ODIS

- Editace, zajištění tisku a distribuce knižních jízdních řádů ODIS dle oblastí

- Příprava a editace propagačních materiálů

- Dopravní průzkumy

- Návrh Tarifu ODIS 2015

- Provoz centrální správy karetního systému MSK včetně vyhodnocování a přerozdělování tržeb (clearing, e-shop atd.)

- Operativní činnosti

Dle zadání Moravskoslezského kraje.

- Projekty s podporou ROP

Společnost KODIS je společně se statutárními městy Ostravou a Opavou zapojena do mezinárodního projektu PIMMS CAPITAL zastřešeného Regionální radou Moravskoslezsko. V jeho rámci jsou připravovány k realizaci celkem tři kapitalizační projekty ke spolufinancování z fondu ROP a jeden další projekt mimo PIMMS CAPITAL.

- Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech – realizace

- Propagace veřejné dopravy a ODISbus – realizace

- Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava) – realizace

- Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech, 2. etapa – realizace

- Ostatní činnosti

- Přepravní kontrola

Provádění přepravní kontroly u dopravců na základě smlouvy s dopravci.

- Infocentrum ODIS

Činnost zahrnuje provoz Infocentra ODIS (provoz a údržba technologií hlasového a vizuálního informačního systému v prostorách terminálu Ostrava-Svinov, provoz informačního střediska ODIS v rozsahu jízdních řádů (odjezdy, spojení, vazby), přepravně-tarifních informací systému ODIS, informace o změnách v dopravě, a to až do zahájení provozu IMC Ostrava. Poté bude informační činnost Infocentra ODIS převedena do IMC Ostrava a mimo jeho provozní dobu do Centrálního dispečinku ODIS.

- Centrální dispečink ODIS

Činnost zahrnuje především:

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v rutinním režimu (garance určených návazností),

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v mimořádném režimu (součinnost dopravců při výlukách, nehodách a jiných mimořádnostech v provozu),

- provádění kontrolní činnosti a evidence naplňování dopravních výkonů jednotlivými dopravci dle sjednaných smluvních vztahů s objednateli,

- poskytování dopravních a tarifních informací cestující veřejnosti (pokračování a rozšíření činností Infocentra ODIS).

Výpis z usnesení 35. schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 14/382/1	ze dne 6. 2. 2003

(č. usnesení)

|  | 35/2645 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí Informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |