Počet stran:  6

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/7 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Návrh na schválení změny obsahu projektu z oblasti dopravní infrastruktury |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	 Ing. Luboš Bourek

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 14. 2. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	12. 2. 2014

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 35/2676		ze dne  14. 2. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | s c h v a l u j e změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací byl proto připraven „zásobníkový“ projekt pod názvem „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ s tím, že z něj budou postupně, dle množství disponibilních finančních prostředků, vyčleňovány dílčí samostatné projekty.

Tento postup byl zvolen z důvodu, že nebyl znám přesný finanční rámec, v jehož rozsahu bude možné jednotlivé etapy realizovat. Zahájení přípravy tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 5. 9. 2012 usnesením č. 25/2516 (materiál 87). Následně schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2013 usnesením č. 4/387 (materiál č. 99) a dne 25. 7. 2013 usnesením 5/398 (materiál č. 7) změnu obsahu projektu, kdy byly z uvedeného „zásobníkového“ projektu vyčleněny samostatné projekty „Silnice 2014 – I. etapa“ resp. „Silnice 2014 II. etapa“ a Silnice 2014 – III. etapa“. Dále byly vyčleněny usnesením zastupitelstva kraje č. 6/458 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 48) další 2 samostatné projekty „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“, a usnesením zastupitelstva kraje č. 7/606 z dne 19. 12. 2013 (materiál 10/26) byla schváleno vyčlenění projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“.

Zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ bylo schváleno na základě předpokládaných disponibilních prostředků v Regionálním operačním programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní ose 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy.

V současné době, tak mimo již vyčleněné stavby zařazené do projektů Silnice 2014 - I. etapa - VI. etapa, „zásobníkový“ projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ zahrnuje níže uvedené stavby:

  - Sil. III/45814 rekonstrukce mostu ev. č. 45814-5 přes řeku Osoblahu v obci Bohušov,

  - Sil. III/44520 rekonstrukce mostu ev. č. 44520-1 přes řeku Černá Opava ve městě Vrbno p. Pradědem – Mnichov,

  - Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459,

  - Silnice II/480 – stavební úpravy - rekonstrukce mostu ev. č. 480-004 přes potok Kopřivničku v obci Kopřivnice,

  - Silnice III/4676 rekonstrukce mostů ev. č. 4676-2 a ev. č. 4676-3 za Dolním Benešovem včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676,

  - Sil. III/46416 průtah obcí Bravantice,

  - Silnice III/46432 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny, v úseku od I/48 - Sedlnice až po II/464,

  - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 2. etapa,

  - Sil. II/480 rekonstrukce a modernizace sil. Kopřivnice – Štramberk,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/475 Havířov - obchvat TIR,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /47811 Ostrava, ul. Mitrovická,

  - Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova,

  - Silnice III/4593 Úvalno - Branice včetně mostů,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /01137 Petřkovice – Bobrovníky,

  - Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice,

  - Silnice III/45211- rekonstrukce mostů ev. č. 45211-1 a 45211-2 přes Mezinský potok v obci Mezina,

  - Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově,

  - Rekonstrukce opěrné zdi na sil. III/44325 Budišov n. Bud. - Staré Oldřůvky,

  - Silnice III/45919 - rekonstrukce mostu ev. č. 45919-1 přes potok Hvozdnice za obcí Leskovec,

  - Silnice III/45919 - rekonstrukce mostu ev. č. 45919-2 přes potok Jamník před obcí Staré Heřmanovy.

Předmětem všech uvedených staveb je rekonstrukce resp. modernizace úseků silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, snížení negativních dopadů dopravy a zlepšení technického stavu dopravních komunikací.

V souvislosti s průběžnou analýzou potřeb rekonstrukce silniční sítě v Moravskoslezském kraji a dopracováním podkladů pro případnou realizaci staveb, byla jako vhodná pro případné zařazení do projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ navržena další stavební akce, a to:

- Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice – Štramberk

Cílem navrhované stavby, je stejně jako u výše uvedených odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daných úseků, zvýšení únosnosti komunikací, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Stavební náklady nově zařazené akce pak dosahují 85 mil. Kč.

V návaznosti na probíhající aktualizaci podkladů a časové limity realizace jednotlivých staveb v souvislosti s očekávanými zdroji financování, byly z projektu vyselektovány stavby, jejichž realizace do konce programovacího období, tj. do konce roku 2015 je již nereálné (v seznamu staveb projektu označeny kurzívou). Konečný seznam staveb projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ je tedy následující:

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/475 Havířov - obchvat TIR,

  - Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova,

  - Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /01137 Petřkovice – Bobrovníky,

  - Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 2. etapa,

  - Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově,

  - Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice,

  - Sil. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459,

- Rekonstrukce a modernizace silnice II/480 Kopřivnice – Štramberk

Stavební akce zahrnuté v projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ jsou připravovány k zahájení fyzické realizace v roce 2015. To zahrnuje předpoklad zahájení výběrových řízení nejpozději v 2. čtvrtletí roku 2014. Aktuální stavební náklady pak dosahují 397,58 mil. Kč, celkový finanční rozsah realizovaných projektů bude upřesněn na základě konkrétního rozčlenění staveb do samostatných projektů.

Potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto nového projektu nejsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a ani nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017. Podíl kraje na financování těchto nových projektů bude zajištěn z přebytku hospodaření kraje za rok 2013. Prostředky na předfinancování projektů budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s. Problém může nastat v roce 2015, kdy v důsledku značné kumulace projektů by v určitém okamžiku nemusel stačit limit úvěru (1,2 mld. Kč). Je proto nutné maximálně využívat modifikované platby.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 35. schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 30/2360	 ze dne 3. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje	 	č. 7/606	 	 ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | 35/2676 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu |

|  | 35/2676 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014 |