Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle ustanovení § 156 zákona o veřejných zakázkách

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |
| --- |
| popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (tj. popis potřeb pro řádné zajištění svěřených úkolů) | Výstavba Integrovaného výjezdového centra včetně souvisejících inženýrských objektů. Umístění stavby je navrženo v prostoru areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a to na jihovýchodní straně vzletové a přistávací dráhy a je v souladu s Generelem rozvoje letiště. Jedná se o třípodlažní objekt, který je zónován pro samostatné a oddělené provozy hasičské záchranné služby a zdravotnické záchranné služby. Pro správný chod objektu je zároveň nutné vybudovat nové komunikace, chodníky, zpevněné plochy a nové inženýrské přípojky. Stávající stanoviště Hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s. je kapacitně nevyhovující a je umístěno excentricky vzhledem k délce vzletové a přistávací dráhy. Nové integrované výjezdové centrum bude situováno cca v polovině délky vzletové a přistávací dráhy letiště. Realizací předmětu veřejné zakázky tedy dojde ke zlepšení zásahových časů jednotky Hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s. a požárně-bezpečnostních podmínek provozu Letiště Leoše Janáčka Ostrava. |
| popis předmětu veřejné zakázky | Realizace stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: - projektové dokumentace stavby zpracované v listopadu 2013 „Sdružením BC Mošnov“ (INKOS - OSTRAVA, a.s., VPÚ DECO PRAHA a.s. a KANIA a.s.) - podmínek pravomocných stavebních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 a Městským úřadem Kopřivnice, odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče. - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy Předmětem stavby je realizace objektu Integrovaného výjezdového centra pro jednotku Hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s. a Zdravotnickou záchrannou službu MSK. Součástí stavby bude i realizace souvisejících komunikací, chodníků, zpevněných ploch a nových inženýrských sítí. |
| popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (tj. popis, do jaké míry přispěje realizace předmětu veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele): | Nerealizováním veřejné zakázky a následně nerealizováním stavby nedojde ke splnění požárně-bezpečnostních požadavků pro bezpečný provoz letiště. |
| předpokládaný termín splnění veřejné zakázky (konkrétní datum nebo časový úsek): | do 30. 9. 2015 |

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce |
| --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. | Z osvědčení (příp. seznamu významných stavebních prací) musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň tyto významné stavební práce: alespoň 1 stavbu, která spočívala ve výstavbě či přestavbě (komplexní rekonstrukci) budovy integrovaného výjezdového centra nebo budovy (střediska) složky integrovaného záchranného systému o finančním objemu minimálně 50.000.000,-- Kč bez DPH; a alespoň 2 stavby, které spočívaly ve výstavbě či přestavbě (komplexní rekonstrukci) tzv. inteligentní budovy se sjednoceným řízením jednotlivých vnitřních funkčních systémů; a alespoň 2 stavby, které spočívaly ve výstavbě či přestavbě (komplexní rekonstrukci) areálu, přičemž součástí každé z nich bylo i zajištění výstavby inženýrských sítí a výstavba komunikací a/nebo zpevněných ploch o finančním objemu minimálně 8.000.000,-- Kč bez DPH. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení a předložení příslušného osvědčení objednatele. Tento kvalifikační předpoklad rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni vydání osvědčení a předložení příslušného osvědčení objednatele. Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jakož i způsobu provádění díla a garancí řádné zkušenosti s obdobnými stavbami v minulosti, a to se zdůvodněním některých klíčových prvků. Cílem zadavatele je ověřit, že dodavatelé mají zkušenost s realizací obdobných prací a použitím technologických postupů, které budou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. | --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. | Zadavatel požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou odpovědné za vedení realizace stavebních prací, a to v následujícím rozsahu: stavbyvedoucí - 1 osoba – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“; praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s přípravou a realizací minimálně 1 stavby, která spočívala ve výstavbě či přestavbě (komplexní rekonstrukci) budovy integrovaného výjezdového centra nebo budovy (střediska) integrovaného záchranného systému o finančním objemu minimálně 50.000.000,-Kč bez DPH (nemusí se přitom jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle odst. 5.4. písm. a) zadávací dokumentace); a 2 staveb, které spočívaly ve výstavbě či přestavbě (komplexní rekonstrukci) tzv. inteligentní budovy se sjednoceným řízením jednotlivých vnitřních funkčních systémů (nemusí se přitom jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle odst. 5.4. písm. a) zadávací dokumentace) min. 7 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 10 letech; zástupce stavbyvedoucího - 1 osoba – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technika prostředí staveb“; min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi v posledních 10 letech; zástupce stavbyvedoucího - 1 osoba – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“; min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi v posledních 10 letech. Stanovená úroveň technického kvalifikačního předpokladu odpovídá předmětu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Cílem zadavatele je zajistit, aby stavba byla vedena osobami s patřičnou odborností vyžadovanou zákonem a aby tyto osoby měly rovněž prokazatelnou zkušenost s vedením staveb obdobných co do předmětu i rozsahu a zadavatel tak nepodstupoval i s ohledem na minulé kauzy riziko nekvalitně provedeného díla s následným výskytem vad. Cílem je dále vzhledem k rozsahu stavebních prací zajistit dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce prostřednictvím k tomu způsobilých osob. |
| Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. | --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. | --- |

| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. | Lhůta splatnosti faktury činí 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli z důvodu zajištění průběžného financování stavby z prostředků Evropské unie, především v návaznosti na metodické pokyny Regionálního operačního programu Moravskoslezsko k možnosti využívání modifikovaných žádostí o platbu k financování. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám. | Zadavatel požaduje, aby se zavázal, že po celou dobu plnění svého závazku bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem nejméně: 100 mil. Kč s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč Výše pojistného plnění v případě pojištění odpovědnosti za škodu vychází z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. | --- |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. | Zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce min. 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však min. 24 měsíců. Délka záruční lhůta odpovídá běžných obchodním zvyklostem |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. | Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,-- Kč za každý zjištěný případ. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 25 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý opakovaný případ. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) nebo f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč. V případě, že zhotovitel poruší svou kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení. Stanovená výše smluvních pokut odpovídá požadavkům na jejich přiměřenost dle obchodního zákoníku a zároveň odpovídá povaze zajišťovaných závazků, zejména pokud jde o sankci z nedodržení termínu plnění, který je stěžejní s ohledem na požadavky projektu a stanovení smluvní pokuty rovněž vychází ze skutečnosti, že doba plnění je hodnotícím kritériem. V návaznosti na sankci za nedodržení termínu plnění je stanovena sankce pro nedodržení průběhu prostavěnosti stavby, a to s ohledem na dosavadní zkušenosti zadavatele s průběhem plnění díla. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. | Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. | --- |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Ekonomická výhodnost nabídky | Předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomický výhodnost nabídky budou následující dílčí hodnotící kritéria: A. nabídková cena (váha 80%) B. doba plnění (20%) V rámci dílčího kritéria B. Doba plnění bude zadavatelem hodnocena doba plnění navržená uchazečem pro provedení stavby, která je předmětem veřejné zakázky. Hodnocena bude vždy doba uvedená povinně uchazečem v celých kalendářních dnech. Účelem tohoto kritéria je upřednostnit uchazeče, kteří budou schopni realizovat plnění v co nejkratší době, což zadavatel preferuje. Zadavatel zároveň stanovil maximální přípustnou dobu plnění, která je dána zejména požadavky programu, z nějž je projekt financován. |

| Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |
| --- |
| Způsob hodnocení | Odůvodnění |
| Nabídky budou v každé části veřejné zakázky hodnoceny na základě standardní „bodovací metody“. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. | Jedná se o transparentní a běžně užívanou metodu hodnocení, která v případě kvantifikovatelných hodnotících kritérií umožňuje jednoduché porovnání nabídek. |

| Odůvodnění předpokládané hodnoty |
| --- |
| Hodnota | Odůvodnění |
| 192.722.857,77 Kč bez DPH | Předpokládaná hodnota VZ vychází z oceněného položkového rozpočtu jednotlivých staveb od autorů příslušných projektových dokumentací s přihlédnutím k aktuálním cenám stavebních prací z obdobných zakázek. |

# Footnotes

Inteligentními budovami jsou objekty s integrovaným managementem, tj. se sjednocenými systémy řízení (technika prostředí, komunikace, energetika), zabezpečení (kontrola přístupu, požární ochrana, bezpečnostní systém) a správy budovy (údržba, plánování, pronájem, inventář), který zajišťuje produktivní a nákladově efektivní prostředí.