# Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 11/5 |
| --- | --- |

Pro 8. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Karlovice |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost obce Karlovice o změnu smlouvy |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace č. 01652/2011/RRC |
|  | Příloha č. 3 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 01652/2011/RRC |
|  | Příloha č. 4 | Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 01652/2011/RRC |

Předkládá:		Ing. Ivan Strachoň

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Ema Havelková, MBA

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 27. 2. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 27. 2. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje					č. …..			ze dne 27. 2. 2014

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 24/2137		ze dne 6. 6. 2012			č. 20/1716		ze dne 22. 6. 2011

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | schvaluje změnu termínu ukončení projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ z původního 28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, podpořený v rámci dotačního programu: „Podpora turistických oblastí Moravskoslezského kraje“, který realizuje obec Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ: 00296112 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 1652/2011/RRC na projekt „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ s obcí Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ: 00296112, dle předloženého materiálu |

* * *

Důvodová zpráva:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost obce Karlovice o změnu termínu ukončení projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“, podpořený v rámci dotačního programu: „Podpora turistických oblastí Moravskoslezského kraje“ vyhlášeného v roce 2011 (dále též ,,projekt“). O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 (materiál č. 94). Na projekt „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ byla schválena dotace v celkové výši 1.000.000 Kč, přičemž již bylo vyplaceno první splátkou 50 % celkově schválené dotace.

V návaznosti na žádost obce Karlovice schválilo zastupitelstvo svým usnesením 
č. 24/2137 ze dne 6. 6. 2012 (materiál č. 67) prodloužení termínu realizace tohoto projektu z původního 31. 10. 2012 na nový 28. 2. 2014. Důvodem k prodloužení bylo prozatímní nezískání dotace na realizaci zateplení a výměnu zdroje vytápění, 
která byla předpokladem pro zapojení dotačních prostředků kraje.

Obec Karlovice žádá opětovně o změnu termínu ukončení projektu z původního 
28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, a to z důvodu nutnosti zrušení výběrového řízení 
na dodavatele vybavení vnitřních prostor.

Návrh dodatku, kterým by byly upraveny podmínky smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 01652/2011/RRC, je uveden v příloze č. 4 předloženého materiálu.

Předložení materiálu po termínu k odevzdání bylo zapříčiněno zasláním žádosti obce Karlovice až 21. 2. 2014. Po konzultaci s oddělením právním a organizačním bylo rozhodnuto o předložení této žádosti orgánům kraje ještě v termínu 27. 2. 2014.

Dopad na rozpočet kraje:

Změna termínu ukončení realizace projektu nemá žádný dopad na schválený rozpočet odvětví cestovního ruchu na rok 2014.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 27. 2. 2014:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 24/2137		ze dne 6. 6. 2012

č. 20/1716		ze dne 22. 6. 2011

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost obce Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138 o změnu termínu ukončení realizace projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ z původního 28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení projektu „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ z původního 28. 2. 2014 na nový 30. 6. 2014, podpořený v rámci dotačního programu: „Podpora turistických oblastí Moravskoslezského kraje“, který realizuje obec Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ: 00296112 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 1652/2011/RRC na projekt „Multifunkční centrum pro volný čas Slezan“ s obcí Karlovice, se sídlem 793 23 Karlovice, č. p. 138, IČ: 00296112, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 27. 2. 2014 |

* * *