# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/4 |
| --- | --- |

Pro 8. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Návrh na schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Hana Kaštovská

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 11. 2. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	11. 2. 2014

Návrh usnesení:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 35/2763	ze dne 	11. 2. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 7/609	ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 s předpokládanými náklady projektu 275.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 - 2015 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo zahájit realizaci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 v roce 2014 |

Důvodová zpráva:

Cílem projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ (dále jen „projekt“) je prostorová integrace složek Integrovaného záchranné systému (dále jen „IZS“) do společného výjezdového centra, čímž budou vytvořeny předpoklady k intenzivní spolupráci a koordinaci jednotlivých složek IZS, což povede ke zvýšení úrovně bezpečnosti občanů.

Realizace projektu výstavby Integrovaného výjezdového centra Třinec jako společného pracoviště Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Policie České republiky a Městské policie Třinec vychází z akutní potřeby řešit stávající nevyhovující podmínky pro výkon služby všech tří složek IZS působících ve městě a v rámci obce s rozšířenou působností. Současně se jedná o snahu pokračovat v úspěšném konceptu společných výjezdových center složek IZS, který je na území Moravskoslezského kraje realizován více než 20 let a prokazatelně přináší zvýšení úrovně služby poskytované občanovi za současné významné úspory provozních nákladů.

Projekt by měl být předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení (dále jen „ROP“). Předpokládaný termín výzvy je v druhém čtvrtletí roku 2014.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	39.600.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	224.500.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	10.900.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	275.000.000 Kč

Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů a způsobilosti jednotlivých položek dle metodiky ROP.

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je dle pravidel ROP rok 2015. Vzhledem k tomu, že předpokládaná doba výstavby stanovená projektantem je 12 měsíců, měly by být stavební práce zahájeny nejpozději v září 2014, tak aby bylo možné dokončit celý projekt před koncem roku 2015. Veřejná zakázka na stavební práce by měla být vyhlášena nejpozději do konce března 2014, jinak bude ohrožen termín zahájení stavebních prací. V průběhu dubna 2014 se rovněž předpokládá vyhlášení veřejné zakázky na výkon technického dozoru stavebníka.

Veřejné zakázky tak budou zahájeny před předložením žádosti o financování projektu z ROP do výzvy. Nabytí účinnosti smlouvy o dílo na zhotovení stavby bude vázáno na schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen „Výbor Regionální rady“). Předpokládaný termín schválení projektu k financování Výborem Regionální rady je červenec 2014.

Pokud by po výběru projektu k financování z rozpočtu Regionální rady z nějakého nepředvídatelného důvodu nemohla být uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, hrozí riziko, že veškeré finanční prostředky vynaložené na projekt budou muset být plně uhrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V současné době nejsou tyto finanční prostředky zahrnuty do rozpočtu kraje.

Potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto nového projektu nejsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a ani nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017.

Podíl kraje na financování projektu bude zajištěn z přebytku hospodaření kraje za rok 2013. Prostředky na předfinancování projektů budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s. Problém může nastat v roce 2015, kdy v důsledku značné kumulace projektů by v určitém okamžiku nemusel stačit limit úvěru (1,2 mld. Kč). Je proto nutné maximálně využívat modifikované platby.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu dle navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 35. schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 32/2412	ze dne 19. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 7/609	ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | 35/2673 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 275.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | 35/2673 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 v roce 2014 |

|  | 35/2673 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla předložit žádost o dotaci k projektu „Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 4.1 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat |

|  | 35/2673 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014 |