# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/3 |
| --- | --- |

Pro 8. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Jan Smutek

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

Vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 11. 2. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 12. 2. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 35/2670		ze dne 11. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 130.000.000,-- Kč“ |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - VI. etapa“ v roce 2014 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a  Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací byl připraven projekt „Silnice 2014 – VI. etapa“.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2013 svým usnesením č. 7/606 (materiál č. 10/26) schválilo zahájení přípravy projektu Silnice 2014 – VI. etapa.

Projekt „Silnice 2014 – VI. etapa“ sestává z těchto staveb:

- „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská 1. etapa“

Komunikace zajišťují dopravní obsluhu městských částí Nová Ves u Ostravy, Mariánské Hory, Moravská Ostrava a Přívoz. Po komunikaci jsou vedeny autobusové linky městské a příměstské dopravy.

Rekonstruovaný úsek je dán koridorem silnice II/647 v délce 3985 m vymezené křižovatkou se silnicí II/479 - ul. 28. října (km 11,737) a místem ukončení středního dělícího pruhu v místě napojení ramp kruhového nadjezdu (km 15,722).  Součástí rekonstrukce budou i nájezdové rampy na ulice Grmelova a Novinářská. V okolí mostu přes ul. Novinářskou nebude ve vzdálenosti 20,0m na každou stranu rekonstrukce prováděna a to z důvodu plánované celkové rekonstrukce mostu.

Na silnici II/647 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil směrově dělené čtyřpruhové komunikace, která je v místě křižovatky na začátku úseku doplněna o řadicí pruhy.

Kromě vozovky silnice II/647 bude provedena i rekonstrukce 4 autobusových zálivů u zastávek č. 3, 4, 6 a 8, vč. zřízení provizorních zastávek. Nové zálivy budou provedeny z cementobetonu. Součástí stavby bude i rekonstrukce mostů ev. č. 647-039.3 a ev. č. 647-042.3

- „Rekonstrukce a modernizace sil. II/465 Horní Lhota – Zátiší“

Silnice zajišťuje dopravní obsluhu obcí Horní Lhota a Zátiší. Staveniště je dané koridorem rekonstruované silnice II/465 v délce 2475 m vymezené křižovatkou se silnicí III/4651 (km 0,913) a křižovatkou se silnicí III/4692 (km 3,388).

Na silnici II/465 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově nedělené komunikace s šířkou vozovky cca 6,0m.

Součástí tohoto úseku bude rekonstrukce mostu ev.č. 465-002 a propustku v km 2,183.

Cílem projektu je zlepšení dopravní infrastruktury, odstranění bodových závad, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní situace, zlepšení dopravní obslužnosti, zkrácení jízdních dob a vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj.

Předpokládaná struktura financování projektu „Silnice 2014 – VI. etapa“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)				130.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné náklady projektu				      	    2.000.000 Kč

předpokládané uznatelné náklady projektu					  	128.000.000 Kč

z toho podíl MSK (15 %)								    	  19.200.000 Kč

z toho případné prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	    	108.800.000 Kč

Součástí nákladů projektu jsou náklady na stavební práce, výkon koordinátora BOZP, výkon autorského dozoru, mzdy členů projektového týmu, PD vícetisky, zajištění publicity, provedení povinného auditu, zpracování žádosti o poskytnutí dotace aj.

Přesný poměr uznatelných a neuznatelných nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů a způsobilosti jednotlivých položek dle metodiky ROP.

Projekty budou předloženy do ROP, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy.

Realizace projektu je plánována v letech 2014 – 2015. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je dle pravidel ROP rok 2015.  Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce se předpokládá na začátku března 2014. Předpokládaný termín výzvy pro předložení žádostí o dotaci je ve druhém čtvrtletí roku 2014. Zahájení fyzické realizace se očekává na jaře 2015.

Nabytí účinnosti smlouvy o dílo na zhotovení stavby bude vázáno na schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Předpokládaný termín schválení projektu k financování Výborem Regionální rady je říjen 2014. Předpokládaný termín uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je únor 2015.

Pokud by po výběru projektu k financování z rozpočtu Regionální rady z nějakého nepředvídatelného důvodu nemohla být uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, hrozí riziko, že veškeré finanční prostředky vynaložené na projekt budou muset být plně uhrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou naplánovány ve schváleném rozpočtovém výhledu na rok 2015.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat a zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - VI. etapa“ dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 30/2360		ze dne 3. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje	 	č. 7/606			ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | 35/2670 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - VI. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 130.000.000,-- Kč“ |

|  | 35/2670 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 - VI. etapa“ v roce 2014 |

|  | 35/2670 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014 |