Počet stran: 9

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/9 |
| --- | --- |

Pro 8. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 27. 2. 2014

| Věc: | Návrh na zahájení přípravy projektů odborů zdravotnictví a sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	 Ing. Andrej Foltýnek

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 11. 2. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	11. 2. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č.  35/2678		ze dne 11. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | n a h r a z u j e text bodu č. 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění „b e r e n a v ě d o m í zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013“ |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 2) | m ě n í v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „280.000.000 Kč“ na „295.000.000 Kč“ |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 3) | m ě n í v bodě 6) usnesení č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „24.500.000 Kč“ na „45.000.000 Kč“ |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 4) | s c h v a l u j e zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 37.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 5) | s c h v a l u j e zahájení přípravy projektu „Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 29.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 6) | s c h v a l u j e zahájení přípravy projektu „Nákup sanitek pro RLP a RZP“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 61.800.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 7) | s c h v a l u j e zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem zdravotnictví a s odborem sociálních věcí byly připraveny projektové náměty „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“, „Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení“, „Nákup sanitek pro RLP a RZP“ a „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“.

Možnost realizace projektů předkládaných ke schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování resp. zahájení jejich realizace vyplývá z předpokládaných disponibilních prostředků v Regionálním operačním programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní ose 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2. 1. 3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb a dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb – Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení.

Potřebné finanční prostředky na přípravu projektů jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 v rámci akce příprava projektů.

Finanční prostředky na realizaci těchto nových projektů budou řešeny jen v případě, že projekt bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení profinancování a kofinancování.

Podíl kraje na financování těchto nových projektů bude zajištěn z přebytku hospodaření kraje za rok 2013. Prostředky na předfinancování projektů budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s. Problém může nastat v roce 2015, kdy v důsledku značné kumulace projektů by v určitém okamžiku nemusel stačit limit úvěru (1,2 mld. Kč). Je proto nutné maximálně využívat modifikované platby.

K bodu navrhovaného usnesení 1)

Z důvodu narovnání názvu projektu navrhuje odbor evropských projektů usnesení dle předloženého materiálu.

K bodům navrhovaného usnesení 2) – 3)

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

U níže uvedených projektů je požadováno navýšit profinancování a kofinancování projektů z důvodů zpřesnění rozpočtu projektů a vzniku víceprací. Změny u jednotlivých projektů jsou následující:

Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě

Cílem projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ je vyřešení dlouhodobě neudržitelného stavu interní péče Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení kvality poskytovaných služeb pacientům Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Díky projektu dojde na území města a rovněž i kraje ke zvýšení kvality a rozšíření poskytované zdravotní péče.

Celkové náklady projektu byly původně plánovány na 280.000.000 Kč. Z důvodu vzniku dvou víceprací (dodatek č. 1 byl schválen radou kraje 19. 9. 2013, č. usnesení 25/1883, dodatek č. 2 je připravován) a zpřesnění ceny přístrojové techniky a vybavení nemocnice činní nové maximální výdaje projektu 295.000.000 Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (51,9 %)	150.000.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (48,1 %)	142.000.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	3.000.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	295.000.000 Kč

Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů, specifikací a způsobilosti jednotlivých položek dle metodiky Regionálního operačního programu.

Finanční prostředky na navýšení kofinancování budou zajištěny z přebytku hospodaření kraje za rok 2013.

Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Cílem projektu „Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem“ je zvýšení bezpečnosti pacientů, zlepšení zdravotní péče a v neposlední řadě zlepšení práce personálu nemocnic.

Celkové náklady projektu byly původně odhadovány max. na 24.500.000 Kč. Počty a struktura požadované obměny lůžkového fondu byla ze strany jednotlivých nemocnic stanovena s ohledem na jejich ekonomickou situaci na úrovni minimální (nezbytně nutné) obnovy lůžkového fondu. Z detailního přezkumu lůžkového fondu jednotlivých nemocnic, vyplynula potřeba nárůstu počtu zakoupených lůžek a matrací. Nová kalkulace předpokládá maximální výdaje na projekt ve výši 45.000.000 Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	6.750.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	38.250.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	0 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	45.000.000 Kč

Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů, specifikací a způsobilosti jednotlivých položek dle metodiky Regionálního operačního programu.

Rozdíl v navýšení výdajů projektu není alokován v rozpočtu kraje na rok 2014 a ani nebyl součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017. Podíl kraje na financování projektu bude zajištěn z přebytku hospodaření kraje za rok 2013. Prostředky na předfinancování projektu budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s. Problém může nastat v roce 2015, kdy v důsledku značné kumulace projektů by v určitém okamžiku nemusel stačit limit úvěru (1,2 mld. Kč). Je proto nutné maximálně využívat modifikované platby.

K bodům navrhovaného usnesení 4) – 7)

Za předpokladu schválení přípravy projektů zastupitelstvem kraje budou projekty předloženy do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“) výzvy pro oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2. 1. 3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb a dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb – Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení.

Možnost realizace projektů předkládaných ke schválení zahájení přípravy, vyplývá z předpokládaných disponibilních prostředků v Regionálním operačním programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní ose 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že pravidla ROP stanovují jako nejzazší možný termín realizace projektů rok 2015, je nezbytné zabezpečit jejich bezproblémovou přípravu tak, aby žádosti o poskytnutí dotace bylo možno předložit do výzvy v průběhu 2 a 3 čtvrtletí roku 2014. K zajištění bezproblémové přípravy projektů přispěje kvalitní a včasná specifikace a realizace veřejných zakázek.

Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Cílem projektu je zvýšení standardu poskytování komplexní geriatrické péče, a to komplexní rekonstrukcí oddělení včetně změny dispozičního uspořádání oddělení, obnovou technické infrastruktury oddělení i příslušného zázemí, včetně vybudování prostor pro potřebnou rehabilitaci a rozšíření nových metod léčby geriatrických pacientů.

Partnerem projektu je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace.

Plánovaná doba přípravy a realizace je v letech 2014 – 2015.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány max. na 37.000.000,-- Kč.

Potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto nového projektu nejsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a ani nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017.

Podíl kraje na financování tohoto nového projektu bude zajištěn z přebytku hospodaření kraje za rok 2013. Prostředky na předfinancování projektu budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s. Problém může nastat v roce 2015, kdy v důsledku značné kumulace projektů by v určitém okamžiku nemusel stačit limit úvěru (1,2 mld. Kč). Je proto nutné maximálně využívat modifikované platby.

Níže uvedené projekty budou realizovány za předpokladu, že bude hrozit nedočerpání prostředků ROP

Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení

Projekt přispěje k rozvoji ošetřovatelské a rehabilitační péče v nemocnicích Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zlepšení technického vybavení zdravotnických zařízení pořízením moderní ošetřovatelské, rehabilitační, obslužné a pomocné techniky, dle soudobých požadavků a trendů. Pořízením moderního rehabilitačního a ošetřovatelského vybavení/pomůcek dojde k rozšíření spektra účinných rehabilitačních a ošetřovatelských metod, a tím ke zlepšení nabídky rehabilitačních služeb a ke zkvalitnění léčebných a ošetřovatelských postupů zejména pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Žádoucím výstupem projektu a výslednou snahou je aplikace veškerých dostupných moderních koordinovaných rehabilitačních a ošetřovatelských postupů navazujících na řadu klinických oborů, tak, aby došlo k posílení integrace pacienta do společenského prostředí, k urychlení rekonvalescence a následného návratu do pracovního procesu.

Partnery projekty jsou:

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace;

- Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace;

- Nemocnice Třinec, příspěvková organizace;

- Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace;

- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace;

- Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace.

Plánovaná doba přípravy a realizace je v letech 2014 – 2015.

Celkové náklady projektu jsou odhadovány max. na 29.000.000,-- Kč.

Nákup sanitek pro RLP a RZ

Cílem projektu zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity poskytování akutní zdravotní péče díky pořízení moderních vozidel a částečně i nového zdravotnického zařízení s vyšším provozním komfortem.

Partnerem projektu je Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení

Cílem projektu je zvýšení kvality sociální péče a života klientů v sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě snížení fyzické námahy personálu u lůžka, kterým jsou z 100% ženy.

Předmětem projektu je nákup lůžek, matrací a příslušenství v sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje.

Projekt je připravován k předložení do ROP, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory. 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb – Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení. Předpokládané náklady projektu činní 10.000.000,-- Kč.

Výpis z usnesení 35. schůze rady kraje konané dne 11. 2. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje nahradit text bodu č. 8) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 textem tohoto znění: „b e r e n a v ě d o m í zahájení realizace projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb v roce 2013“ |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 6/453 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „280.000.000 Kč“ na „295.000.000 Kč“ |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 6) usnesení č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu z „24.500.000,-- Kč“ na „45.000.000,-- Kč“ |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 37.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 29.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup sanitek pro RLP a RZP“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 61.800.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 7) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015 |

|  | 35/2678 |
| --- | --- |
| 8) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 27. 2. 2014 |