Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/7 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2014

| Věc: | Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Sedlnice |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost obce Sedlnice ze dne 19. 2. 2014 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ uzavřená s obcí Sedlnice |
|  | Příloha č. 3 | Návrh dohody o narovnání práv ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ uzavřené s obcí Sedlnice |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Lenka Heczková

Ing. Jakub Hradil

odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Silvie Součková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projednáno:	v radě kraje dne 25. 3. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	4. 4. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje		č. 39/2907		ze dne 25. 3. 2014

č. 15/1103		ze dne 14. 5. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 4/301		ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost obce Sedlnice ze dne 19. 2. 2014 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a obcí Sedlnice, IČ 00298352, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 4/301 ze dne 20. 6. 2013 (materiál č. 27) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Sedlnice na realizaci projektu „Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice, SO 201 – most v km 6,747 a SO 202 – most v km 7,122“.

Na základě uvedeného rozhodnutí zastupitelstva kraje byla dne 3. 9. 2013 s obcí Sedlnice uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 500.000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která je evidována pod číslem 01976/2013/ŽPZ, (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), a to za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací výše uvedeného projektu. V souladu s podmínkami smlouvy mělo být předloženo závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do 1. 3. 2014.

Moravskoslezský kraj obdržel žádost obce Sedlnice ze dne 19. 2. 2014 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01976/2013/ŽPZ (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost o změnu smlouvy se týká prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování uvedeného projektu a byla zdůvodněna nutností projednat u příslušného stavebního úřadu změnu stavby realizované v rámci projektu před jejím dokončením, čímž došlo k odložení její kolaudace. Kolaudační rozhodnutí nebo souhlas je však nezbytnou přílohou závěrečného vyúčtování projektu.

Vzhledem k tomu, že žádost o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu byla podána v termínu, kdy ji zastupitelstvo kraje nemohlo projednat před termínem pro předložení závěrečného vyúčtování projektu stanoveným ve smlouvě, není možné řešit danou žádost obce Sedlnice dodatkem ke smlouvě. Proto rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout  uzavřít dohodu o narovnání mezi krajem a obcí Sedlnice dle přílohy č. 3 tohoto materiálu. Touto dohodou by kraj i obec Sedlnice jednoznačně prohlásili, že termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice, SO 201 – most v km 6,747 a SO 202 – most v km 7,122“ poskytovateli je stanoven nejpozději na den 1. 5. 2014 včetně.

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o uzavření dohody o narovnání mezi krajem a obcí Sedlnice vyplývá z § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření předmětné dohody o narovnání nebude mít vliv na účelové určení dotace, na příjmovou ani výdajovou stránku rozpočtu kraje.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 25. 3. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 15/1103	ze dne 14. 5. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 4/301	ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

|  | 39/2907 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost obce Sedlnice ze dne 19. 2. 2014 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 39/2907 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a obcí Sedlnice, IČ 00298352, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | 39/2907 |
| --- | --- |
| 3) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 24. 4. 2014 |