Počet stran: 7

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/2 |
| --- | --- |

Pro 9. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2014

| Věc: | „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ - zmírnění podmínek |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Seznam příjemců – prodloužení termínu doložení úředně ověřené smlouvy o dotaci ze strukturálních fondů EU |
|  | Příloha č. 2 | Seznam příjemců – prodloužení časové použitelnosti dotace |
|  | Příloha č. 3 | Žádost – obec Dolní Lutyně |
|  | Příloha č. 4 | Žádost - obec Pustějov |
|  | Příloha č. 5 | Žádost – obec Jindřichov |
|  | Příloha č. 6 | Žádost – obec Rohov |
|  | Příloha č. 7 | Žádost – obec Ludgeřovice |
|  | Příloha č. 8 | Žádost – obec Petrovice u Karviné |
|  | Příloha č. 9 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03302/2013/RRC ze dne 30. 12. 2013 – obec Ludgeřovice |
|  | Příloha č. 10 | Návrh Dohody o narovnání – obec Ludgeřovice |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovala:	Bc. Pavla Tichá

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 11. 3. 2014 a dne 8. 4. 2014 - viz usnesení

V Ostravě dne 	9. 4. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje		č.  9/412	ze dne		18. 2.  2009

č. 38/1995	ze dne		4. 11. 2009

č. 38/2848  	ze dne		11. 3. 2014

č. 40/3018	ze dne 	8. 4. 2014

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 15/1280	ze dne 	10. 11. 2010

č. 23/1988	ze dne		29. 2. 2012

č. 24/2117	ze dne		6. 6. 2012

č. 3/208	ze dne 	21. 3. 2013

č. 3/267	ze dne		21. 3. 2013

č. 4/386	ze dne		20. 6. 2013

č. 4/337	ze dne 	20. 6. 2013

č. 7/582	ze dne 	19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to prodloužením termínu k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace již schváleným žadatelům, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03302/2013/RRC ze dne 30. 12. 2013 s obcí Ludgeřovice, IČ 00300390, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 18. 2. 2009 usnesením č. 9/412/III. (mat. 
č. 5) o vyhlášení kontinuální výzvy „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí 
a měst do 10 tis. obyvatel“ ke dni 23. 2. 2009 a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria (dále jen „Program“). Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje 
č. 38/1995/III. (mat. č. 7/13)  Program novelizován.

K bodu 1) návrhu usnesení

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“) bude uzavřena pouze za podmínky, že žadatel doloží úředně ověřený dokument (Smlouvu příp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace) vyhotovený oprávněným orgánem, dokládající, že projekt bude spolufinancován z fondů EU 
do 10 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.

Příjemci dotace uvedení v příloze č. 1 předloženého materiálu požádali o prodloužení termínu k předložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU.

Jedná se o projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), které jsou administrativně náročné. Z tohoto důvodu se prodlužují jednání se Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) a také doba mezi vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřením smlouvy se SFŽP, kterou nejsou příjemci dotace schopni ovlivnit.

K bodu 2) a 3) návrhu usnesení

Usnesením č. 24/2117/III. (mat. č. 49) ze dne 6. 6. 2012 byl v rámci Programu podpořen projekt obce Dolní Lutyně „Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Dolní Lutyně“ a byla schválena dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 
522.000 Kč s maximální časovou použitelností dotace do 31. 12. 2013.

Jedná se o administrativně náročný projekt realizovaný v rámci OPŽP, žadatel současně požádal o prodloužení termínu k předložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU viz bod 1) navrhovaného usnesení a o prodloužení časové použitelnosti dotace do 30. 4. 2014.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1280/III. (mat. č. 14) ze dne 10. 11. 2010 byl 
v rámci Programu podpořen projekt obce Ludgeřovice „Splašková kanalizace Ludgeřovice“ s maximální výší schválené dotace 7.000.000,- Kč.

Příjemce dotace požádal dne 8. 1. 2014 (Příloha č. 7) o prodloužení maximální časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a uznatelnosti nákladů do 31. 8. 2014. Jelikož byl původní termín ukončení projektu shodně s termínem časové použitelnosti dotace ve Smlouvě stanoven 
do 31. 12. 2013, bude nutno uzavřít Dohodu o narovnání k příslušné Smlouvě dle přílohy č. 10 předloženého materiálu.

Na základě usnesení č. 23/1988/III z 29. 2. 2012 (mat. č. 33) byly v rámci Programu podpořeny i dva projekty obce Petrovice u Karviné, a to „Sběrný dvůr 
Petrovice u Karviné“ a „Rozšíření separace odpadů v Petrovicích u Karviné“ s maximální časovou použitelností dotace do 31. 12. 2013.

Jedná se opět o administrativně náročné projekty realizované v rámci OPŽP. Usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2230/III. (mat. č. 29) ze dne 5. 9. 2012 byla příjemci – obci Petrovice u Karviné prodloužena lhůta k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro výše uvedené projekty do 
31. 10. 2013 a následně byla  tato lhůta usnesením zastupitelstva č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013 (mat. č. 10/3) znovu prodloužena pro oba projekty do 15. 2. 2014.

Smlouvy mezi obcí Petrovice u Karviné a SFŽP pro oba projekty byly podepsány dne 3. 12. 2013 a dne 19. 12. 2013 byly úředně ověřené kopie těchto smluv doloženy odboru regionálního rozvoje. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dosud nebyly uzavřeny.

Jelikož z důvodu průtahů s uzavíráním smlouvy mezi obcí Petrovice u Karviné a SFŽP došlo k posunu termínu ukončení projektu a prodloužení termínu uznatelnosti nákladů v rámci OPŽP, příjemce dotace požádal dne 10. 3. 2014 (Příloha č. 8) 
o prodloužení maximální časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uznatelnosti nákladů pro oba výše uvedené projekty, a to do 30. 6. 2015.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Výpis z usnesení 38. schůze rady kraje konané dne 11. 3. 2014:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 9/412	ze dne	 18. 2. 2009

č. 38/1995	ze dne	 4. 11. 2009

č. 28/2144	ze dne 5. 11. 2013

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 15/1280	ze dne	 10. 11. 2010

č. 13/1176	ze dne 22. 9. 2010

č. 18/1560	ze dne 23. 3. 2011

č. 20/1648	ze dne 22. 6. 2011

č. 23/1988	ze dne 29. 2. 2012

č. 24/2117	ze dne	 6. 6. 2012

č. 25/2226	ze dne	 5. 9. 2012

č. 25/2230	ze dne	 5. 9. 2012

č. 3/208	ze dne 21. 3. 2013

č. 3/267	ze dne 21. 3. 2013

č. 4/337	ze dne	 20. 6. 2013

č. 4/386	ze dne	 20. 6. 2013

č. 6/437	ze dne	 19. 9. 2013

č. 7/582	ze dne	 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | 38/2848 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to prodloužením termínu k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 38/2848 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, již schváleným příjemcům, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | 38/2848 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla uzavřít dohody o narovnání: ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00537/2013/RRC ze dne 21. 3. 2013 s obcí Tvrdkov, IČ 00576000, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00877/2011/RRC ze dne 17. 5. 2011 se Sdružením obcí Rýmařovska, IČ 63024276, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02829/2011/RRC ze dne 28. 12. 2011 se Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ 71240357, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02796/2013/RRC ze dne 14. 11. 2013 s obcí Třebom, IČ 00635481, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02465/2012/RRC ze dne 7. 11. 2012 s obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy |

|  | 38/2848 |
| --- | --- |
| 4) | rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01298/2012/RRC ze dne 29. 6. 2012 s obcí Rusín, IČ 00296309, jehož předmětem je prodloužení termínu doložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2014 uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00534/2013/RRC ze dne 21. 3. 2013 s obcí Skřipov, IČ 00300659, jehož předmětem je prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování do 2 měsíců ode dne doručení relevantních formulářů spojených se závěrečným vyúčtováním v rámci Programu rozvoje venkova příjemci |

|  | 38/2848 |
| --- | --- |
| 5) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014 |

Výpis z usnesení 40. schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 9/412	ze dne		18. 2. 2009

č. 38/1995	ze dne		4. 11. 2009

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 23/1988	ze dne 	29. 2. 2012

č. 7/582	ze dne 	19. 12.2013

(č. usnesení)

|  | 40/3018 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, již schválenému příjemci, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 40/3018 |
| --- | --- |
| 2) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014 |