# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/10 |
| --- | --- |

Pro 9. schůzi ZASTUPITELSTVA KRAJE, konanou dne 24. 4. 2014

| Věc: | Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ financovaného z evropských finančních zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	 Ing. Renáta Müller

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno: v radě kraje dne 8. 4. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 9. 4. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 					č. 40/3029  ze dne 8. 4. 2014

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 37.000.000 Kč |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Přípravu projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/699 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 10/9).

Za předpokladu schválení profinancování a kofinancování projektů zastupitelstvem kraje bude projekt předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“) výzvy zaměřené na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. Předpokládaný termín ukončení výzvy je srpen 2014.

Nejzazším termínem ukončení projektu je dle pravidel ROP rok 2015. Vzhledem k tomu, že předpokládaná doba realizace může dosáhnout až 12 měsíců, je nezbytné vyhlásit veřejné zakázky bezprostředně po předložení žádosti o poskytnutí dotace, tedy ještě před rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko o výběru projektu k financování. Nabytí účinnosti smluv o dílo, resp. kupních smluv bude vázáno na rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko o výběru projektu k financování, ne na podpis smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, ponese veškeré vynaložené náklady s tímto projektem Moravskoslezský kraj.

Cílem projektu je zvýšení standardu poskytování komplexní geriatrické péče, čímž dojde ke zkvalitnění všech služeb, zvýšení standardu a bezpečnosti, zkvalitnění péče, zvýšení standardu pro výkon ošetřujícího personálu, a v neposlední řadě zlepšení situace na trhu práce v důsledku plánovaných personálních změn po realizaci projektu.

Partnerem projektu je Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %)	5.550.000 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85 %)	31.450.000 Kč

neuznatelné náklady projektu	0 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí	 37.000 000 Kč

Přesný poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů, specifikací a způsobilosti jednotlivých položek dle metodiky Regionálního operačního programu.

Potřebné finanční prostředky na přípravu projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje 
na rok 2014 v rámci prostředků určených na přípravu projektů.

Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu nejsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a ani nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017.

Podíl kraje na financování projektu na rok 2014 bude zajištěn z přebytku hospodaření kraje za rok 2013. Na základě předkládaného návrhu na profinancování a kofinancování tohoto projektu budou finanční prostředky na podíl kraje vyčleněny při přípravě rozpočtu kraje na rok 2015. Prostředky na předfinancování projektu budou zajištěny z nasmlouvaného úvěru od České spořitelny a.s.

Dle výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat a zahájit realizaci projektu dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014:

(č. usnesení)

|  | 40/3029 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 37.000.000 Kč |
|  | 40/3029 |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014 |

|  | 40/3029 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla předložit žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 |

|  | 40/329 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 24. 4. 2014 |