# Počet stran: 11

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 4/12 |
| --- | --- |

Pro 9. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 24. 4. 2014

| Věc: | Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na financování akce, návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Situační plán Průmyslové zóny Nad Barborou |
|  | Příloha č. 2 | Seznam nemovitých věcí v k.ú. Karviná – Doly ve vlastnictví společnosti RPG RE Land, s.r.o. |
|  | Příloha č. 3 | Výpis z katastru nemovitostí k.ú. Karviná-Doly, LV 153 |
|  | Příloha č. 4 | Koncept smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností RPG RE Land, s.r.o. |
|  | Příloha č. 5 | Seznam nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Karviná |
|  | Příloha č. 6 | Výpis z katastru nemovitostí k.ú. Karviná-Doly, LV 10001 |

Předkládá:		Miroslav Novák

hejtman kraje

Zpracovali:	Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Milan Novotný

vedoucí odboru investičního a majetkového

Projednáno:	v radě kraje dne 8. 4. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 8. 4. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 40/3050 ze dne 8. 4. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo koupit z vlastnictví společnosti RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27769143, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu, v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za kupní cenu 212 Kč/m2 a za podmínek dle předloženého materiálu uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu svěřit rozhodování o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 písm. b) tohoto usnesení za podmínek uvedených v čl. 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 této smlouvy radě kraje |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo nabýt darem z vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČ 00297534, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 5 tohoto materiálu, v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za podmínek dle předloženého materiálu uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje minimálně ve výši 25 % celkových uznatelných nákladů akce, tj. z celkové předpokládané výše 1.000.000 tis. Kč, v letech 2014–2016, za podmínky registrace projektu do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v případě neuznatelných nákladů akce v letech 2014–2016, minimálně ve výši 196.000 tis. Kč |

Důvodová zpráva:

k  bodu 1) návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj (dále také jen „Kraj“) připravil a realizoval Průmyslovou zónu Nošovice. Vzhledem ke skutečnosti, že během přípravy a realizace této průmyslové zóny došlo k úspoře finančních prostředků oproti předpokladům uváděným 
na samém počátku její přípravy, rozhodla dne 30. 10. 2013 Vláda České republiky 
na základě usnesení č. 824 o možnosti čerpat v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále také jen „Program“) státní dotaci až do výše 750 mil. Kč na projekt průmyslové zóny „Nad Barborou“ (dále také jen „PZNB“). Ukončení Programu, a tedy i možnost čerpání dotace, je stanoveno 
na 31. 12. 2016. Čerpání dotace je mj. podmíněno registrací projektu do Programu. V současné době probíhá příprava žádosti o registraci, přičemž jednou z podmínek je i schválení financování projektu ze strany kraje.

PZNB je plánována v lokalitě o rozloze cca 92 ha situované mezi statutárními městy Karviná a Havířov a městem Orlová. Odhaduje se, že po jejím vybudování vzniknou pozemky pro investory o reálně využitelné rozloze cca 66 ha (rozdíl oproti celkové rozloze 92 ha představují kompenzační plochy, plochy zeleně, nezastavitelná území atd.). Majoritním vlastníkem pozemků v PZNB (cca 89 % výměry pozemků) je společnost RPG RE Land, s.r.o. (dále také jen „Společnost“), s níž Kraj od roku 2009 spolupracuje na předprojektové přípravě. Výstupem této spolupráce bylo zejména vypracování studie proveditelnosti „Umístění průmyslové zóny v lokalitě 
Nad Barborou" ze září 2011 (dále také jen „Studie proveditelnosti“).

Dne 3. 9. 2013 uzavřel Kraj a Společnost Smlouvu o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“ (dále také jen „Smlouva o spolupráci“) za účelem vytvoření partnerství pro přípravu a realizaci projektu vybudování průmyslové zóny krajského významu v zóně „Nad Barborou“ v k.ú. Karviná – Doly, obec Karviná, 
a to dle výše uvedené Studie proveditelnosti. Součástí Smlouvy o spolupráci je dohoda smluvních stran o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti v této lokalitě, a to za předem definovaných podmínek nejpozději do konce března 2014 (tento termín byl dodatkem č. 1 posunut na 15. 5. 2014 z důvodu posunu termínu konaní zastupitelstva kraje z března na duben 2014). Obsahem budoucí kupní smlouvy bude závazek uzavřít ve sjednané době smlouvu(y) kupní 
na nemovitosti či jejich části (v dané době vlastněné Společností) nacházející se v lokalitě PZNB. Jednou z podmínek pro uzavření kupní smlouvy na nemovitosti spadající do PZNB pak bude zajištění projektové dokumentace a územních rozhodnutí pro celou zónu dle Studie proveditelnosti. Smlouva o spolupráci dále ustanovila Koordinační výbor pravidelně se scházející k příslušné problematice, stanovila možnost Kraje vykupovat jednotlivé nemovitosti v oblasti průmyslové zóny etapovitě, případně nevykupovat nemovitosti, bude-li mít pro to Kraj závažný důvod 
(např. nezíská-li dotaci na realizaci projektu), určila způsob nabývání nemovitostí v PZNB ve vlastnictví třetích osob apod.

Dle Smlouvy o spolupráci, na základě aktuálního vývoje přípravy PZNB 
a pravidelných jednání Koordinačního výboru byl připraven návrh Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě (příloha č. 4 předloženého materiálu) mezi Krajem 
a Společnosti (dále také jen „BKS“). Níže uvádíme hlavní parametry této BKS:

a) předmět smlouvy

Předmětem BKS je závazek Kraje uzavřít se Společností kupní smlouvu 
na nemovitosti (včetně veškerých součástí a příslušenství) spadající do území PZNB (příloha č. 1 předloženého materiálu) a za tyto nemovitosti následně zaplatit kupní cenu. Kraj je povinen zaslat a doručit závaznou výzvu k uzavření kupní smlouvy Společnosti nejpozději do 2 let od podpisu BKS, anebo do 3 měsíců od obdržení všech potřebných pravomocných územních rozhodnutí pro PZNB.

b) určení a rozsah převáděných nemovitostí

Smlouva o spolupráci stanovila možnost Kraje vykupovat jednotlivé nemovitosti v oblasti PZNB od Společnosti etapovitě. Vzhledem ke skutečnosti, že ukončení Programu, v rámci kterého hodlá Kraj realizaci PZNB financovat, je stanoveno ke dni 31. 12. 2016, a ke skutečnosti, že dle vládního usnesení č. 824 (viz výše) může Kraj čerpat dotaci až do výše 750 mil. Kč (což dle Studie proveditelnosti odpovídá 75 % celkových uznatelných nákladů), jeví se jako účelné vykoupit a následně technicky připravit celé území PZNB najednou, nikoliv po dílčích etapách, jak bylo zamýšleno dříve. BKS proto obsahuje specifikaci všech nemovitostí (zapisovaných, nezapisovaných do katastru nemovitostí) ve výlučném vlastnictví Společnosti ke dni 27. 3. 2014 (příloha č. 2 a příloha č. 3 předloženého materiálu). Pakliže v předmětné lokalitě i nadále zůstanou nemovitosti ve vlastnictví třetích osob, budou tyto nemovitosti nejdříve Společností vykoupeny a zahrnuty do následné kupní smlouvy za stejných, zejména cenových, podmínek tak, jak je uvedeno v návrhu BKS (vyjma nemovitostí, které nabývá Kraj, viz dále). Kromě nemovitostí ve výlučném vlastnictví Společnosti zůstávají na území PZNB nemovitosti ve vlastnictví těchto třetích osob (podíl výměry pozemků ve vlastnictví třetích osob činí na celkové rozloze PZNB cca 11 %). Jejich výčet v rozdělení dle toho, kdo nabývá vlastnické právo (toto orientační rozdělení může být změněno dle aktuální situace a potřeby po předchozím odsouhlasení Koordinačním výborem), uvádíme níže:

A) vlastnické právo k nemovitostem nabývá Kraj

- Dalkia Česká republika, a.s. (dále také jen „Společnost Dalkia“) – v současné době byl mezi Společností Dalkia a Krajem odsouhlasen text smlouvy o budoucí kupní smlouvě, nyní probíhá vypracování znaleckého posudku pro potřeby stanovení kupní ceny, předpoklad dořešení formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě je v červnu 2014

- Statutární město Karviná – návrh na nabytí vlastnického práva formou daru k předmětným nemovitostem je předkládán v rámci tohoto materiálu (návrh usnesení č. 2 dle předloženého materiálu)

- DIAMO, státní podnik – v listopadu 2013 požádal Kraj státní podnik 
o bezúplatný převod předmětných nemovitostí, za účelem vyjádření veřejného zájmu realizovat PZNB rozhodla rada kraje svým usnesením č. 40/3050 ze dne 8. 4. 2014 (mat. č. 11/11) uzavřít se státním podnikem Memorandum o budoucím převodu vlastnického práva k nemovitostem v areálu bývalého dolu Barbora, předpoklad převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem je na konci roku 2014

- Slezská diakonie (dále také jen „SD“)  - v současné době probíhají jednání mezi Krajem a zástupci SD ohledně podmínek převodu vlastnického práva předmětných nemovitostí (dům, garáž a přilehlé pozemky), předpoklad dořešení formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě je v červnu 2014

B) vlastnické právo k nemovitostem nabývá Společnost

- Státní pozemkový úřad – na základě předkupního práva v rámci dobývacího prostoru nabude příslušný pozemek společnost Green Gas DPB, a.s., se kterou má Společnost již uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, v současné době zpracovává Státní pozemkový úřad oponentní znalecký posudek k doloženému znaleckému posudku ze strany Green Gas DPB, a.s. tak, aby mohlo být následně přistoupeno k převodní smlouvě, předpoklad převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti ve prospěch Společnosti je v srpnu 2014

- Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LSČR“) – předmětná nemovitost je řešena v rámci připravované směny mezi Společností a LSČR spolu s dalšími nemovitostmi, podklady ke směně byly předány z Lesní správy Šenov krajskému pracovišti do Frýdku-Místku, předpoklad převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti je v první polovině roku 2015

- OKD, a.s. – předmětné nemovitosti jsou převáděny mezi Společností 
a OKD, a.s. na základě kupní smlouvy, předpoklad převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem je v dubnu 2014

- RPG Byty, s.r.o. – předmětná nemovitost (dům na pozemku Společnosti) je řešena v rámci směnné smlouvy mezi Společností a RPG Byty, s.r.o., předpoklad převodu vlastnického práva na Společnost je v květnu 2014

- **********, **********, ********** – celkový spoluvlastnický podíl těchto tří fyzických osob k jednomu předmětnému pozemku činí 4/112, zbývající podíl vlastní Společnost, probíhají jednání ohledně uzavření kupní smlouvy ke zbývajícím spoluvlastnickým podílům, předpoklad převodu zbývajících spoluvlastnických podílů ve prospěch Společnosti je v květnu 2014

- ********** – předmětné nemovitosti vydražila Společnost dne 19. 3. 2014, v současné době se čeká na vydání usnesení o příklepu tak, aby v katastru nemovitostí mohlo dojít k přepisu vlastníka

- ********** – s prodejem předmětné nemovitosti předběžně souhlasí, v současné době záležitost ohledně kupní smlouvy konzultuje se svou rodinou, předpoklad převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti je 
v květnu 2014

- ********** – dle požadavku pana ********** se Společnost snaží zajistit v blízkosti PZNB náhradní objekt, neboť součástí předmětných nemovitostí je 
i rodinný dům, předpoklad převodu vlastnického práva dle kupní (směnné) smlouvy k předmětným nemovitostem je v květnu 2014

- ********** – s prodejem předmětných nemovitostí a uzavřením kupní smlouvy souhlasí, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch Finančního úřadu v Karviné, probíhají trojstranná jednání mezi vlastníkem, Společností a finančním úřadem, předpoklad převodu vlastnického práva na Společnost je v květnu 2014

- ********** (spoluvlastnický podíl 5/8), Statutární město Karviná (spoluvlastnický podíl 3/8) – pan ********** s prodejem svého podílu souhlasí, probíhají jednání o formě majetkoprávního vypořádání (kupní smlouva nebo budoucí kupní smlouva), předpoklad uzavření příslušné smlouvy je v květnu 2014

- ********** – dle výpisu z katastru nemovitostí žije vlastník předmětné nemovitosti v Německu, na poslední známe adrese nezastižen, zjišťuje se, 
zda-li žije a kde (kupní smlouva je připravena), v případě potvrzení úmrtí bude vyvoláno dědické řízení, předpoklad převodu vlastnického práva nelze v tuto chvíli blíže určit

c) platební podmínky

Kupní cena za převáděné nemovitosti je stanovena jako násobek ceny za 1 (jeden) m² výměry pozemků a celkové výměry pozemků, přičemž cena za 1 (jeden) m² výměry pozemku bude činit 212 Kč. Tato cena je stanovena jako smluvní na základě mnoha jednání, která probíhala od podzimu roku 2013. Cena je stanovena bez ohledu na to, zda se na pozemcích či některých z nich nachází jakýkoli objekt (tj. kupní cena zahrnuje i cenu těchto objektů ve vlastnictví Společnosti). Cena samotných pozemků v současné době činí dle odhadce cca 150 Kč/m2. Tato hodnota vychází z faktu, že řada pozemků v zájmovém území je v současné době nezastavitelných, tzn., že jejich tržní cena je výrazně nižší než 150 Kč. Nicméně existence platného územního rozhodnutí pro PZNB v době uzavření kupní smlouvy bude mít výrazný vliv na navýšení ceny vykupovaných pozemků. Pokud bude převod nemovitostí či jejich části podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o DPH v příslušné výši (dle současně platné legislativy by převod nemovitostí v tomto případě měl být od této daně osvobozen). Na základě uzavřené BKS poskytne Kraj Společnosti zálohu na kupní cenu, která se bude započítávat na kupní cenu, a to 
ve výši 28.000.000 Kč. Veškeré platby budou probíhat prostřednictvím vázaného účtu u renomované banky se sídlem v ČR na základě volby Kraje a prostřednictvím vhodného zajišťovacího prostředku běžně používaného v obdobném obchodním styku (např. bankovní záruka), pakliže nebude celá kupní cena uhrazena najednou 
(po odečtení zálohy a daně z nabytí nemovitých věcí). Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Kraj, skutečně hrazená částka odpovídající dani bude odečtena z kupní ceny, maximálně však do výše 4 % z kupní ceny.

d) ukončení smlouvy

Kraj je oprávněn BKS vypovědět a/nebo od BKS odstoupit bez povinnosti hradit Společnosti smluvní pokutu a náhradu škody v těchto případech:

- na základě vypracovaného posudku (posouzení) dojde k prokázání ekologických zátěží (viz čl. 5.3.1 BKS), které by mohly mít závažný dopad 
na technickou, časovou a finanční stránku PZNB (dojde k zásadnímu ohrožení realizace akce),

- nebude zajištěno územní rozhodnutí a projektová dokumentace
(viz čl. 5.3.3 BKS) do dvou let od podpisu BKS.

Pakliže Kraj BKS vypoví a/nebo od BKS odstoupí a poruší tím povinnost uzavřít kupní smlouvu, a to z níže uvedených důvodů, BKS zaniká a Kraj má povinnost uhradit smluvní pokutu v této výši:

- smluvní pokuta odstupňována v čase pro případ, že Kraj neobdrží financování na rozvoj PZNB (viz čl. 5.3.2 BKS):

- smluvní pokuta ve výši 4.000.000 Kč v případě doručení výpovědi Společnosti do 30. června 2014,

- smluvní pokuta ve výši 6.000.000 Kč v případě doručení výpovědi Společnosti od 1. července 2014 do 31. října 2014,

- smluvní pokutu ve výši 8.000.000 Kč v případě doručení výpovědi Společnosti od 1. listopadu 2014 do 31. prosince 2014,

- smluvní pokutu ve výši 10.000.000 Kč v případě doručení výpovědi Společnosti od 1. ledna 2015 do okamžiku skončení této Budoucí smlouvy,

- smluvní pokuta ve výši 100 % poskytnuté zálohy na kupní cenu v případě, že Kraj vypoví BKS z jiného než výše uvedeného důvodu či bez udání důvodu (viz čl. 5.3.4 BKS),

- smluvní pokuta ve výši 100 % poskytnuté zálohy na kupní cenu v případě, že Kraj nepodá výzvu k uzavření kupní smlouvy nebo nedojde k platnému uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně Kraje, včetně případů, že Kraj zmaří účel kupní smlouvy, případně Kraj od kupní smlouvy odstoupí či ji vypoví 
(viz čl. 5.3.5 BKS).

Rozhodnutí o ukončení smlouvy v zastupitelstvem jednoznačně specifikovaných případech uvedených v čl. 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 BKS se doporučuje svěřit radě kraje, v ostatních případech rozhodování zůstává zastupitelstvu kraje.

e) ostatní práva a povinnosti

Kraj se zavazuje zejména uhradit náklady na rezervaci elektrického příkonu 
pro PZNB, které budou vyplývat ze spočítané a Koordinačním výborem odsouhlasené kapacity příkonu (v současné době probíhají jednání s možnými síťovými distributory elektrické energie, Společnost Dalkia a ČEZ Distribuce, a.s., a dochází k propočtům potřebné výše elektrického příkonu) a náklady spojené s poplatky za trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (tyto náklady by měly být v případě poskytnutí státní dotace uznatelné a započitatelné do celkových uznatelných nákladů akce), stejně tak náklady na vyhotovení geometrických plánů v případě jejich potřeby při uzavírání kupní smlouvy. Společnost se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byla zajištěna projektová dokumentace a příslušná územní rozhodnutí v právní moci pro celou PZNB (práva a povinnosti vyplývající z územních rozhodnutí budou převedeny ve prospěch Kraje na základě samostatné smlouvy uzavřené společně s kupní smlouvou 
za smluvní odměnu ve výši 1.000 Kč bez DPH). Společnost se rovněž zavazuje vypracovat posouzení ekologických zátěží nemovitostí do tří měsíců 
od uzavření BKS (na základě takto vypracovaného posudku může dojít k vypovězení/odstoupení od BKS ze strany Kraje – viz výše). Pokud se na základě pravomocného rozhodnutí nebo jiného obdobného právního aktu České inspekce životního prostředí potvrdí v lokalitě PZNB existence ekologické zátěže nebo újmy (např. v průběhu realizace PZNB), přispěje Společnost na její odstranění, nejdéle však do 10 let ode dne uzavření BKS, částkou odpovídající 50 % celkových skutečně vynaložených nákladů na její odstranění z rozpočtu Kraje, maximálně však do výše 5.000.000 Kč.

k  bodu 2) návrhu usnesení

Na základě žádosti Kraje z prosince 2013 schválilo Zastupitelstvo města Karviné dne 18. 3. 2014 pod číslem usnesení 745 převést formou daru nemovitosti v PZNB 
do vlastnictví Kraje (příloha č. 5 a příloha č. 6 předloženého materiálu) a současně uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě tak, aby k samotnému převodu došlo až v okamžiku, kdy budou vydána příslušná územní rozhodnutí, respektive těsně 
před započetím hrubých terénních úprav (na předmětných nemovitostech se k dnešnímu dni nachází místní komunikace, se kterou jsou spojeny náklady na její údržbu).

k  bodu 3) návrhu usnesení

Na základě výše uvedené Studie proveditelnosti byly celkové náklady akce předběžně vyčísleny na cca 1.105 mil. Kč včetně DPH (ke zpřesnění bude docházet v dalších fázích akce – zpracování projekční dokumentace, výběrová řízení apod.), přičemž náklady na výkup nemovitostí byly ve studii proveditelnosti odhadnuty cca na 106 mil. Kč (stanoveno dle cenové mapy). Dle výše uvedeného vládního usnesení č. 824 může Kraj po úspěšné registraci v rámci Programu, při splnění dalších podmínek čerpat státní dotaci až do výše 750 mil. Kč. Materiál předložený vládě ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu navrhoval nezapočítávat náklady na výkupy pozemků (nemovitostí) do celkových uznatelných nákladů akce. Budou-li tedy celkové uznatelné náklady akce činit ve skutečnosti 1.000 mil. Kč, pak podíl Kraje bude muset dle podmínek Programu činit minimálně 250 mil. Kč. Dá se však předpokládat, že na základě uskutečněných výběrových řízení pro účely výstavby technické a dopravní infrastruktury či možné dohody se síťovými distributory o sdružené výstavbě, by mohly být celkové uznatelné náklady akce, a tím i spoluúčast Kraje, nižší.

Kromě nákladů započitatelných do celkových uznatelných nákladů akce však bude muset Kraj uhradit další vzniklé (neuznatelné) náklady, a to zejména náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním předmětného území. V případě nemovitostí 
ve vlastnictví Společnosti bude činit kupní cena cca 181 mil. Kč (vypočteno 
z maximální možné výměry pozemků vlastněných Společností ke dni uzavření kupní smlouvy ve výši cca 851 tis. m2), v případě nemovitostí ve vlastnictví Společnosti Dalkia by mohla kupní cena činit cca 7,5 mil. Kč, v případě nemovitostí ve vlastnictví SD pak cca 2,5 mil. Kč (v obou případech se zatím jedná o odhad).

Dle výše uvedených skutečností se předpokládá, že v roce 2014 uhradí Kraj 
ze svého rozpočtu v souvislosti s akcí PZNB 28 mil. Kč jako zálohu za kupní cenu dle BKS se Společností, případně další 3 mil. Kč na vzniklé provozní náklady související s přípravou PZNB a její propagací (celkem tedy 31 mil. Kč). V roce 2015 se pak očekává uzavření kupních smluv se Společností, SD a Společností Dalkia (krajní termín duben 2016) a následná úhrada (zbývající) kupní ceny v celkové výši 
cca 163 mil. Kč, případně úhrada poplatku spojená s poskytnutím bankovní záruky Kraji v odhadované výši 2 mil. Kč pro případ, že Kraj uhradí Společnosti kupní cenu 
ve dvou splátkách. Dle časového harmonogramu pak bude potřeba zřejmě uhradit poplatek za rezervovaný elektrický příkon (odhad ve výši 20 mil. Kč) a stavební práce spojené s přípravou území (hrubé terénní úpravy) ve výši 120 mil. Kč (státní dotace by v těchto dvou případech činila 105 mil. Kč, krajský podíl pak 35 mil. Kč). Celkem by tak v roce 2015 mělo být z rozpočtu kraje uhrazeno 200 mil. Kč. V roce 2016 by pak byly z rozpočtu kraje uhrazeny zbývající náklady související zejména s výstavbou technické a dopravní infrastruktury o předpokládané výši cca 215 mil. Kč, státní dotace by činila 645 mil. Kč.

Předpokládaná struktura financování PZNB v letech 2014 – 2016:

Uznatelné náklady (stavební část):

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (25 %)			250 mil. Kč

- prostředky ze státního rozpočtu (75 %)				750 mil. Kč

Neuznatelné náklady (přípravná část):

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje				196 mil. Kč

Celkové předpokládané náklady realizace akce činí                         1.196 mil. Kč

V Rozpočtovém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2015 -2017, který schválilo zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2013 svým usnesením č. 7/519, byla realizace akce PZNB zahrnuta v celkovém objemu nákladů ve výši 1.104,9 mil. Kč v letech 
2014–2017.

S ohledem na to, že „Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR“ končí v roce 2016 a byl navýšen vlastní podíl kraje, bylo nutné přehodnotit rozpočtové možnosti kraje.

Navýšení podílu kraje v roce 2014 bude financováno z přebytku hospodaření kraje 
za rok 2013, o čemž rozhodla rada kraje na své schůzi dne 8. 4. 2014. V roce 2015 a 2016 bude možné realizovat akci z uvolněných prostředků vzniklých provedením souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů za I. čtvrtletí 2014, které rovněž schválila rada kraje na své schůzi dne 8. 4. 2014, a zpřesněním očekávaných příjmů ze sdílených daní kraje.

Výpis z usnesení 40. schůze rady kraje konané dne 8. 4. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout koupit z vlastnictví společnosti RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27769143, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu, v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za kupní cenu 212 Kč/m2 a za podmínek dle předloženého materiálu uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu svěřit rozhodování o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 písm. b) tohoto usnesení za podmínek uvedených v čl. 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 této smlouvy radě kraje |

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem z vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČ 00297534, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 5 tohoto materiálu, v k.ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za podmínek dle předloženého materiálu uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení |

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla předložit žádost o registraci akce „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, dle předloženého materiálu |

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje minimálně ve výši 25 % celkových uznatelných nákladů akce, tj. z celkové předpokládané výše 1.000.000 tis. Kč, v letech 2014–2016, za podmínky registrace projektu do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v případě neuznatelných nákladů akce v letech 2014–2016, minimálně ve výši 196.000 tis. Kč |

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 5) | r o z h o d l a uzavřít memorandum o budoucím převodu vlastnického práva k nemovitostem v areálu bývalého dolu Barbora s podnikem DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, IČ 00002739, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu |

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 6) | r o z h o d l a o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 976/5 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1981-11/2014 ze dne 24. 2. 2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 976/31 ostatní plocha, o výměře 2.897 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava |

|  | 40/3050 |
| --- | --- |
| 7) | u k l á d á hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1), 2) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 24. 4. 2014 |

* * *