Počet stran: 11

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/4 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 12. 6. 2014

| Věc: | Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o. |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. |
|  | Příloha č. 2 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech |
|  | Příloha č. 3 | Text smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech |
|  | Příloha č. 4 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Propagace veřejné dopravy a ODISbus |
|  | Příloha č. 5 | Text smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Propagace veřejné dopravy a ODISbus |
|  | Příloha č. 6 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava) |
|  | Příloha č. 7 | Text smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava) |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Tomáš Procházka

odbor dopravy

Ing. Ivo Muras

vedoucí odboru dopravy

Projednáno:	   v radě kraje dne 27. 5. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne	27. 5. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                       		č. 44/3283	ze dne 27. 5. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 3/171	ze dne 21. 3. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z „od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2015“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l o změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.300.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 4) | r o z h o d l o uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00652/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace, změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace a změna v uznatelných nákladech, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 5) | r o z h o d l o změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.100.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Propagace veřejné dopravy a ODISbus, z neinvestiční účelové dotace na investiční dotaci, dle předloženého materiálu |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 6) | r o z h o d l o uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00655/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace a změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 7) | r o z h o d l o změnit charakter části ve výši 50.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 400.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava), z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 8) | r o z h o d l o uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00654/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je převedení investiční části dotace na neinvestiční část a změna podmínek vyplacení dotace, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 652/2013/DSH, 654/2013/DSH a 655/2013/DSH, a to zejména z důvodu návrhu změny charakteru poskytnutých dotací, který předložila společnost Koordinátor ODIS s.r.o. žádostmi ze dne 12. 5. 2014 (viz příloha č. 1).

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/171 (materiál č. 20) ze dne 21. 3. 2013 rozhodlo poskytnout účelové dotace společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na spolufinancování realizace vybraných záměrů v integrované dopravě - Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech; Propagace veřejné dopravy a ODISbus; Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava).

Následně dne 8. 4. 2013 byly mezi Moravskoslezským krajem a společností Koordinátor ODIS s.r.o. (dále jen „KODIS“) uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 652/2013/DSH - Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech (viz příloha č. 3), 654/2013/DSH - Integrované mobilitní centrum (viz příloha č. 7) a 655/2013/DSH - Propagace veřejné dopravy a ODISbus (viz příloha č. 5).

K návrhu usnesení č. 2), 3) a 4)

V projektu „Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech“ jde o pořízení 21 ks elektronických informačních tabel a 1 ks zobrazovacího monitoru a jejich instalace do 18 měst Moravskoslezského kraje - Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov (2x), Kopřivnice (2x), Krnov, Návsí, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava-Svinov (2x), Rýmařov, Třinec (2x), Vítkov.

Dne 21. 6. 2013 podala společnost KODIS žádost o dotaci na Úřad regionální rady Moravskoslezsko (dále jen „ÚRR“). V průběhu roku 2013 byly doloženy poskytovateli dotace přílohy ke grantové smlouvě, která byla společnosti KODIS zaslána až v průběhu dubna 2014 k podpisu statutárního zástupce. K podpisu ze strany KODISu ještě nedošlo v důsledku níže uvedených skutečností.

Ihned po ukončení veřejné zakázky předal KODIS podklady pro kontrolu na ÚRR, a to ještě před podpisem smlouvy s vítězem soutěže. Následně začátkem dubna 2014 obdrželi stanovisko ÚRR, které nebylo pozitivní, kdy se ÚRR neztotožnil se zvoleným typem výběrového řízení a doporučil veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit jej znovu.

Přestože dle názoru společnosti KODIS postupovali jako zadavatel veřejné zakázky při administraci výběrového řízení v celém jeho průběhu striktně dle Zákona o veřejných zakázkách, metodiky poskytovatele dotace a dle vyjádření kontrolních orgánu k zakázkám realizovaných administrátorem veřejné zakázky v minulosti, nakonec dali na doporučení ÚRR a zakázku zrušili. Nová veřejná zakázka formou otevřeného řízení byla vyhlášena dne 9. 5. 2014.

Z výše uvedených důvodů KODIS požádal Moravskoslezský kraj, jako poskytovatele účelové dotace k spolufinancování předmětného projektu, o schválení posunutí ukončení projektu z původního smlouvou stanoveného termínu do 30. 6. 2014 na nový termín do 31. 5. 2015. V souvislosti s tímto je nezbytné upravit dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace také termín pro předložení závěrečného vyúčtování a stanovení nového termínu pro zpracování průběžného vyúčtování k 31. 12. 2014.

Současně, jelikož již proběhlo výběrové řízení na pořízení informačních tabel, které i když bylo zrušeno, poskytlo společnosti KODIS informaci o současných cenách na trhu. Dle vyjádření společnosti KODIS tak je část dotace týkající se právě pořízení informačních tabel naddimenzovaná a naopak v nákladech týkajících se neinvestiční dotace dochází k poddimenzování těchto nákladů a bude potřeba tyto náklady v rámci projektu posílit.

Spolu s výše uvedenou žádosti na posunutí ukončení projektu proto společnost KODIS zároveň požádala o přesunutí částky 150.000 Kč z investiční části dotace do neinvestiční části dotace. Při nezměněné celkové výši dotace by tak došlo k poklesu investiční části dotace ze schválené částky 1.200.000 Kč na částku 1.050.000 Kč a současně k navýšení neinvestiční části dotace ze schválené částky 100.000 Kč na částku 250.000 Kč. V souvislosti s uvedeným společnost KODIS rovněž požádala o zařazení dalších možností účelového využití v neinvestiční části dotace, a to o položku „dodávka elektřiny pro napájení informačních tabel“, kterou se v některých případech nepodařilo zakotvit, jako náklad pronajímatelé pozemků (v převážné většině města a obce) v nájemních smlouvách a o položku „osobní náklady projektového týmu“, což je zdůvodněno náročnou administrativou a přípravnými pracemi souvisejícími se schvalovacími a smluvními vztahy v jednotlivých městech a obcích, kde budou informační tabla umístěna.

Navrhuje se žádosti společnosti KODIS v plném rozsahu vyhovět. Veškeré změny reflektuje návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2), který je právě tímto materiálem předkládán zastupitelstvu kraje. Návrh dodatku dále obsahuje úpravu podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, která je zapříčiněna změnou výše této části dotace. Původní text smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha č. 3.

K návrhu usnesení č. 5) a 6)

V projektu „Propagace veřejné dopravy a ODISbus“ jde o pořízení speciálně upraveného propagačního autobusu, tzv. ODISbus. Speciální úprava autobusu umožní realizovat přednášky a diskuze přímo v autobuse. Propagační kampaně budou probíhat zejména na středních školách a druhém stupni základních škol. Propagaci veřejné dopravy pojímá KODIS jako nástroj pro zvýšení popularizace, zájmu a povědomí široké veřejnosti o možnostech cestování veřejnou dopravou, při současném zdůraznění společenských přínosů veřejné dopravy oproti individuální automobilové dopravě.

Dne 21. 12. 2012 podala společnost KODIS žádost o dotaci na ÚRR. V průběhu roku 2013 byly doloženy poskytovateli dotace přílohy ke grantové smlouvě a dne 26. 11. 2013 byla uzavřena grantová smlouva mezi společnosti KODIS a ÚRR o poskytnutí dotace.

V průběhu února a března 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele speciálně vybaveného autobusu. Již byla uzavřena také smlouva s vítězným dodavatelem. Předpokládaný termín dodání speciálně vybaveného autobusu je začátek září 2014, což bude v souladu se zahájením nového školního roku.

Jelikož proběhlo výběrové řízení, které stanovilo konečnou cenu autobusu, je již společnosti KODIS známo, že investiční část dotace týkající se právě pořízení autobusu byla v původním odhadu poddimenzovaná. Během posledního roku došlo k některým zásahům, které měly rozhodující vliv na cenu a tyto nebylo možné ovlivnit ze strany KODIS. Především šlo o intervenci ČNB v neprospěch české koruny, která zvýšila ceny dovozních artiklů, ale také od roku 2014 platí přísnější emisní norma pro nově vyráběné autobusy. Ze strany společnosti KODIS pak byl zásahem do ceny požadavek na klimatizaci, která v původní výbavě vozidla nebyla a pro propagaci veřejné dopravy je nezbytná. Vlivem všech těchto faktorů se cena autobusu zvýšila oproti původním předpokladům a po výběrovém řízení dosáhl tento rozdíl částky 230 tis. Kč. Naopak v nákladech týkajících se neinvestiční části dotace vykazuje společnost KODIS, z důvodu mírného opoždění projektu, naddimenzovaný rozpočet.

Společnost KODIS tak v souvislosti s výše uvedeným požádala o přesunutí částky 150.000 Kč z neinvestiční části dotace do investiční části dotace. Při nezměněné celkové výši dotace by tak došlo k poklesu neinvestiční části dotace ze schválené částky 550.000 Kč na částku 400.000 Kč a současně k navýšení investiční části dotace ze schválené částky 550.000 Kč na částku 700.000 Kč.

Navrhuje se žádosti společnosti KODIS v plném rozsahu vyhovět. Navrhovanou změnu reflektuje návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 4), který je právě tímto materiálem předkládán zastupitelstvu kraje. Návrh dodatku dále obsahuje úpravu podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, která je zapříčiněna změnou výše této části dotace. Původní text smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha č. 5.

K návrhu usnesení č. 7) a 8)

V projektu „Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava)“ jde o vybudování informačního místa, ve kterém budou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro další způsoby dopravy. Doposud nebylo na žádném místě v Moravskoslezském kraji zprovozněno informační centrum, které by v osobním kontaktu zprostředkovávalo běžné informace o veřejné dopravě pro více dopravců v kraji (každý dopravce provozoval své vlastní informační centrum s omezenou nabídkou informací).

Dne 21. 6. 2013 podala společnost KODIS žádost o dotaci na ÚRR. V průběhu srpna až října 2013 byly doloženy poskytovateli dotace přílohy ke grantové smlouvě, následně ze stany ÚRR proběhla kontrola ex-ante se závěrem, že nebyly shledány žádné podstatné nedostatky bránící uzavření grantové smlouvy, avšak k dnešnímu dni KODIS neobdržel smlouvu k podpisu. Tato by dle vyjádření ÚRR měla být zaslána do konce května 2014.

V průběhu roku 2013 došlo k dohodě mezi společnosti KODIS a Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen „DPO a.s.“) o umístění integrovaného mobilitního centra do přízemí objektu ředitelství DPO a.s. na ul. Poděbradově v Ostravě, které bude kompletně rekonstruováno. V rámci dohody bylo dále sjednáno, že celou rekonstrukci přízemí, včetně nabídnutých prostor, zajistí DPO a.s. Jelikož společnost KODIS mohla uplatnit návrhy na konečnou rekonstrukci a tím i podobu centra, přispěla tak ke zjednodušení nejen prostorového uspořádání a celkového vybavení centra, ale také k úspoře finančních nákladů, které jsou tak nyní plně hrazeny společností DPO a.s. V současné době vrcholí stavební práce s předpokladem dokončení do konce května 2014. Tím, že DPO a.s. měl rekonstrukci organizačně a projektově na starost, nemusela se společnost KODIS finančně podílet ani na dokumentaci pro stavební část projektu, ani na organizaci výběrového řízení a ani na nákupu vybavení (nábytku). Z daného důvodu tak KODIS nemusel vynaložit žádné investiční výdaje a nebude tak uplatňovat v rámci tohoto projektu žádné investice. Naopak v nákladech týkajících se neinvestiční části dotace je dnes, kdy je podoba počtu a odbornosti zaměstnanců známá, rozpočet mírně poddimenzovaný.

Společnost KODIS tak v souvislosti s výše uvedeným požádala o přesunutí částky 50.000 Kč z investiční části dotace do neinvestiční části dotace. Při nezměněné celkové výši dotace by tak došlo k poklesu investiční části dotace ze schválené částky 50.000 Kč na částku 0 Kč a současně k navýšení neinvestiční části dotace ze schválené částky 350.000 Kč na částku 400.000 Kč.

Navrhuje se žádosti společnosti KODIS v plném rozsahu vyhovět. Navrhovanou změnu reflektuje návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6), který je právě tímto materiálem předkládán zastupitelstvu kraje. Návrh dodatku dále obsahuje úpravu podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, která je zapříčiněna změnou výše této části dotace. Původní text smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha č. 7.

K financování jednotlivých změn u poskytovaných dotací

Vzhledem ke změnám ve výši investičních a neinvestičních částí jednotlivých dotací, schválila rada kraje v rámci projednávání návrhu na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace usnesením č. 44/3283 bod 9) ze dne 27. 5. 2014 (materiál č. 8/6) rovněž rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji. Schváleným rozpočtovým opatřením nedošlo k navýšení příjmové ani výdajové části rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014, ale pouze k vnitřním přesunům.

Provedení tohoto rozpočtového opatření bylo radě kraje svěřeno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013 (materiál č. 4/2), kterým bylo radě kraje svěřeno provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.

Výpis z usnesení 44. schůze rady kraje konané dne 27. 5. 2014:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 3/171	ze dne 21. 3. 2013

č. 7/519	ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z „od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2015“, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.300.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů v přestupních uzlech, z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00652/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace, změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace a změna v uznatelných nákladech, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 150.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 1.100.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Propagace veřejné dopravy a ODISbus, z neinvestiční účelové dotace na investiční dotaci, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00655/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je změna ve výši neinvestiční a investiční části dotace a změna podmínek vyplacení neinvestiční části dotace, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 7) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter části ve výši 50.000 Kč účelové dotace poskytnuté v úhrnné výši 400.000 Kč společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/171 ze dne 21. 3. 2013, na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě – Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava), z investiční účelové dotace na neinvestiční dotaci, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 8) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00654/2013/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, jehož předmětem je převedení investiční části dotace na neinvestiční část a změna podmínek vyplacení dotace, dle předloženého materiálu |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 9) | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě |  |  |
|  | pol. 6313 - | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám | o | 50 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í běžné výdaje |
|  | na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě |  |  |
|  | pol. 5213 - | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám | o | 50 tis. Kč |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 10) | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje |
|  | na § 2223 - | Bezpečnost silničního provozu |  |  |
|  | pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 30 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í běžné výdaje |
|  | na § 2223 - | Bezpečnost silničního provozu |  |  |
|  | pol. 5175 - | Pohoštění | o | 30 tis. Kč |

|  | 44/3283 |
| --- | --- |
| 11) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) - 8) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp. : Mgr. Daniel Havlík Termín: 12. 6. 2014 |