Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 8/10 |
| --- | --- |

Pro 12. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

| Věc: | Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace listopad 2014 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace listopad 2014 Příloha bude předána na nosiči CD |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Tomáš Böhm

ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

Ing. Jan Lukšo

obchodně-investiční náměstek ředitele
	Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

Projednáno:	v radě kraje dne 25. 11. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	26. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 56/4395	  ze dne 25. 11. 2014

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | schvaluje dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2014“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení |

***

Důvodová zpráva:

Na základě komplexního vyhodnocení dosavadního způsobu plánování a přípravy projektů jak v rámci ročních investičních programů kraje, tak v rámci Společného regionálního operačního programu (2004 – 2006), bylo počátkem roku 2006 krajem přijato rozhodnutí vytvořit a využít pro komplexní přípravu celého procesu 
v plánovacím období v letech 2007 – 2013 a následně 2014 – 2020 základní dokument - tzv. Bílou knihu.

Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.

Podle zásad stanovených v Bílé knize zpracovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) její osmou aktualizaci. To znamená, že stavby, které se zrealizovaly nebo se realizují, jsou ze seznamu vyňaty a tvoří samostatnou část Bílé knihy. Z kapacitních důvodů je seznam zrealizovaných staveb omezen na daný rok aktualizace tzn. stavby ukončené a v realizaci v roce 2014. V roce 2014 bylo celkem ukončeno 44 staveb v celkové finanční výši 1,1 mld. Kč 
(v současnosti je navíc 13 staveb ve výstavbě), které byly financovány z rozpočtu MSK, fondů Evropské unie (dále jen EU) a spolufinancováním měst a obcí.

Samostatnou část Bílé knihy tvoří i seznam staveb, které se nově zařazují v celkovém počtu 56 staveb v odhadovaném finančním objemu cca 1,4 mld. Kč. Tyto nově navrhované stavby byly navrženy mimo jiné rovněž na základě požadavků jednotlivých středisek SSMSK, měst i obcí. Ke každé akci byl vyhotoven investiční záměr (dle metodiky Bílé knihy) a předán na SSMSK ke zpracování (tyto investiční záměry jsou uloženy v originále na SSMSK). Po zařazení, jsou tyto stavby na základě zvolených kritérií bodově ohodnoceny a připraveny k další inženýrské přípravě.

V červnu 2014 byla podepsána mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava rámcová smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města a jeho okolí pro plánovací období 2014-2020. Byly tak společně vytipovány pro kraj významné dopravní stavby a současné priority města Ostravy, které zvýší bezpečnost silniční dopravy a zlepší stavebnětechnický stav silnic II. a III. třídy.

Mezi významné dopravní stavby Ostravska byly navrženy:

- Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

- Rekonstrukce mostních objektů na silnici III/4787 ul. Výškovická ev. č. 4787-3 přes ul. Rudnou a 4787-4 přes trať ČD

- Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova 
– okružní křižovatka

- Silnice II/477 a II/479 rekonstrukce mostů Bazaly I. etapa.

V září 2014 byla uzavřena rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem 
a statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Opavy a jeho okolí pro plánovací období 
2014-2020.

Mezi významné dopravní stavby byly navrženy tyto 3 projekty:

- Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení, napojení na sil. I/11)

- Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká)

- Přeložka silnice II/443 – obchvat Otice

Aktualizovaná Bílá kniha zahrnuje intenzivní přípravu projektů, které byly vybrány 
do možného financování z programu IROP (plánovací období 2014-2020) i když 
do současnosti nebyla vydána pravidla pro zařazení do programu.

V Bílé knize je ve skupinách S, M1, M2, K, O a DŠ k listopadu 2014 aktualizováno 384 staveb včetně nově zařazovaných. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod. Velmi hrubě orientačně lze hovořit o 14 mld. Kč.

Z tohoto počtu staveb je projekčně rozpracováno cca 35%. Tyto stavby jsou v různé fázi projekční a investorské přípravy (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) s předpokladem realizace od roku 2015.

V kraji je ve špatném až velmi špatném stavebním stavu cca 24% silnic II. a III. tříd z celkového počtu 2 735 km a 228 mostů z celkového počtu 1119.

Zastupitelstvu kraje se doporučuje přijmout usnesení dle návrhů uvedených v předloženém materiálu.

Výpis z usnesení 56. schůze rady kraje konané dne 25. 11. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 56/4395 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dokument „Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje aktualizace listopad 2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 56/4395 |
| --- | --- |
| 2) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014 |