# Počet stran: 6

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/1 |
| --- | --- |

Pro 12. zasedání ZASTUPITELSTVA  KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

| Věc: | Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	      Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Aleš Trnka

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:   v radě kraje dne 21. 10. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	19. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 54/4149	ze dne 21. 10. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit usnesení č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 v bodě 4), a to tak, že text „20.000 tis. Kč“ nahrazuje textem „23.600 tis. Kč“ dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Zastupitelstvo kraje dne 11. 9. 2014 usnesením č. 11/952 (materiál č. 10/3):

- vzalo na vědomí informaci o realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ předloženého k financování do Operačního programu Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T“,

- schválilo zahájení přípravy projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), předpokládané náklady 20.000 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2014 – 2015,

- rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v letech 2014 – 2015 ve výši 20.000 tis. Kč,

- rozhodlo zahájit realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, v roce 2014.

Projekt „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ byl vyčleněn z původního projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, důvodem pro vyčlenění a jeho předložení k financování do ROP byla skutečnost, že zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava – Státní  fond dopravní infrastruktury, rozhodl o nezpůsobilosti k financování některých stavebních objektů. V rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ budou z ROP spolufinancovány stavební objekty SO 07-15-03 Přístupový objekt  (spojovací krček mezi vlakovým terminálem 
a letištní odbavovací halou) a SO 06-18-03.2 Zpevněné plochy 
(pochůzí a parkovací plochy u objektů Letiště Ostrava, a.s.  a spol.  Řízení letového provozu ČR, s.p.).

Důvodem pro navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu jsou vícepráce na přístupovém objektu spočívající v:

- uložení kabelů do chrániček s obetonováním,

- ve změně půdorysu přístupového objektu a technického řešení vzduchotechniky,

- úpravě objektu elektroinstalace a úpravě objektu slaboproudu,

- doplnění kamerového systému.

Financování navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení – doprovodná infrastruktura I.“ nově 
o 3.600 tis. Kč bylo zajištěno přesunem finančních zdrojů určených na financování  akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, kde byla realizována úspora v důsledku výskytu méněprací.  Kombinace více a méněprací v rámci jednotlivých stavebních objektů nevedla v konečném důsledku k překročení původní celkové hodnoty předpokládaných nákladů stavby kolejového napojení, která činí cca 583 mil. Kč vč. DPH.

Rada kraje dne 21. 10. 2014 usnesením č. 54/4149 bodem č. 5) doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení  54.  schůze rady kraje konané dne 21. 10. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje                   	č. 50/3864 	ze dne 26. 8. 2014

č. 53/4130 	ze dne 7. 10. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje 		č. 11/952 	ze dne 11. 9. 2014

(č. usnesení)

|  | 54/4149 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí informaci o postupu realizace stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ dle předloženého materiálu |

|  | 54/4149 |
| --- | --- |
| 2) | rozhodla uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. 02188/2012/IM ze dne 8. 10. 2012 na realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ uzavřené se zhotovitelem, kterým je: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu |

|  | 54/4149 |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l a zahájit jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce, nazvané „Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" - dodatek č. 6“, a to zasláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu |
|  | 54/4149 |
| 4) | j m e n u j e jednací komisi v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce nazvané „Výběr zhotovitele stavby "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" - dodatek č. 6“, bude-li třeba vést ústní jednání se zájemcem v souladu s důvody uvedenými v důvodové zprávě a současně v souladu s § 74 odst. 1 zákona hodnotící komisi, a to ve složení: členové: |
|  | 1. Ing. Ivan Strachoň | - náměstek hejtmana kraje |
|  | 2. Mgr. Daniel Havlík | - náměstek hejtmana kraje |
|  | 3. Ing. Milan Novotný | - odbor investiční a majetkový |
|  | 4. Ing. Jaromír Kožusznik | - odbor investiční a majetkový |
|  | 5. Ing. Hynek Orság | - odbor evropských projektů |
|  | 6. Ing. Leo Nevřela | - odbor kancelář ředitele krajského úřadu |
|  | náhradníci: |  |
|  | 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman | - náměstek hejtmana kraje |
|  | 2. Martin Sikora | - náměstek hejtmana kraje |
|  | 3. Ing. Martin Staniek | - odbor investiční a majetkový |
|  | 4. Ing. Jana Vonsová | - odbor investiční a majetkový |
|  | 5. Ing. Hana Kraussová | - odbor evropských projektů |
|  | 6. Ing. Marek Matějka | - odbor kancelář ředitele krajského úřadu |

|  | 54/4149 |
| --- | --- |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 11/952 ze dne 11. 9. 2014 v bodě 4), a to tak, že text „20.000 tis. Kč“ nahrazuje textem „23.600 tis. Kč“ dle předloženého materiálu |

|  | 54/4149 |
| --- | --- |
| 6) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014 |