# Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/2 |
| --- | --- |

Pro 12. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:		Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Martin Klimánek

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 21. 10. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	24. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje		č. 54/4196			ze dne 21. 10. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a partnerem projektu Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací je realizován projekt „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“.

Dne 21. 9. 2011 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/1764 (materiál č. 41) o zahájení přípravy projektu. O profinancování a kofinancování projektu z rozpočtu kraje ve výši maximálně 46.497.000,- Kč rozhodlo zastupitelstvo dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/1994 (materiál č. 39).

O předložení žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy (dále jen „ROP“) v roce 2012 rozhodla rada kraje dne 15. 5. 2012 usnesením č. 110/7206 (materiál č. 7/15). Projekt byl následně předložen do 18. výzvy ROP.

O zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce rozhodla Rada kraje svým usnesením č. 23/1622 ze dne 20. 8. 2013. Dne 8. 1. 2014 podal stěžovatel STRABAG a.s. námitku proti zadávacím podmínkám proti neadekvátním technickým kvalifikačním předpokladům se závěrem, že tato námitka je důvodná. Vzhledem k tomu, že námitka byla doručena až po uplynutí lhůty pro podání nabídek, jediným řešením situace bylo zrušení zadávacího řízení. O zrušení zadávacího řízení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 33/2509 ze dne 14. 1. 2014. Po zrušení zadávacího řízení proběhla revize zadávací dokumentace a aktualizace obchodních podmínek dle nového občanského zákoníku a rada kraje svým usnesením č. 35/2614 ze dne 11. 2. 2014 rozhodla zahájit zadávací řízení znovu. 24. 6. 2014 rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/3466 uzavřít smlouvu se zhotovitelem.

V současné době již došlo k podpisu smlouvy o dílo a stavba probíhá. Hlavní část fyzické realizace projektu bude probíhat na jaře 2015 a termín ukončení stavebních prací je stanoven na červen roku 2015. Vzhledem ke zrušení a opětovnému vyhlášení zadávacího řízení není možné realizaci stavby stihnout v letošním roce a proto je předkládán návrh na změnu usnesení ve věci profinancování a kofinancování projektu spočívající pouze v časovém prodloužení profinancování a kofinancování projektu.

Předmětem projekt je rekonstrukce silnice II/452 v úseku Bruntál – Mezina. Dojde zde k rozšíření komunikace na kategorii S 7,5/50 s rozšířením nezpevněné krajnice pro pohyb chodců. Součástí stavby je rovněž modernizace dvou mostních objektů, opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a doplnění stávajícího systému povrchového odvodnění komunikace.

Do roku 2013 bylo v rámci projektu vyčerpáno 256.230 Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 v rámci odvětví dopravy ve výši 12.863.860 Kč, zbývající část plnění byla nárokována při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2015. Příjem dotace je očekáván v letech 2015 - 2016, a to na základě jak standardních, tak modifikovaných žádostí o platbu. Část způsobilých stavebních výdajů projektu, která je ve smlouvě o dotaci určena na financování případných způsobilých víceprací, není zatím zahrnuta v rozpočtu kraje, a finanční prostředky pro tuto potřebu budou zajišťovány až v případě výskytu víceprací.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o nahrazení textu bodu 5) původního usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012.

Výpis z usnesení 54. schůze rady kraje konané dne 21. 10. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 54/4196 |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l a přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 34.514.662,34 Kč na financování projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“, registrační číslo CZ.1.10/1.1.00/18.01358 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady |

|  | 54/4196 |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, IČ 75082616, k projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle předloženého materiálu |

|  | 54/4196 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2014“ na „2012 – 2015“ |

|  | 54/4196 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014 |