Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/11 |
| --- | --- |

Pro 12. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

| Věc: | Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ financovaného z evropských finančních zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Kateřina Blahová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 25. 11. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	25. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. 56/4445 		ze dne 25. 11. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „8.034 tis. Kč“ na „8.934 tis. Kč“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Využití energie slunce pro ohřev teplé vody v budovách krajského úřadu

Cílem projektu je vybudování fototermického solárního systému primárně určenému pro ohřev teplé vody v budovách krajského úřadu A a F a jeho napojení na stávající systém. Celkem bude na střechách zmíněných budov osazeno 80 kusů solárních panelů o celkové ploše 160 m2, které budou připevněny na nosnou konstrukci. Potrubí od solárního systému bude zavedeno do místnosti výměníkových stanic. Vedení potrubí mezi strojovnou a střechou bude vedeno po venkovním plášti budovy.

Předpokládaný termín realizace projektu: 04/2015 – 09/2015.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 58) ve znění usnesení č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 (materiál č. 10/7) profinancování a kofinancování projektu ve výši 8.034 tis. Kč.

Celkové náklady projektu byly původně plánovány ve výši 8.034 tis. Kč. V rámci projektové přípravy byly zjištěny nové skutečnosti, které vedou k dodatečnému navýšení celkových nákladů projektu na 8.934 tis. Kč. V souvislosti s instalací solárního systému musí být provedena rekonstrukce řídících systémů výměníkových stanic v budovách A a F (včetně dispečerského systému řízení), aby byla zajištěna kompatibilita mezi stávajícími řídícími systémy měření a regulace a novou technologií solárního systému.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %)                              	  547.000 Kč

- prostředky OPŽP (90 %)                                 	 4.923.000 Kč

neuznatelné náklady projektu                                                         	3.464.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí                                  	 8.934.000 Kč

Navýšení finančních prostředků činí 900 tis. Kč ve vlastním podílu kraje.

Finanční prostředky v celkové výši 8.034,70 tis. Kč na realizaci tohoto projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a zároveň jsou součástí 1. znění návrhu rozpočtu schváleného v radě kraje usnesením č. 55/4244 dne 4. 11. 2014.

Finanční prostředky na navýšení profinancování a kofinancování projektu o částku  900 tis. Kč budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2014.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 56. schůze rady kraje konané dne 25. 11. 2014:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 56/4445 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 ve znění usnesení č. 11/956 ze dne 11. 9. 2014 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „8.034 tis. Kč“ na „8.934 tis. Kč“ |

|  | 56/4445 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 12. 2014 |