Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/5 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 12. 2014

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost města Bílovec |
|  | Příloha č. 2 | Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje |
|  | Příloha č. 3 | Text smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Tomáš Procházka

odbor dopravy

Ing. Ivo Muras

vedoucí odboru dopravy

Projednáno:	   v radě kraje dne 25. 11. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 25. 11. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                       	č. 56/4408	ze dne 25. 11. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 2/50	ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 82/2013/DSH, a to z důvodu návrhu na změnu časové použitelnosti poskytnuté dotace, o kterou požádalo město Bílovec podáním ze dne 20. 11. 2014 (viz příloha č. 1).

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/50 (materiál č. 23) ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace městu Bílovec na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

Následně dne 23. 1. 2013 byla mezi Moravskoslezským krajem a městem Bílovec uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 82/2013/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

Cílem rekonstrukce výjezdové komunikace k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec je zajištění kapacitního dopravního napojení tohoto rekonstruovaného objektu. Integrované výjezdové centrum Bílovec (dále též „IVC“) je objektem, s nímž je příslušný hospodařit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

S ohledem na majetkoprávní vztahy, kdy vlastní dopravní funkce bude zajištěna úpravou stávajících místních komunikací ve vlastnictví města a s respektováním ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), souhlasilo město Bílovec s návrhem, aby se stalo oficiálním investorem celého projektu - přípravy i realizace akce, což však bylo podmíněno finanční podporou ze strany Moravskoslezského kraje. Přípravou stavby v daném konkrétním případě se rozumí zajištění oprávnění k realizaci stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

Ve zpracování výše uvedené projektové dokumentaci dochází ke zpoždění, které není zcela způsobeno ze strany města Bílovec, a to z následujících objektivních důvodů:

- řešení technických problémů s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace vzniklých v rámci inženýrské činnosti projektu a změny zadání, kdy původní verze zadání byla po projednání s občany změněna,

- vyřešení přeložek kanalizace a vodovodu, včetně přípojek v pozemní komunikaci a v samotném areálu IVC, vyvolaných stavbou (na základě požadavků správce sítě Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje),

- problematické zajišťování souhlasů s provedením stavby v důsledku většího počtu účastníků a smluv o pozemkové služebnosti mezi městem Bílovec a dotčenými orgány státní správy.

Město Bílovec uzavřelo se zhotovitelem projektové dokumentace již třetí dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla úprava termínu předání a převzetí předmětné projektové dokumentace do 31. 5. 2015. V současné době je stav přípravy projektu ve stádiu podané žádosti o vydání Územního rozhodnutí na stavebním úřadě.

Uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mimo jiné upravuje závazek smluvních stran, že v případě vzniku překážek objektivně nezpůsobených příjemcem, které způsobí nedodržení lhůty stanovené k ukončení projektu (přípravy stavby), tj. 31. 12. 2014, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran tato lhůta prodloužena, což sebou nese případnou nutnost uzavření dodatku smlouvy.

Z výše uvedených důvodů město Bílovec požádalo Moravskoslezský kraj, jako poskytovatele účelové dotace, o schválení posunutí časové použitelnosti dotace z původního smlouvou stanoveného termínu do 31. 12. 2014 na nový termín do 30. 9. 2015. V souvislosti s tímto je nezbytné upravit dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace také termín pro předložení závěrečného vyúčtování (31. 10. 2015) a stanovení nového termínu pro zpracování průběžného vyúčtování k 31. 12. 2014.

Pro úplnost uvádíme, že po zajištění potřebné dokumentace, která současně upřesní celkové stavební náklady, se předpokládá další poskytnutí investiční dotace městu Bílovec, tentokrát již na samotnou realizaci stavební akce. V návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 je v odvětví dopravy na tento projekt alokována částka 4.500.000 Kč, a to v rámci akce „Podpora aktivit obcí“.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti města Bílovec v plném rozsahu vyhovět. Veškeré změny reflektuje návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2), který je právě tímto materiálem předkládán zastupitelstvu kraje. Původní text Smlouvy je uveden v příloze č. 3.

Výpis z usnesení 56. schůze rady kraje konané dne 25. 11. 2014:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 2/50	ze dne 20. 12. 2012

(č. usnesení)

|  | 56/4408 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 56/4408 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/50 ze dne 20. 12. 2012, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“, dle předloženého materiálu |

|  | 56/4408 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu |

|  | 56/4408 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 12. 2014 |