# Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/8 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Zahájení realizace projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o.“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. Urszula Ondruchová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			         č. 62/4894	  ze dne 17. 2. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“, předloženého do Operačního programu Životní prostředí |

Důvodová zpráva:

Projekt „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“ byl dle rozhodnutí rady kraje (RK) ze dne 3. 9. 2013 (č. usnesení 524/1820, materiál č. 10/34) předložen do 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Cílem projektu je komplexní revitalizace parku v areálu OLÚ Metylovice za účelem zvýšení jeho bezpečnosti, estetizace, zlepšení jeho využití k léčebným účelům, relaxaci a jiným volnočasovým aktivitám.

Projekt byl ministrem životního prostředí schválen k financování v červnu 2014; k projektu je vydán registrační list č. 11D122003908 a Rozhodnutí o poskytnutí podpory č. 14189976-SFŽP na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP.

V rámci parkových úprav bude provedeno kácení přestárlých stromů a stromů se sníženou vitalitou a estetickou hodnotou, ořezy dřevin, výsadby nových stromů a keřů. Součástí projektu je také rekonstrukce trávníkových ploch a úprava venkovního posezení. Předpokládaná doba realizace je leden-červenec 2015 s tím, že zahájení realizace je vázáno na výsledek kontroly podkladů zaslaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na SFŽP. Z tohoto hlediska je již možné realizaci projektu zahájit. Samotné rozhodnutí bude dle sdělení SFŽP vydáno během března 2015. Nelze se však na tento příslib spolehnout a realizaci je nutno zahájit, neboť dle pravomocného Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č. j. 557/14/246.10 je nutno stromy vykácet v termínu do 31. 3. 2015.

O profinancování a kofinancování projektu v letech 2014-2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/464 (č. materiálu 54) dne 19. 9. 2013. Do konce roku 2014 bylo na přípravu projektu vyčerpáno 229.900,00 Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2015 v odvětví  životního prostředí. Přijetí dotace na základě závěrečné žádosti o platbu je očekáváno v roce 2015.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout    o zahájení realizace projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“, dle předloženého usnesení.

Výpis z  usnesení rady kraje ze dne 17. 2. 2015

Rada kraje

k usnesení rady kraje		               č. 55/4236 ze dne 4. 11. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje	   	               č.   6/464  ze dne 19. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | 62/4894 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“, předloženého do Operačního programu Životní prostředí |
|  | 62/4894 |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |