Počet stran: 6

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/2 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Stav přípravy a realizace staveb koridoru Slezský kříž sever-jih |
|  | Příloha č. 2 | Stav přípravy a realizace staveb koridoru Slezský kříž východ |
|  | Příloha č. 3 | Stav přípravy a realizace staveb koridoru Slezský kříž západ |
|  | Příloha č. 4 | Stav přípravy a realizace ostatních staveb silnic schválených ve vládních harmonogramech výstavby silnic |
|  | Příloha č. 5 | Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Václav Elbl

referent pro dopravní infrastrukturu

Ing. Ivo Muras

vedoucí odboru dopravy

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	17. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje		č. 62/4875	ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 8/676	ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | podporuje záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: květen 2016 |

Důvodová zpráva:

Prioritou kraje pro jeho další rozvoj je kvalitní dopravní infrastruktura. Orgánům kraje se podává průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Tato informace je předkládána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/676 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 8/5).

Materiál je koncipován jako aktuální přehled modernizací (přeložek), případně rekonstrukcí stávajících prvků sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací pro rychlou dopravu včetně doplňující informace o významných přeložkách silnic I. třídy, které nadřazenou síť doplňují. Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací (dále sledovaná jako Slezský kříž) byla pro území Moravskoslezského kraje definována usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002.

Přílohy materiálu obsahují informace o stavu přípravy a realizace staveb sledovaných v koridorech Slezského kříže a další významné silniční stavby schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury souvisejících s průmyslovými zónami Nošovice a Mošnov. Příloha č. 1 obsahuje stavby Slezského kříže vedené v koridoru sever - jih, příloha č. 2 obsahuje stavby vedené v koridoru Slezský kříž - východ, příloha č. 3 stavby vedené v koridoru Slezský kříž - západ, příloha č. 4 stavby mimo Slezský kříž schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury. Souhrnný časový scénář postupného zprovozňování jednotlivých popisovaných prvků dopravní infrastruktury je předkládán v příloze č. 5. S ohledem na množství faktorů, které postup přípravy a realizace významných dopravních komunikací ovlivňují a které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Gesce za přípravu a realizaci popisované sítě přísluší Vládě ČR (Ministerstvu dopravy); konkrétní údaje o jednotlivých popisovaných stavbách byly proto dominantně převzaty z reportů Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Výběr staveb, které jsou předmětem tohoto materiálu, je dán oficiálně potvrzenou akceptací takového záměru vládou České republiky. Záměry kraje na dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury zástupci kraje pravidelně projednávají na jednáních monitorovací skupiny Ministerstva dopravy k vybraným stavbám za účasti ministra dopravy, náměstků ministra, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměry kraje jsou také prezentovány poslancům Parlamentu ČR s požadavkem na podporu jejich prosazení. Moravskoslezský kraj aktivně připomínkuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, kterou vymezilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002, bude v podstatě kompletována realizací staveb, které jsou zahrnuty v přiloženém materiálu. Na území kraje se jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky.

Postupným zprovozňováním dokončených úseků s dalším rozvojem území jsou umocňovány kapacitní závady stávající silniční sítě. V současné době se zejména jedná o napojení tahu silnice I/11 na silnici R48 v úseku Třanovice – Nebory – Oldřichovice – Bystřice s výhledovým zkapacitněním silnice I/11 na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci bez úrovňových křížení v úseku Hrádek ve Slezsku – Mosty u Jablunkova tak, aby převedla mezinárodní tah silnice E75; propojení tahu silnice I/11 v úseku Ostrava, Poruba – Mokré Lazce a zkapacitnění ostravského úseku silnice I/11 (Rudná, Kunčice – Rudná, Vítkovice), zkapacitnění průtahu silnice I/11 Komárovem, přeložka silnice I/56 v úseku Ostrava - Opava apod. Páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 v napojení na R48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Mimo výše uvedené stavby probíhají přípravné a studijní práce i na dalších modernizacích silnic I. třídy, které přesahují vymezený časový horizont a jejich termín realizace nebyl dosud státem potvrzen – jedná se např. o stavby nových rychlostních silnic v trase Bohumín – Havířov – Třanovice; stavby obchvatů měst: Bruntál, Valšov, Nové Heřminovy, Hradec nad Moravicí a homogenizace stávajících silničních tahů Opava – Krnov – Bartultovice, Bohumín – Karviná a další. V současné době se objevují snahy ze strany Evropské komise o přehodnocování procesu EIA u již hodnocených staveb.

V roce 2014 pokračovala realizace staveb „Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava“ a stavebního objektu MÚK Rudná ze stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“. V srpnu 2014 byla zahájena realizace staveb na Slezském kříži východ zajišťujích propojení R48 na hranici se Slovenskem – „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“, „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“.

Informace o aktuální investiční strategii státu

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 vychází z finančních rámců stanovených Vládou ČR pro rok 2015 (44 mld. Kč), střednědobý výhled pro roky 2016 a 2017 (43 mld. Kč) a výsledků meziresortního připomínkového řízení. Prioritou rozpočtu je v maximální možné míře respektovat požadavky na opravy a údržbu sítě a zejména nutnost dočerpat do konce roku 2015 prostředky Operačního programu doprava 2007 – 2013. Do agregovaných položek jsou pro zvýšení operativnosti v čerpání prostředků zahrnuty vybrané akce OPD 2007-2013 a OPD 2014-2020.

Pro Moravskoslezský kraj znamená rozpočet SFDI schválený na rok 2015 pokračování realizace staveb „Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava“, „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“, „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. V roce 2015 by pak měla být zahájena realizace dalších staveb nadřazené dopravní infrastruktury zajišťujích postupné odstraňování kapacitních závad, stavby „Silnice I/11 Opava severní obchvat - východní část“ a „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“. V závěru roku 2015 se očekává zprovoznění stavby „Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava“.

Transevropská dopravní síť (TEN-T)

Hlavním cílem nových hlavních směrů je zřídit komplexní a integrovanou transevropskou dopravní síť, která pokryje všechny členské státy a regiony a poskytne základ pro vyvážený rozvoj všech druhů dopravy za účelem lepšího využití jejich předností. Nová síť má zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela ve vzdálenosti maximálně 30 minut cesty od této komplexní dopravní sítě.

Kraj v rámci nadřazené dopravní infrastruktury aktivně loboval i na půdě Evropské Unie o zařazení vybraných komunikací Slezského kříže do TEN-T. Ve dvou úrovních – hlavní a globální síť - je TEN-T vymezena „NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU“. V zásadě lze konstatovat, že v hlavní síti je zařazena D1, II. a III. tranzitní železniční koridor včetně trati Ostrava – Havířov – Český Těšín a Letiště Leoše Janáčka Ostrava jako letiště hlavního městského uzlu Ostrava. V globální síti je zařazena trasa silnice R48 a přeložka silnice I/11 jako propojení R48 a státní hranice se Slovenskem. Moravskoslezský kraj dále prosazuje zařazení koridoru Slezský kříž západ ve směru Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice – Opole do globální sítě TEN-T.

Územím kraje jsou vedeny trasy dvou významných dopravních koridorů hlavní transevropské sítě. Zásadní význam pro území kraje má v severojižním směru Baltsko-jaderský koridor jako jedna z nejvýznamnějších transevropských silničních a železničních os. Koridor spojuje přístavy Baltského moře s Jaderským mořem, probíhá napříč průmyslovými oblastmi na jihu Polska (Horní Slezsko) a severu Moravy, Vídní a Bratislavou, východní oblastí Alp a severní Itálií. V jižní části kraje je veden Rýnsko-dunajský koridor zajišťující spojení centrální oblasti EU v okolí Štrasburku a Frankfurtu nad Mohanem s Černým mořem, významná větev přes Prahu, Žilinu na Ukrajinskou hranici.

MÚK – mimoúrovňová křižovatka

OPD – Operační program Doprava

TEN-T – transevropská dopravní síť

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 8/676	ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | 62/4875 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |

|  | 62/4875 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |

|  | 62/4875 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje |

|  | 62/4875 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015 |