Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/22 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Petra Šindelková

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. 62/4924  			ze dne 17. 2. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo nahradit text bodu 3) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 textem tohoto znění: „r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 21.500.000 Kč“ |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ (dále jen „projekt“) svým usnesením č. 5/399 ze dne 25. 7. 2013 (materiál č. 8) a profinancování a kofinancování projektu svým usnesením č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 50). Dne 18. 11. 2013 byl projekt předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb.

Cílem projektu je zkvalitnit život lidí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Realizací projektu dojde ke snížení kapacity organizace Marianum, p. o. se sídlem na Rooseveltově ul. v Opavě, která je partnerem projektu.

Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byl tento projekt vybrán k poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pod reg.č. 01372/2014/EP byla podepsána v navržené maximální výši dotace 15.676.310,17 Kč, což představuje 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Na veřejnou zakázku s poř. č. 332/2014 a názvem „Realizace stavebních prací v rámci projektu 4. etapa transformace Marianum“II“, jejíž předpokládaná hodnota stavebních prací činila 13.537.970 Kč bez DPH (15.613.760,00 Kč s DPH), se přihlásili 3 uchazeči. Po kontrole veřejné zakázky u poskytovatele dotace byl vyzván vítězný uchazeč s nejnižší cenou, tedy s částkou 12.088.216 Kč bez DPH (13.901.448,40 Kč s DPH) k součinnosti a podpisu smlouvy o dílo. Tento vítězný uchazeč následně oznámil, že odstupuje od podpisu smlouvy a nebude plnit danou zakázku. Z tohoto důvodu byl vyzván k součinnosti druhý uchazeč s nabídkovou cenou ve výši 14.829.819,00 Kč bez DPH (17.054.291,85 Kč s DPH), avšak tato částka převyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o 1.291.849 Kč bez DPH (1.440.531,85 Kč s DPH). V návaznosti na uvedené skutečnosti, a s ohledem na možnost vzniku víceprací případně jiných změn v projektu, je nutno zvýšit finanční objem profinancování a kofinancování na částku 21.500.000 Kč. Finanční krytí navýšení profinancování a kofinancování projektu o 1.500.000 Kč bylo zajištěno z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

Do konce roku 2014 bylo v rámci projektu na přípravu vyčerpáno 935.215 Kč. Finanční prostředky určené na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 18.264.900 Kč. Příjmy z dotace jsou plánovány v rozpočtu kraje na rok 2015.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text příslušného usnesení zastupitelstva kraje dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 62/4924 |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/28.01516, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu |

|  | 62/4924 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 3) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 textem tohoto znění: „r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2, v letech 2013 – 2016 ve výši 21.500.000 Kč“ |

| 3) | 62/4924 |
| --- | --- |
|  | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje |
|  | na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
|  | pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 1.500 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 1.500 tis. Kč |

|  | 62/4924 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |