Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/18 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Návrh na zahájení přípravy projektů energetických úspor pro programovací období 2014 - 2020 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Přehled individuálních akcí zateplení škol a školských zařízení |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Petr Kačmařík

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 62/4913	ze dne 17. 2. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | schvaluje zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 330.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | schvaluje zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 25.100.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | schvaluje zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 119.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa

Moravskoslezský kraj v minulosti realizoval již tři etapy zateplení škol a školských zařízení. Cílem projektů bylo snížit spotřebu energie na vytápění dotčených budov, což vedle ekologických benefitů generuje rovněž úsporu nákladů na provoz a dochází k nezbytné reprodukci majetku Moravskoslezského kraje.

V prvé etapě bylo za spolufinancování Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) zatepleno celkem 10 škol. Jednotlivé projekty byly realizovány v letech 2009 až 2010, celkové skutečné náklady na zateplení všech desíti školy byly 313 mil. Kč, poskytnutá dotace z OPŽP 205,6 mil. Kč, projekty si vyžádaly spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 107,4 mil. Kč.

Ve druhé etapě bylo v letech 2012 až 2013 zatepleno celkem 14 škol, celkové skutečné náklady druhé etapy byly 263,5 mil. Kč, poskytnutá dotace z OPŽP 175,3 mil. Kč, druhá etapa si vyžádala spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 88,2 mil. Kč.

Realizace třetí etapy v současné době probíhá, bude zatepleno celkem 30 škol, celkové náklady všech 30-ti projektů jsou 473,9 mil. Kč, příslib dotace z OPŽP je 289,3 mil. Kč, spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje se předpokládá ve výši 184,6 mil. Kč.

Ve čtvrté etapě se navrhuje realizovat energeticky úsporná opatření na 27 školách v celkovém finančním objemu 330 mil. Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Podíl spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje je závislý na efektivnosti realizovaných opatření a bude stanoven až po provedení projektové přípravy na základě zpracovaných energetických auditů a projektových dokumentací. Obecně je podíl dotace z OPŽP na celkových nákladech vždy snížen o úspory generované projektem za 5 let provozu zatepleného objektu.

Předmětem jednotlivých projektů budou opatření navrhovaná v energetickém auditu jednotlivých budov, tedy především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech a případně opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektů a jejich regulace. Projekty energetických úspor nevyžadují další náklady na provoz (vyjma řešení odpisů), naopak řada budov by v blízké budoucnosti stejně vyžadovala realizaci některých opatření z důvodu nezbytných oprav a údržbových prací.

Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku - II etapa

V areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku byl již v minulosti příspěvkovou organizací realizován projekt, jehož předmětem bylo zateplení celkem 10-ti budov o celkových nákladech 28,4 mil. Kč, poskytnutá dotace z OPŽP  5,5 mil. Kč, spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. ve výši 22,9 mil. Kč.

Ve druhé etapě je navrhováno provést zateplení dalších čtyřech objektů – objekty I, S, X15 a X16 za předpokládaných celkových nákladů 25,1 mil. Kč. Podíl spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje je závislý na efektivnosti realizovaných opatření a bude stanoven až po provedení projektové přípravy na základě zpracovaných energetických auditů a projektových dokumentací. Obecně je podíl dotace z OPŽP na celkových nákladech vždy snížen o úspory generované projektem za 5 let provozu zatepleného objektu.

U projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU v odvětví zdravotnictví obecně hrozí snížení míry dotace v důsledku poskytnutí dotace jako povolené veřejné podpory.

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa

V areálu Slezské nemocnice v Opavě byl již v minulosti příspěvkovou organizací realizován projekt, jehož předmětem bylo zateplení celkem 6-ti objektů o celkových nákladech 48,4 mil. Kč  poskytnutá dotace z OPŽP 14,0 mil. Kč, spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Slezské nemocnice v Opavě, p.o. ve výši 34,4 mil. Kč.

Ve druhé etapě je navrhováno provést zateplení dalších deseti budov – objekty A, B, E, F, H, K, L, T, W a Y za předpokládaných celkových nákladů 119 mil. Kč. Podíl spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje je závislý na efektivnosti realizovaných opatření a bude stanoven až po provedení projektové přípravy na základě zpracovaných energetických auditů a projektových dokumentací. Obecně je podíl dotace z OPŽP na celkových nákladech vždy snížen o úspory generované projektem za 5 let provozu zatepleného objektu.

U projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU v odvětví zdravotnictví obecně hrozí snížení míry dotace v důsledku poskytnutí dotace jako povolené veřejné podpory.

Potřebné finanční prostředky na přípravu dotčených projektů jsou zajištěny v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci prostředků určených na přípravu projektů. Zabezpečení financování vlastního podílu a případné předfinancování podílu EU v průběhu let 2016 - 2020  bude realizováno z úvěrových prostředků, s jejichž přijetím vyjádřilo zastupitelstvo kraje souhlas usnesením č. 12/996 dne 11. 12. 2014.

Z výše uvedených doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektů dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 62/4913 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 330.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020 |

|  | 62/4913 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 25.100.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020 |

|  | 62/4913 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zahájit přípravu projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 119.000.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 – 2020 |

|  | 62/4913 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |