Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/1 |
| --- | --- |

Pro 14. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 7. 5. 2015

| Věc: | Návrh na navýšení profinancování a kofinancování u projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	 Ing. Tomáš Karas

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 7. 4. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	21. 4. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č.  65/5221		ze dne 7. 4. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 4) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 výši financování z „10.000.000 Kč“ na „11.200.000 Kč“ dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt Moravskoslezského kraje pod názvem „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ (dále jen „projekt“), registrační číslo „CZ.1.10/2.1.00/28.01518“.

O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013.

S vítězným uchazečem veřejné zakázky na stavbu, firmou Milan Holec stavební firma s. r. o. byla dne 28. 7. 2014 uzavřena smlouva o dílo za cenu 7.927.244,00 Kč včetně DPH. Dne 21. 1. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce (především bourací a dozdívací práce, špatně uložené původní klenby, odlišný celkový stav omítek a změna řešení rekonstrukce střechy na základě posudku technického stavu krovu) na základě usnesení rady kraje č. 60/4681 za dne 13. 1. 2015, kterým se celková cena díla zvýšila na 8.524.785,00 Kč včetně DPH.

V současné době je připravovaná veřejná zakázka na vícepráce s odhadovanou cenou přesahující 700.000,00 Kč včetně DPH. Jedná se o provedení výměny oplechování střešní římsy vč. žlabu, změny elektroinstalace a VZT v souvislosti se změnou požárně-bezpečnostního řešení, úpravy povrchů a skladby podlah, statické zajištění konstrukce krovu, další tesařské konstrukce a sádrokartonové konstrukce. Vzhledem k ostatním nákladům projektu není stávající schválené profinancování a kofinancování projektu ve výši 10.000.000,00 Kč již dostatečné.

S ohledem na stav objektu a fázi stavebních prací navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje navýšit profinancování a kofinancování projektu o částku 1.200.000,00 Kč, která pokryje dodatečné náklady stavby a bude sloužit jako rezerva na případné další vícepráce.

Finanční krytí navýšení profinancování a kofinancování projektu o částku 1.200.000 Kč navrhuje raka kraje dofinancovat z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit texty příslušného usnesení zastupitelstva kraje dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 65. schůze rady kraje konané dne 7. 4. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 65/5221 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 6/460 ze dne 19. 9. 2013 výši financování z „10.000.000 Kč“ na „11.200.000 Kč“ |
| 2) | 65/5221 |
|  | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje |
|  | na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
|  | pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 1.200 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 4354 - | Chráněné bydlení |  |  |
|  | pol. 6121 - | Budovy, haly, stavby | o | 1.200 tis. Kč |

|  | 65/5221 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 7. 5. 2015 |