# Počet stran: 8

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/10 |
| --- | --- |

Pro 16. zasedání ZASUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 9. 2015

| Věc: | Návrh na vyčlenění, předložení žádosti o dotaci a profinancování a kofinancování projektů z oblasti životního prostředí pro programové období 2014 - 2020 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovaly:	Mgr. Urszula Ondruchová

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno s: 		v radě kraje dne 10. 9. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	10. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje                                           č. 62/4901  ze dne 17. 2. 2015

č. 77/6268  ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje                                 č. 13/1158  ze dne  5. 3. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, předpokládané náklady 2.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2018 |
|  | ../.… |
| 2) | r o z h o d l o vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“, předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2018 |
|  | ../.… |
| 3) | r o z h o d l o vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“, předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018 |
|  | ../.… |
| 4) | r o z h o d l o vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Vybudování tůní na Krnovsku“, předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018 ../.… |
| 5) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020, v letech 2015 – 2018, ve výši 2.000.000,-- Kč |
|  | ../.... |
| 6) | r o z h o d l o zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z Operačního programu Životní prostředí V letech 2019 – 2024 v maximální výši 250.000,-- Kč |

Důvodová zpráva:

Dne 5. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje (ZK) usnesením č. 13/1158  zahájit přípravu projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ s předpokládanými náklady 50.000.000,-Kč, v letech 2015-2017. V materiálu č. 10/11 bylo ZK upozorněno, že tento projekt bude dále odvětvovým odborem rozčleněn do více samostatných projektů, které budou předkládány do konkrétně definovaných výzev Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Z tohoto původního projektu vyčlenil odbor životního prostředí a zemědělství celkem 7 dílčích projektů:

| prior. | Název | Realizace | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementace soustavy Natura 2000 v MSK - 2. vlna | 1/2016 - 12/2018 | 2 000 000 |
| 2 | Tvorba biotopu páchníka hnědého v EVL | 10/2016 - 3/2018 | 8 400 000 |
| 3 | Tvorba tůní ve vybraných EVL | 1/2017 - 12/2018 | 12 400 000 |
| 4 | Vybudování tůní na Krnovsku | 3/2017 - 2/2018 | 5 700 000 |
| 5 | Tvorba biotopů kuňky žlutobřiché a k. ohnivé v EVL v Poolší | 1/2018 - 12/2018 | 6 000 000 |
| 6 | Obnova vodních biotopů v EVL Heřmanický rybník | 8/2018 - 7/2019 | 14 300 000 |
| 7 | Obnova biotopů ve vybraných EVL | 7/2018 - 12/2019 | 1 200 000 |
|  |  |  | 50 000 000 |

Dle stupně přípravy odborných podkladů je možné zahájit přípravu projektů s prioritou 1-4:

1. Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna

Cílem projektu je implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji. V minulosti již byly úspěšně zrealizovány obdobné projekty (Implementace soustavy Natura 2000, I. a II. etapa). Na základě doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL), který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., je Krajský úřad Moravskoslezského kraje povinen zajistit ochranu dalších lokalit ve své působnosti:  Červený kámen, Děhylovský potok - Štěpán, Hněvošický háj, Kojetinské vrchy, Libotín, Palkovické hůrky, Poodří (část mimo CHKO), Ptačí hora (část mimo CHKO) a Štramberk. Pro lokality, které budou vyhlašovány za zvláště chráněná území, se v rámci projektu pořídí inventarizační průzkumy, plány péče, geodetické podklady a lokality budou označeny v terénu v souladu s vyhl. č. 64/2011 Sb. Lokality, na které se vztahuje tzv. základní ochrana (jsou chráněné dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb.), budou označeny v terénu v souladu s vyhláškou a opatřeny

informačními tabulemi. Předpokládá se, že projekt bude předložen do 10. výzvy OPŽP v září 2015.

Předpokládaná struktura financování projektu:

celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):			2.000 tis. Kč

očekávaná výše dotace (max. 85%):	                          			1.700 tis. Kč

vlastní podíl Moravskoslezského kraje:                                       	   300 tis. Kč

předpokládané nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):   	    	           0 Kč

Potřebné finanční prostředky pro přípravu projektu ve výši 200 tis. Kč jsou zajištěny v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci prostředků určených na přípravu projektů.

Finanční prostředky na realizaci projektu byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019.

Ve schváleném rozpočtovém výhledu na léta 2016 – 2018 byly na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020 plánovány finanční prostředky ve výši cca 3 mld. Kč.

V době udržitelnosti se počítá pouze s náklady na případnou obnovu označníků.

2. Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách

Cílem projektu je péče o soustavu Natura 2000 Tato aktivita je podporována z OPŽP, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Konkrétně bude zajištěn kontinuální výskyt páchníka hnědého v EVL Hraniční meandry Odry, EVL Hukvaldy, EVL Karviná-rybníky, EVL Niva Olše - Věřňovice, EVL Ostrava-Šilheřovice a EVL Paskov. Na těchto lokalitách se předpokládá výsadba 436 ks stromů, ošetření cca 225 ks dřevin, likvidace vegetace na ploše cca 30,6 ha                   a vytvoření tzv. broukovišť, a to dle platných plánů péče o tato území. Rozsah projektu bude upřesněn v projektové dokumentaci.

V současné době odbor ŽPZ připravuje podklady pro veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládá se, že požadavek na realizaci veřejné zakázky bude uplatněn v říjnu-listopadu 2015. V roce 2016 se zpracují veškeré potřebné podklady a bude podána žádost o dotaci do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Potřebné finanční prostředky pro přípravu projektu ve výši 250 tis. Kč jsou zajištěny v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci prostředků určených na přípravu projektů.

3. Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách

Cílem projektu je péče o soustavu Natura 2000 Tato aktivita je podporována z OPŽP, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

V rámci projektu budou na ploše cca 0,3 ha obnoveny a na ploše cca 2,26 ha nově vybudovány tůně v EVL Václavovice pískovna a v EVL Děhylovský potok – Štěpán. Zároveň budou odstraněny dřeviny, které by tůně zastínily. Kromě tůní bude realizováno odbahnění rybníka Štěpán na ploše cca 13 ha.

Záměr vychází z platných plánů péče o tyto lokality. Rozsah projektu bude upřesněn v projektové dokumentaci.

V současné době odbor ŽPZ připravuje podklady pro veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládá se, že požadavek na realizaci veřejné zakázky bude uplatněn v říjnu-listopadu 2015. V roce 2016 se zpracují veškeré potřebné podklady a bude podána žádost o dotaci do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Potřebné finanční prostředky pro přípravu projektu ve výši 500 tis. Kč jsou zajištěny v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci prostředků určených na přípravu projektů.

4. Vybudování tůní na Krnovsku

Cílem projektu je péče o soustavu Natura 2000 Tato aktivita je podporována z OPŽP, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

V rámci projektu budou vybudovány biotopy pro obojživelníky – soustava tůní v EVL Staré Hliniště a v EVL Osoblažský výběžek, na celkové rozloze cca 2,6 ha.  Taktéž bude provedena probírka dřevin na ploše cca 0,18 ha, aby se omezilo zastínění tůní.

Záměr vychází z platných plánů péče o tyto lokality. Rozsah projektu bude upřesněn v projektové dokumentaci.

Potřebné finanční prostředky pro přípravu projektu ve výši 200 tis. Kč jsou zajištěny v rozpočtu kraje na rok 2015 v rámci prostředků určených na přípravu projektů.

Na základě shora uvedeného rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo  vyčlenit projekty dle bodu 1) až 4) návrhu usnesení a rozhodlo profinancovat, kofinancovat a zajistit udržitelnost projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ podle bodu 5) a 6) návrhu usnesení.

Výpis z usnesení 77. schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2015

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 77/6268 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ předpokládané náklady 2.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2018 |
|  | 77/6268 |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2018 |
|  | 77/6268 |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018 |
|  | 77/6268 |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit z projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ projekt „Vybudování tůní na Krnovsku“ předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018 |
|  | 77/6268 |
| 5) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020, v letech 2015 – 2018, ve výši 2.000.000,-- Kč |
|  | 77/6268 |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z Operačního programu Životní prostředí V letech 2019 – 2024 v maximální výši 250.000,-- Kč |
|  | 77/6268 |
| 7) | r o z h o d l a předložit žádost o dotaci k projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje profinancovat a kofinancovat uvedený projekt |
|  | 77/6268 |
| 8) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015 |