Počet stran: 11

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/21 |
| --- | --- |

Pro 16. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 9. 2015

| Věc: | Návrh na prodloužení časové použitelnosti dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost – obec Oldřišov |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00245/2015/RRC – obec Oldřišov |
|  | Příloha č. 3 | Návrh Dohody o narovnání – obec Oldřišov |
|  | Příloha č. 4 | Žádost – obec Petrovice u Karviné |
|  | Příloha č. 5 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC – obec Petrovice u Karviné |
|  | Příloha č. 6 | Dodatek č. 1 – obec Petrovice u Karviné |
|  | Příloha č. 7 | Návrh Dodatku č. 2 – obec Petrovice u Karviné |
|  | Příloha č. 8 | Žádost – obec Hať |
|  | Příloha č. 9 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC – obec Hať |
|  | Příloha č. 10 | Dohoda o narovnání – obec Hať |
|  | Příloha č. 11 | Návrh Dodatku č. 1 – obec Hať |
|  | Příloha č. 12 | Žádost - městys Litultovice |
|  | Příloha č. 13 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02070/2015/RRC – městys Litultovice |
|  | Příloha č. 14 | Návrh Dohody o narovnání – městys Litultovice |
|  | Příloha č. 15 | Žádost – obec Karlovice |
|  | Příloha č. 16 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02551/2014/RRC – obec Karlovice |
|  | Příloha č. 17 | Návrh Dodatku č. 1 – obec Karlovice |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovala:	Bc. Pavla Tichá

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Bc. Jana Bartošková

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 4. 8. 2015 a 10. 9. 2015– viz usnesení

V Ostravě dne 	10. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 9/412	ze dne		18. 2.2009

č. 38/1995	ze dne		4. 11. 2009

č. 50/3880	ze dne		26. 8. 2014

č. 37/2790	ze dne 	27. 2. 2014

č. 44/3325	ze dne 	27. 5. 2014

č. 62/4903	ze dne 	17. 2. 2015

č. 69/5704	ze dne	 	9. 6. 2015

č. 73/6033	ze dne 	4. 8. 2015

č. 77/6271	ze dne	 	10. 9. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 13/1176	ze dne 	22. 9. 2010

č. 4/386	ze dne 	20. 6. 2013

č. 12/1066	ze dne 	11. 12. 2014

č. 18/1560	ze dne 	23. 3. 2011

č. 13/1149	ze dne 	5. 3. 2015

č. 12/996	ze dne 	11. 12. 2014

č. 11/968 	ze dne 	11. 9. 2014

č. 10/867	ze dne		12. 6. 2014

č. 15/1529	ze dne		25. 6. 2015

(č. usnesení)

| 1) | rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00245/2015/RRC s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |
| --- | --- |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | m ě n í v příloze č. 1 schválenou usnesením zastupitelstva č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 14 obec Mezina, IČ 00576026, ve sloupci „N“ investiční dotaci ve výši 250.000 Kč na dotaci neinvestiční do sloupce „O“ v příloze č. 2 schválenou usnesením zastupitelstva č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 4 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, údaj ve sloupci „I“ celkové uznatelné náklady projektu z částky 577 000 Kč na částku 427.000 Kč a údaj ve sloupci „K“ podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu z částky 427.000 Kč na částku 277.000 Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l o uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 6. 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC s obcí Hať, IČ 00635511, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 31. 3. 2016, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | r o z h o d l o uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02070/2015/RRC s městysem Litultovice, IČ 00300381, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 11. 2015, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 5) | r o z h o d l o uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02551/2014/RRC s obcí Karlovice, IČ 00296112, jehož předmětem je prodloužení časové použitelnosti dotace do 31. 8. 2016 a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2016, dle přílohy 17 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/867 (mat. č. 10) ze 12. 6. 2014 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ (dále jen „Program 2014“).

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace na projekt obce Oldřišov “Rekonstrukce smuteční síně“ jako náhradnímu projektu.

Starosta obce Oldřišov požádal dopisem ze dne 26. 6. 2015 o prodloužení časové použitelnosti dotace stanovené ve smlouvě č. 00245/2015/RRC na 30. 6. 2015. Žádost odůvodňuje prodlením zhotovitele s dokončením stavby realizované v rámci projektu. Termín pro ukončení realizace projektu je vzhledem k projednání žádosti v orgánech kraje navrhován na 30. 9. 2015.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K bodu 2) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1529  (mat. č. 10/9) ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“ dle přílohy č. 1 a 2 výše uvedeného usnesení.

Z důvodu administrativního pochybení byla v příloze č. 1 uvedena a schválena u žadatele pod pořadovým číslem 14 obec Mezina, IČ 00576026, ve sloupci „N“ investiční dotace ve výši 250.000 Kč na místo dotace neinvestiční ve sloupci „O“.

Z důvodu administrativního pochybení byl v příloze č. 2 uveden u žadatele pod poř. č. 4 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, údaj ve sloupci „I“ celkové uznatelné náklady projektu v částce 577.000 Kč namísto částky 427.000 Kč a údaj ve sloupci „K“ podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu v částce 427.000 Kč namísto částky 277.000 Kč.

Z tohoto důvodu se předkládá usnesení, kterým se pochybení napravují. Provedenými změnami nedojde k navýšení příjmů ani výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015.

K bodu 3) návrhu usnesení

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 18. 2. 2009 usnesením č. 9/412/III (mat. č. 5) o vyhlášení kontinuální výzvy „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí 
a měst do 10 tisíc obyvatel“ ke dni 23. 2. 2009 a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria (dále jen „Program“). Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995/III. (mat. č. 7/13) Program novelizován.

Cílem Programu je podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak k posílení absorpční kapacity kraje v programovacím období 
2007 – 2013 a zvýšení konkurenceschopnosti obcí Moravskoslezského kraje oproti obcím ostatních krajů.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1176/III. (mat. č. 37) 
ze dne 22. 9. 2010 byl podpořen projekt obce Petrovice u Karviné „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ s maximální výší kofinancování vlastního podílu  46,23% , maximální výší poskytnuté dotace 7.000.000 Kč a časovou použitelností dotace do 31. 12. 2014.  Usnesením zastupitelstva č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013 
(mat. č. 98) byl procentuální podíl kofinancování navýšen z 46,23% na 50%.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 9. 8. 2013.

Z důvodu neočekávaných komplikací, kdy došlo k pozastavení stavby a přehodnocení časového harmonogramu prací v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“), byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2015.

Obec, z důvodu dalších nutných změn při realizaci projektu, které podléhají změně územního rozhodnutí a vyvolaly nutnost prodloužení termínu realizace projektu v rámci OPŽP, požádala o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem bude prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2016.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1560/III ze dne 23. 3. 2011 
(mat. č. 91) byl rovněž podpořen projekt obce Hať „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ s maximální výší dotace 6.029.400 Kč.

Smlouva č. 01788/2013/RRC byla poskytovatelem podepsána dne 6. 8. 2013.

V souvislosti s komplikacemi v realizaci projektu, zejména v souvislosti s úpadkem, vyhlášeným na generálního dodavatele stavby a nutností opakovaného vyhlášení   výběrového řízení na zhotovitele odstranění nedodělků, nebyl projekt dosud dokončen. Teprve po ukončení realizace projektu a kolaudaci stavby je možné zaslat podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce kontrolorovi v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a až po obdržení závěrečného vyhodnocení akce od kontrolora je možné podat závěrečné vyúčtování v rámci Programu absorpce.

Z výše uvedených důvodů obec požádala o prodloužení časové použitelnosti dotace, z termínu do 30. 11. 2015, jak bylo stanoveno v Dohodě o narovnání, která byla poskytovatelem podepsána dne 2. 4. 2015, nově do 31. 3. 2016 a dále o prodloužení lhůty stanovené pro předložení závěrečného vyúčtování.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

K bodu 4) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/867 (mat. č. 10) ze 12. 6. 2014 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace na projekt městyse Litultovice “Rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury zámeckého parku“.

Starosta městyse Litultovice požádal dopisem ze dne 3. 8. 2015 o prodloužení časové použitelnosti dotace stanoveného ve smlouvě č. 02070/2015/RRC na 31. 8. 2015. Žádost odůvodňuje stanoveným termínem realizace ze strany vysoutěženého zhotovitele ve třetím čtvrtletí 2015. Termín pro ukončení realizace projektu je navrhován na 30. 11. 2015.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K bodu 5) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/968 (mat. č. 10/19) ze dne 11. 9. 2014 rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Karlovice na projekt “Studie rozvoje udržitelného cestovního ruchu a informační systém obce Karlovice“.

Místostarostka obce Karlovice požádala dopisem ze dne 20. 8. 2015 o prodloužení časové použitelnosti dotace stanoveného ve smlouvě č. 02551/2014/RRC na         31. 8. 2015. Žádost odůvodňuje časovou náročností projektu při projednávání  s veřejností a subjekty provozující služby v cestovním ruchu. Termín pro ukončení realizace projektu je vzhledem k projednání žádosti v orgánech kraje navrhován na 31. 8. 2016, termín pro předložení závěrečného vyúčtování je navrhován na 
30. 9. 2016.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Výpis z usnesení 73. schůze rady kraje konané dne 4. 8. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 37/2790	ze dne 27. 2. 2014

č. 44/3325	ze dne 27. 5. 2014

č. 62/4903	ze dne 17. 2. 2015

č. 69/5704	ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 10/867	ze dne 12. 6. 2014

č. 12/996	ze dne 11. 12. 2014

č. 15/1529	ze dne 25. 6. 2015

(č. usnesení)

|  | 73/6033 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost obce Oldřišov, IČ 00300527, o prodloužení časové použitelnosti dotace ve smlouvě č. 00245/2015/RRC |

|  | 73/6033 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00245/2015/RRC s obcí Oldřišov, IČ 00300527, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | 73/6033 |
| --- | --- |
| 3) | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
|  | pol. 6341 - | Investiční transfery obcím | o | 250 tis. Kč |
|  | a zvyšují běžné výdaje |
|  | na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
|  | pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 250 tis. Kč |

|  | 73/6033 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v příloze č. 1 schválenou usnesením zastupitelstva č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 14 obec Mezina, IČ 00576026, ve sloupci „N“ investiční dotaci ve výši 250.000 Kč na dotaci neinvestiční do sloupce „O“ změnit v příloze č. 2 schválenou usnesením zastupitelstva č. 15/1529 ze dne 25. 6. 2015 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 4 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, IČ 70305374, údaj ve sloupci „I“ celkové uznatelné náklady projektu z částky 577 000 Kč na částku 427.000 Kč a údaj ve sloupci „K“ podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu z částky 427.000 Kč na částku 277.000 Kč |

|  | 73/6033 |
| --- | --- |
| 5) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015 |

Výpis z usnesení 77. schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 9/412	ze dne		18. 2. 2009

č. 38/1995	ze dne		4. 11. 2009

č. 50/3880	ze dne 	26. 8. 2014

č. 62/4903	ze dne 	17. 2. 2015

č. 69/5704	ze dne		9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 13/1176	ze dne 	22. 9. 2010

č. 4/386	ze dne		20. 6. 2013

č. 12/1066 	ze dne 	11. 12. 2014

č. 18/1560	ze dne		23. 3. 2011

č. 13/1149	ze dne 	5. 3. 2015

č. 12/996	ze dne 	11. 12. 2014							č. 11/968	ze dne 	11. 9. 2014

č. 15/1529	ze dne		25. 6. 2015

(č. usnesení)

|  | 77/6271 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotací dle přílohy č. 1, 5, 9 a 12 předloženého materiálu |

|  | 77/6271 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01789/2013/RRC s obcí Petrovice u Karviné, IČ 00297585, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 6. 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC s obcí Hať, IČ 00635511, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 31. 3. 2016, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu |

|  | 77/6271 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02070/2015/RRC s městysem Litultovice, IČ 00300381, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 11. 2015, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu |

|  | 77/6271 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02551/2014/RRC s obcí Karlovice, IČ 00296112, jehož předmětem je prodloužení časové použitelnosti dotace do 31. 8. 2016 a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2016, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu |

|  | 77/6271 |
| --- | --- |
| 5) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015 |