Příloha č.: 4 k materiálu č.: 8/2

Počet stran přílohy: 1

Výpis z usnesení 23. jednání výboru pro dopravu konaného dne 15. 9. 2015:

Výbor pro dopravu zastupitelstva kraje

(č. usnesení)

|  | 23/130 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 23/130 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění dodatku č. 1, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“ na „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | 23/130 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu |