Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/21 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ a projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Petr Kačmařík

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 8. 12. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	9. 12. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. 85/6817			ze dne 8. 12. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit v bodě 2) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) navrhovaného usnesení:

Zahájení přípravy projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 20/1618 ze dne 22. 6. 2011 (materiál č. 23), o předložení žádosti o dotaci do 22. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 rozhodla rada kraje usnesením č. 102/6587 ze dne 24. 1. 2012 (materiál č. 7/6). O profinancování a kofinancování projektu a o zahájení jeho realizace pak rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 (materiál č. 50).

Předmětem projektu je výstavba nového pavilonu chirurgických oborů v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku včetně pořízení nového přístrojového vybavení. Tím je řešen provizorní stav po nuceném zbourání původního, staticky nevyhovujícího, pavilonu a bude tímto zabezpečena kvalitní zdravotnická péče splňující podmínky soudobé medicíny, zvýšen standard služeb pro pacienty a profesního zázemí pro samotný personál.

Realizace projektu byla včas dokončena, stavba je zkolaudována, vybavení pavilonu dodáno, nově vybudovaný pavilon je v řádném provozu. Probíhají administrativní procesy vedoucí k dočerpání dotace. Jedním z nákladů projektu, který dosud nebyl dodavatelem vyfakturován, je zajištění výběrového řízení na dodávku CT. V rámci tohoto výběrového řízení podal neúspěšný uchazeč o tuto VZ podnět k ÚOHS k přezkumu postupu zadavatele při zadání této VZ a následně po rozhodnutí ÚOHS ve prospěch Moravskoslezského kraje podal rozklad proti tomuto rozhodnutí k předsedovi ÚOHS. Celý spis k této VZ byl předán na ÚOHS a proto nelze provést kontrolu dokumentace k tomuto výběrovému řízení a vystavit fakturu za služby spojené se zajištěním předmětného výběrového řízení. Vzhledem k těmto okolnostem bude náklad za zajištění tohoto výběrového řízení zaplacen až v roce 2016, proto se navrhuje změnit dobu použitelnosti finančních prostředků projektu až do roku 2016.

Vzhledem k tomu, že výběrových řízení bylo v projektu mnohem více, než počítal původní rozpočet projektu, a to především z důvodu několikanásobného dělení a opakování výběrových řízení na dodávku lékařské technologie, nemá úhrada výše uvedeného nákladu až v roce 2016 vliv na způsobilé náklady projektu a tím ani na výši poskytnuté dotace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu činí | 467.334.090 Kč |
| --- | --- |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15%) | 68.792.770 Kč |
| - prostředky rozpočtu Regionální rady (85%) | 391.066.160 Kč |
| - nezpůsobilé výdaje | 7.475.160 Kč |

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2014 vyčerpáno 155.607,84 tis. Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 311.782,66 tis. Kč, jejichž část potřebná na úhradu předmětné faktury bude převedena do rozpočtu roku 2016.

K bodu 2) navrhovaného usnesení:

Přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 (materiál č. 10). Předmětem tohoto souhrnného projektu je zateplení objektů (areálů) vybraných škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje dne 19. 9. 2013 svým usnesením č. 6/467 (materiál č. 57) rozhodlo profinancovat a kofinancovat tyto projekty v letech 2013 – 2015 v celkové výši předpokládaných výdajů 665,515 mil. Kč a zároveň rozhodlo o zahájení realizace těchto projektů. Následně rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/802 ze dne 24. 4. 2014 změnit v bodě 3) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 text takovým způsobem, že realizace projektů mohla být zahájena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Po provedené přípravě bylo do 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) předloženo celkem 30 projektů zateplení škol a školských zařízení, všechny byly včas zrealizovány a dotace na jejich spolufinancování z OPŽP budou převedeny na účet Moravskoslezského kraje do konce roku 2015. Podle metodiky OPŽP je příjemce dotace povinen předložit po roce provozu objektů, které byly v rámci projektu zatepleny, závěrečné vyhodnocení akce. Jeho součástí je mimo jiné i stanovisko energetického auditora, ve kterém se ten vyjádří k dosaženým úsporám energie na vytápění dotčených objektů podle faktur za skutečně odebrané teplo, nebo palivo. Náklady na zpracování těchto stanovisek budou proplaceny až v roce 2016, proto se nyní předkládá zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o změně textu usnesení o profinancování a kofinancování projektu dle uvedeného návrhu usnesení.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu činí | 510.772.820 Kč |
| --- | --- |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje | 33.398.140 Kč |
| - dotace z OPŽP | 295.487.570 Kč |
| - nezpůsobilé výdaje | 181.887.110 Kč |

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2014 vyčerpáno 37.648.310,11 Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 473.124.510,00 Kč, jejichž část potřebná na úhradu stanovisek energetických auditorů k realizovaným projektům v roce 2016 bude převedena do rozpočtu roku 2016.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně textu usnesení dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 85. schůze rady kraje konané dne 8. 12. 2015:

Rada kraje

Rada kraje

k usnesením rady kraje	č. 19/1504   	ze dne 	11. 7. 2013

č. 40/3038	ze dne	8. 4. 2014

k usnesením zastupitelstva kraje	č. 22/1884	ze dne 	14. 12. 2011

č. 9/802 	ze dne 	24. 4. 2014

(č. usnesení)

|  | 85/6817 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 22/1884 ze dne 14. 12. 2011 dobu financování z „2011 – 2015“ na „2011 – 2016“ |

|  | 85/6817 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 dobu financování z „2013 – 2015“ na „2013 – 2016“ |

|  | 85/6817 |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |