# Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/30 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2012

| Věc: | Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Milan Rostek

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno :	v radě kraje dne 17. 12. 2015

V Ostravě dne 17. 12. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. ../….			ze dne 7. 12. 2015

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v usnesení č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 (materiál č. 41) profinancování a kofinancování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“, financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s dobou financování 2012 – 2015.

Z provedené předkolaudační prohlídky vyplynul dodatečný požadavek Hasičského záchranného sboru ČR na zvýšenou požární odolnost 2ks únikových protipožárních dveří z hlavního prostoru haly (prostor tělocvičny). Zavázání se objednatele ke  splnění tohoto požadavku bylo nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí, které jsme následně pro předmětnou stavbu získali. S ohledem na výrobní a kapacitní možnosti dodavatele protipožárních dveří však bude možné splnit podmínku Hasičského záchranného sboru ČR až v březnu 2016.

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. modernizace, rekonstrukce, výstavba a materiálové vybavení sportovišť vzdělávacích zařízení. Rozšíření nabídky sportovních zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, handicapovaných občanů a široké veřejnosti. Partnerem projektu je Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. V rámci projektu dojde k výstavbě tělocvičny.

Předpokládaná struktura financování projektu dle skutečnosti:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15%)                                7.397.922,30 Kč

- prostředky rozpočtu Regionální rady (85%)                                41.921.559,73 Kč

neuznatelné náklady projektu                                                     13.788.085,13 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí                                63.107.567,16 Kč

V rámci projektu bylo na přípravu a realizaci do roku 2014 vyčerpáno 5.799,74 tis. Kč. Finanční prostředky určené k financování projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 59.835,34 tis. Kč, jejichž část potřebná na úhradu výdaje spojeného se splněním požadavku HZS ČR bude převedena do rozpočtu roku 2016. Příjem z dotace na základě podané žádosti o platbu v rámci výše uvedeného projektu je očekáván v roce 2016.

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 86. schůze rady kraje konané dne 17. 12. 2015

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 103/6704  ze dne 14. 2. 2012

k usnesení zastupitelstva kraje		č.  23/1996   ze dne 29. 2. 2012

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v usnesení č. 23/1996 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |
|  | ../.… |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |