Počet stran: 3

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/31 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Zbyslavice v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost – obec Zbyslavice |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02649/2015/RRC – obec Zbyslavice |
|  | Příloha č. 3 | Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02649/2015/RRC – obec Zbyslavice |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Bc. Petr Zajac

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 12. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	17. 12. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje			č. 62/4903 		ze dne 17. 2. 2015

č. 69/5704 		ze dne 9. 6. 2015

č. ../….		ze dne 17. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 12/996 		ze dne 11. 12. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02649/2015/RRC s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

***

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1529 (materiál č. 10/9) ze 25. 6. 2015 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace na projekt obce Zbyslavice „Rozšíření možnosti využití Obecního domu Zbyslavice“.

Starostka obce Zbyslavice se obrátila dopisem dne 8. 12. 2015 na Moravskoslezský kraj, s žádostí o změnu termínu realizace do 30. 6. 2016 a změnu termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2016. Žádost starostka obce Zbyslavice odůvodňuje tím, že v průběhu realizace projektu se zjistily nedostatky v konstrukci objektu a bylo nutné vyměnit střešní podhledy a nosné konstrukce. Tyto nedostatky bylo nutné odstranit v průběhu realizace projektu, a proto byl projekt realizován jen částečně. Původní termín nemohl být dodržen a je proto potřeba prodloužit termín realizace projektu (příloha č. 1).

Navrhované změny neovlivní účelové určení projektu, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti obce na celkových uznatelných nákladech projektu.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Výpis z usnesení 85. schůze rady kraje konané dne 17. 12. 2015:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje 		č. 12/996 		ze dne 11. 12. 2014

k usnesením rady kraje 			č. 62/4903 		ze dne 17. 2. 2015

č. 69/5704 		ze dne 9. 6. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost obce Zbyslavice, IČ 00600695, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2016 a termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02649/2015/RRC s obcí Zbyslavice, IČ 00600695, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |